

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 04-05.09.2020 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu-95m2.

*Salubrizarea manuală*: str. Testimițeanu-2curse.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu-4fînt. inst., 4fînt.rid.

executate 05.09.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. C. Vîrnav, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. Korolenco, str. Miorița, str. Grenoble, str. P. Ungureanu, șos. Hîncești.

executate 06-07.09.2020 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu-110m2.

*Salubrizarea manuală*: str. Testimițeanu-2curse.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu-2fînt. inst., 2fînt.rid.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Testimițeanu-4buc.

planificate 07.09.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 04.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-5curse.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-3,5m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-83buc.

executate 05.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-1curse.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-45,8m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-52buc.

executate 06-07.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

planificate 07.09.2020:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 04.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

*Excavare/transportare b/a uzat:* str. Albișoara (tr.)-

*Desfacerea bordurelor:* str. Albișoara (tr.)-70buc.

*Excavare/transportare sol*: str. Albișoara (tr.)- 2curse.

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-17,2m3, 113m2 pietriș vechi.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-1,2m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. Albișoara (tr.)-84buc.

executate 05.09.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat:* str. Albișoara (tr.)-1cursă/147m2.

*Desfacerea bordurelor:* str. Albișoara (tr.)-38buc.

*Excavare/transportare sol*: str. Albișoara (tr.)-3curse.

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-13,1m3.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-1,5m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. Albișoara (tr.)-58buc.

planificate 07.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.).

*Instalarea zidăriilor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 04.09.2020:

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.)-5curse.

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.)-21,6m3.

executate 04-05.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Dacia, bd. Decebal, str. Burebista, str. Independenții, str. Hr. Botev, str. Zelinski, str. Titulescu.

executate 05.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. V. Crucii, str. Grenoble, bd. C. Vodă, șos. Muncești, C. Basarabiei.

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.)-6curse.

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.)-21,6m3.

planificate 07.09.2020:

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 04.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. A. Russo, str. M. Sadoveanu.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-8m3.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-150m.l.

*Amenajare nisip*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-60t.

executate 04-05.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. M. cel Bătrîn, str. P. Zadnipru, str. G. Latină, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo, str. M. Sadoveanu.

executate 05.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3curse.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2m3.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-30m.l.

*Amenajare nisip*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-30t.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-96buc.

planificate 07.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 04-05.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* șos. Muncești-720m2.

executate 06-07.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Burebista-800m2.

planificate 07.09.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* șos. Muncești.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):*str. M. Spătarul.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 04.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara-1elem.beton, 10jgheab. beton, 1fînt.rid., 1m3 bet. turnat.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-5m3 dezb.beton, 10m3 săp. man., 2curse gunoi, str. N. Dimo-63buc.

executate 05.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara-1elem.beton, 4jgheab. beton, 1fînt.rid., 1,5m3 bet. turnat, 3,4t nisip, 2,6m3 pietriș.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-1m3 dezb. beton, 3m3 săp. man., 2curse gunoi, str. M. Costin-32buc.

planificate 07.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Studenților.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 04.09.2020:

*Săpătură manuală*: bd. Moscova-40m3.

*Ttransportare gunoi*: bd. Moscova-4curse.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-10,3m3.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-155m2.

executate 05.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: bd. Moscova-63m3/8curse.

planificate 07.09.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 07.09.2020:

*Restabilirea sîăpăturilor:* sect. Rîșcani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc