

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 21.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Albișoara, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strișcă, syt. P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. pietrarilor, str. Ciocîrliei, str. T. baltă, str. Academiei, str. L. Kaczynski.

*Salubrizarea manuală*: șos. Hîncești-1cursă.

*Demontare bordure*: str. Testimiţeanu-100buc.

*Săpătură manuală*: str. Testimiţeanu-3m3.

*Amenajare pietriș*: str. Testimiţeanu-11,2m3.

*Excavare/încărcare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu-7curse.

*Demolare beton*: str. Testimițeanu-1,5m3.

*Amenajare pavaj*: str. V. Alecsandri, 101-1m2, str. V. Alecsandri-5m2, str. Testimițeanu-4,5m2.

executate 21-22.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. Ciuflea, Viaduc, str. Columna, str. Mit. Varlaam, bd. D. Cantemir, Aleea Gării, bd. Șt. cel Mare, str. București, șos. Hîncești, str. P. Halippa, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

planificate 22.07.2020:

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncești.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

*Decaparea b/a uzat*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 21.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. Constituției, str. T. Vladimirescu.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)- 7curse.

*Amenajarea pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)- 3,45m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-27buc.

planificate 22.07.2020:

*Asfaltarea părții carosabile*: str. M. Costin.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 21.07.2020:

*Demolarea betonului asfaltic:* str. M. Costin-1,5m3.

*Asfaltarea părții carosabile*: str. M. Costin-1 171m2.

executate 21-22.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată:* str. N. Costin, C. Moșilor, bd. Renașterii, bd. Moscova, str. Kiev, str. Pietricani, C. Orheiului.

planificate 22.07.2020:

*Asfaltarea părții carosabile*: str. M. Costin.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 21.07.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Zelinski-13,8m3.

*Asfaltarea trotuarului:* str. Zelinski- 393m2.

executate 21-22.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Titulescu, str. Teilor, str. Hr. Botev, str. Burebista, bd. C. Vodă.

planificate 22.07.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Zelinski, str. Dante Aligheri.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 21.07.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-5curse.

*Amenajarea trotuarului:* str. Otovasca, 27-114m2.

*Plombarea părții carosabile*: bd. M. cel Bătrîn-P. Zadnipru-24m2.

*Lichidarea situației de avariere*: str. P. Înalt-8m2, str. Uzinelor-10m2.

executate 21-22.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt, str. M. Drăgan, str. M. Sadoveanu.

planificate 22.07.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Amenajare pietriș:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 21.07.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Gr. Botanică-34buc., str. L. Bîcului-4buc.

*Curățirea canalului pluvial*: str. Varnița-5m3 săpătură manuală.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Zelinski-5gril.inst., str. Gr. Botanică-2gril.rid .

planificate 22.07.2020:

*Reparația canalizării plviale:* str. Independenții-Dacia, str. M. Cibotari.

*Curățirea canalizării plviale*: str. M. Spătarul, 13, 13/1, 18/2, 13/3.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 21.07.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova-2curse.

*Demontare bordure*: bd. Moscova-100buc.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-9,5m3.

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova-125m2.

planificate 22.07.2020:

*Decaparea b/a uzat:* bd. Moscova.

*Instalarea bordurelor:* bd. Moscova.

*Amenajarea pavajului:* bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 21.07.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* str. M. Mare-5t b/a mășcat.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc