

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 22.07.2020:

*Salubrizarea manuală*:șos. Hîncești-1cursă.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimiţeanu-24,5buc.

*Instalarea zidăriilor*: str. Testimițeanu-9buc.

*Săpătură manuală*: str. Testimiţeanu-2m3.

*Amenajare pietriș*: str. Testimiţeanu-1m3.

*Decaparea b/a uzat*: str. Testimițeanu-60m2.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Testimițeanu-3fînt.rid.

planificate 23.07.2020:

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncești.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 22-23.07.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* Piața D. Cantemir, bd. A. Iulia, str. I.Creangă, Piața Unirii, PMAN, bd. Șt. cel Mare, C. Ieșilor.

planificate 23.07.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat*: str. I. Pelivan (tr.)

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 22.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Costin, bd. Moscova, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor.

*Salubrizarea manuală*: str. M. Costin-1cursă.

*Frezarea denivelărilor*: str. M. Costin-57m2.

*Demolarea betonului asfaltic:* str. M. Costin-2,7m3.

*Asfaltarea părții carosabile*: str. M. Costin-5 860m2.

planificate 23.07.2020:

*Frezarea părții carosabile*: str. M. Costin.

*Demolarea betonului asfaltic:* str. M. Costin.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 22.07.2020:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* Bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Teilor, Viaduc (Spit. Nr.1).

*Amenajare pietriș:* str. Zelinski- 27,6m3.

*Instalarea zidăriilor:* str. Zelinski-6buc.

executate 22-23.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, bd. Decebal, str. Hr. Botev, str. Independenții, str. Teilor, str. Zelinski, str. Titulescu, str. Burebista.

planificate 23.07.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Zelinski (tr.).

*Amenajarea trotuarului*: str. Zelinski (tr.)

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 22.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. G. Latină, str. A. Russo, str. M. Spătarul.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-5curse.

*Săpătură manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2m3.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-78buc.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-4fînt. inst.

planificate 23.07.2020:

*Amenajarea trotuarului:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 21-22.07.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Miorița-400m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. A. Russo-M. cel Bătrîn-27m2, str. V. Alecsandri-200m2.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. V. Alecsandri-4buc.

planificate 23.07.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Grenoble.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. V. Alecsandri.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 22.07.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:*str. M. Spătarul, 13/1, 13/2, 13/3-12buc., str. M. Spătarul-24buc.

*Curățirea canalului pluvial*: str. Varnița-10m3 săpăt. manuală.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Independenții-Dacia-reparația colectorului cu Ø400mm.

planificate 23.07.2020:

*Reparația canalizării plviale:* str. Mit. Dosoftei-T. Ciorbă (reparația colectorului).

*Curățirea canalizării plviale*: str. Varnița, str. Gr. Botanică.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 22.07.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova-36m3/4curse.

*Frezarea b/a*: bd. Moscova-10m2.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova- 4,3m3.

*Instalarea zidăriilor*: bd. Moscova-24,5buc.

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova-90m2.

planificate 23.07.2020:

*Amenajarea pavajului:* bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 23.07.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* str. M. Mică.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc