

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 30.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. T. Strișcă, str. C. Vîrnav, str. P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. L. Kaczynski, str. Academiei.

*Amenajare pietriș*: str. Testimiţeanu-6,5tn, str. Asachi-10,37tn.

*Amenajarea b/a mășcat:* str. Testimițeanu-20m2 (h-5cm), 81m2 (h-7cm), sos. Hîncești – 10m2 (h-14cm)

*Strat de egalizare:* str. Testimițeanu - 4,07tn (asf.mășcat).

*Amenajarea trotuarului:* str. Testimișeanu – 93m2.

*Decaparea asfaltului:* str. Asachi-60m2.

planificate 31.07.2020:

*Amenajarea trotuarului*: str. Testimițeanu.

*Reparația învelișului asfaltic:* str. Asachi, 77.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 30.07.2020:

*Excavare și transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-3curse.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-5,2tn.

*Amenajarea trotuarului*: str. I. Pelivan (tr.)-344m2.

planificate 31.07.2020:

*Amenajarea trotuarului*: str. I. Pelivan (tr.)

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 30.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Alboșoara, Petricani, C. Orheiului, str. Studenșilor, str. Dimo.

*Salubrizarea manuală:* str. Dimo-A. Russo-2curse.

*Demolarea betonului*: str. Dimo-A. Russo-2,6m3.

*Instalarea bordurelor*: str. Dimo-A. Russo-20buc.

*Amenajare pietriș*: str. Dimo-A. Russo-9m3.

*Frezarea denivelărilor:* str. Dimo-A. Russo-25m2.

planificate 31.07.2020:

*Reparația învelișului asfaltic:* str. Dimo-A. Russo.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 30.07.2020:

*Excavarea și transportarea gunoi:* str. Zelinski – 3curse.

*Amenajare pietriș:* str. Zelinski-20tn.

*Montarea bordurilor:* str. Zelinski-50buc.

*Montarea zidăriilor:* str. Zelinski-10buc.

*Demontarea bordurilor:* str. D. Aligheri-57buc.

executate 31.07.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia (buzunarele), Viaduc, Zelinski, Titulescu, Decebal, Independenței, Burebista.

planificate 31.07.2020:

*Montarea bordurilor*: str. D. Aligherii.

*Amenajare trotuarului*: str. Zelinski.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 30.07.2020:

*Excavare și transportare gunoi:* str. Maiakovski-3curse.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Maiakovski-274m2.

executate 31.07.2020 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, G. Latina, Zadnipru, Vieru, Dumeniuc, Studenților, A.Russo.

planificate 31.07.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Maiakovski.

*Excavare și transportare gunoi:* bd. M.cel Bătrîn.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 30.07.2020 (în zi):

*Spalarea stilpilor deliniatori:* str. Ismail Pod.

executate 30-31.07.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Coca (Neculce-Milano)-50m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Independenței-Traian-20m2, bd. Decebal-Trandafirilor - 30m2.

planificate 31.07.2020:

*Spalarea stilpilor deliniatori:* str. Ismail Pod.

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Coca, Neaga.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* bd. Traian.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 30.07.2020:

*Gunoi manual:* A. Gării-2curse.

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. M.cel Bătrîn-24buc.

*Reparația canalizării pluviale*: Aleea Gării-11gril.rid., str. Otovascan-4gril.ridic., str. Pușkin-Mit. Varlaam-1gril.inst.

planificate 31.07.2020:

*Reparația canalizării plviale:* Aleea Gării, str. Voluntarilor.

*Curățirea canalizării plviale*: bd. Dacia.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 30.07.2020:

*Dezbaterea betonului:* bd. Moscova,8-3,5m3.

*Amenajarea pietrișului:* bd. Moscova,8- 6,0t.

*Compactarea suprafeței*: bd. Moscova,8- 30m3.

*Rostuirea în amestec nisip-ciment*: bd. Moscova,8- 1500m2.

planificate 31.07.2020:

*Amenajarea pavajului:* bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 30.07.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Malina Mare-17m2.

*Plombarea gropilor:* A.Gării, 38 – 150m2.

planificate 31.07.2020:

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Centru.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc