

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 01.10.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Testimițeanu – 1 cursă, str. Academiei – 0,5 cursă,

Podul Izmail – 0,5 cursîă.

*Instalarea bordurelor:* str. Testimițeanu (tr.)-51 buc.

*Săpătură manuală:* str. Testimițeanu (tr.)-3 m3.

*Salubrizarea mecanizată (Noapte01,-02): str.*Sciuasev , str. București , str. Bernardazzi, str. Cantemir, str,Negruzii, str. Gagarin, str. A. Gării, str. Ciuflea, Viaduc..

executate 01.10-02.10.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată : str.*Sciuasev , str. București , str. Bernardazzi, str. Cantemir, str,Negruzii, str. Gagarin, str. A. Gării, str. Ciuflea, Viaduc..

planificate 02.10.2020:

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.).

*Frezarea p/c:* str. Testimițeanu

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimișeanu (tr.)

***sect. Buiucani (9 muncitori):***

*Salubrizarea mecanizată:* str. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. Belinschi, str. Alexandrescu,

Str.27 Martie, str. Mesager, B.Sculeni.

*Excavare/transportare gunoi*:str. I. Pelivan (tr.)-4curse.

*Amenajare pietriș (trotuar)*: str. I. Pelivan (tr.)- 25,7 t.

*Instalarea bordurelor:* 6 buc.- noi, 4 buc. – vechi*,*

*Instalarea zidări:*30 buc*.*

*Reparatia canalizarii pluviale:* str. I. Pelivan (trotuar) – 5 fint.rid, 1 inel beton.

planificate 02.10.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Pelivan

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executat 01.10.2020:

*Spalarea părții carosabilei:* bd. Renașterii ,str. Chiev, bd. Moscova, bd. G.Vieru.

*Salubrizarea manuală:*str. str. Mit. Dosoftei (RTEC) – 3 curse.

*Demolarea betonului*: str. Mit. Dosoftei (RTEC) - 1,2m3.

*Asfaltare*: str. Mit. Dosoftei (RTEC) - 341 m2.

executat 01.10- 02.10 (noapte) :

*Salubrizarea mecanizată:* str.Petricani, str. Calea Orheiului, bd. Renașterii, bd. Moscova, str. Chiev, str.A.Russo, str. B.Voievod, bd. Vieru, str. B.Bodoni, str. Puskin, str. C.Tănase.

planificate 02.10.2020:

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.).

*Frezarea p/c:* str. Testimițeanu

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimișeanu (tr.)

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 01.10.2020:

*Instalarea zidarii*: bd. M. Cel Bătrîn (Aleea) – 83 buc.

*Amenajare pietriș:* : bd. M. Cel Bătrîn – 29,8 m3.

*Salubrizarea mecanică:* str. Grîdina Botanică, str. Sarmizegetuza, str. Trandafirilor, str. V.Crucii, str.Grenoble, bd. Dacia, Viaduc.

planificate 02.10.2020:

*Salubrizarea mecanică:* str. Sarmizegetus.

*Amenajarea în pietriș*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Asfaltarea pistei de bicicliști*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 01.10.2020:

*Instalarea zidarii*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Compactarea manuală*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea) – 120 m/l.

*Săpătură manuală:* bd. M. Cel Bătrîn (aleea) – 2 m3.

*Salubrizarea mecanizată:*traseu Chișinău – Tohati – Budești,str.Bucovina, str. Varnița.

*Spălarea rețelelor canalizărilor plubviale:* str.M.Manole.

*Excavarea/transportarea:* bd. M. Cel Bătrîn (aleea) – 3 curse.

executat 01.10- 02.10 (noapte) :

*Salubrizarea mecanizată:*str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. Dumeniuc, str. Studenților, bd. Mircea cel Bătrîn, str. A.Russo., str.G.Latină.

*Frezarea denivelărilor*: str. Voluntarilor – 900 m2.

planificate 02.10.2020:

*Montarea bord.mici:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

*Frezarea denivelărilor*: str. Uzinilor.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 01.10.2020:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Buiucani - 54 buc.

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. C. Basarabiei – 2 buc., str. Muncești – 2 buc.,

 str. Botanica – 4 buc.

planificate 02.10.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Vîrnav-Testimițeanu, str. Brîncuși-Decebal, str. P. Rareș-Ierusalimului, str. M. Manole-Sargidava.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Rîșcani.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 01.10.2020:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M.Viteazu – 32 buc., 2 cursă gunoi,

*Reparația canalizării pluviale*: str.Albișoara – 6 m3,

*Dezbaterea betonului*: str.Albișoara – 6 m3.

*Săpătură manuală:* str.Albișoara – 4 m3.

*Beton turnat* *-*1,5m3, 7 elemente beton, 3m/l țeavă, 2 curse gunoi.

planificate 02.10.2020:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Varnița, 24.

*Montarea elementelor* : str.Albișoara.

*Spălarea rețelelor* : Vodă 43- 45,str. M. Viteazu.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj) (8 muncitori):***

executate 01.10.2020:

*Săpătură mecanizată:* bd.Moscova – 37 m2.

*Transportare gunoi*: bd. Moscova - 30 tone.

*Compactarea manuală*: bd. Moscova – 5 m3

*Montarea pavajului (vechi)*: bd. Moscova - 10 m2.

*Montarea pavajului (tactil)*: bd. Moscova - 3 m2.

*Demontarea pavajului (vechi):* bd. Moscova – 10 m2.

*Amenajare pietriș:* bd. Moscova – 3 m2.

*Săpătură manuală:* bd. Moscova – 1 m

*Instalarea bordurelor (mici)*: bd. Moscova – 24 buc.

*Demolarea betonului*: bd. Moscova – 0,5 m3.

*Tăierea pavaj*: bd. Moscova – 15 m/l.

*Compactarea suprafeței*: bd. Moscova – 200 m2.

planificate 02.10.2020:

*Amenajare trotuarului pavaj*: bd. Moscova. 16,

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 02.10.2020:

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Centru.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc