

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 02.11.2020:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* șos. Hîncești – str. Spicului – 0,5 curs.

 șos. Hîncești- str. Sihastrului – 0,5 curs.

 str. Ciuflea – bd. Șt. cel Mare – 0,5 curs.

 șos. Hîncești 167 – 0,5 curs.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu – 40,8 t.

*Dezbaterea beton asfaltic:* str.Testimițeanu – 1,5 m3.

*Demontare pavaj:* str.Testimițeanu – 60 m2.

*Săpătură manuală:* str.Testimițeanu – 2 m3.

*Frezarea părții carosabil:*str.Testimițeanu – 200 m2.

*Instalarea borburi:* str.Testimițeanu – 2,5 m/l.

*Instalarea zidării:* str.Testimițeanu – 3 m/l.

*Reparația canalizării pluviale*: str.Testimițeanu – 1 fînt. rid.

Planificate 03.11.2020:

*Frezarea părții carosabil(noapte):* str. Cantemir, str. Gagarin, str. Negruzzi.

*Reparația învelișului asfaltic:*str.Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 02.11.2020:

*Instalarea borduri*: str.Testimițeanu – 57 m/l.

*Excavare/transportar gunoi*: str.Testimițeanu – 6 curs.

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu – 4,8 t.

Planificate 03.11.2020:

*Amenajare pietriș:* str.Testimițeanu.

*Instalarea bordurilor*: str.Testimițeanu.

*Excavare/transportar gunoi*:str.Testimițeanu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 02.11.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. C. Orheiului – 5 curs.

*Salubrizarea mecanizată*: str. Albișoara, str. Petricani, str. C. Orheiului, Str. Ceucari, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor, str.T. Vladimirescu.

Planificate 03.11.2020:

*Salubrizarea manuală*: str.Ghidighici, str. C. Orheiului.

*Așternerea stratului de egalizare:*str.Ghidighici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 02.11.2020:

*Evacuare gunoi:* str. Valea Crucii 4/2 – 5 curs.

*Amenajare pietriș:*str. Valea Crucii 4/2 – 30 t.

*Compactare petriș:* str. Valea Crucii 4/2 – 201,3 m2.

*Salubrizarea mecanizată*:str. Muncești, str.Gr. Botanică, str. Trandafirilor, str. Grenoble, str. Valea Crucii, str. Sarmizegetusa, bd. Dacia .

Planificate 03.11.2020:

*Amenajarea trotuar:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 02.11.2020:

*Săpătură manuală :*bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 2t.

*Încărcarea manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 1 t.

*Compactare pietriș*: bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 300 m2.

*Excavare/transportar gunoi*: bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 4 curs.

*Instalarea zidării:* bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 95 m/l.

executate 02-03.11.20 (noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. A. Russo, G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. Dumeniuc,

str. Studenților, str. M. Sadoveanu.

Planificate 03.11.2020:

*Amenajarea trotuar:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Profilare acostament:* com. Bubuieci.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 02.11.2020 :

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* bd. Dacia – str. Traian – 2 buc., str. C. Moșilor – 2 buc.,

Str. Cașu – 1 buc.

Planificate 03.11.2020:

*Deservirea indicatoarelor:* sec. Botanica.

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* bd. Dacia (Metro 2).

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 02.11.2020 :

*Curățirea canalizării pluviale:* str.Albișoara – 35 buc., str. Sadoveanu – 24 buc., 2 curs. gunoi.

 bd. M. cel Bătrîn – 4 buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. D. Viilor – 4 gril.rid.

Planificate 03.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str.Albișoara, str. Uzinelor, bd.M. cel Bătrîn.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. M. Drăgan.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(11 muncitori):***

executate 02.11.2020:

*Amenajare pietriș:* bd. Moscova – 21 t.

*Amenajare pavaj:*bd. Moscova – 62.4 m2.

*Săpătură mecanizată :* bd. Moscova – 11 m3

*Transportare gunoi:* bd. Moscova – 2 curs.

*Instalarea zidării:* bd. Moscova – 5 m/l

Planificate 03.11.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova 18.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 02.11.2020:

*Plombarea părții carosabile*: bd. Moscova (accesuri) – 120 m2 strat egaliz. b/a mascat / b/a fin.

Planificate 03.11.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* bd. Moscova, str. Studenților, str. C. Orheiului.

*Plombarea părții carosabile*: bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP Burlea I.