

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru:***

executate 02.06.2020:

*Gunoi manual*: str. Testimițeanu – 1 cursă.

*Amenajarea beton asfaltic mășcat*: str. Testimiţeanu – 126 m2.

planificate 03.06.2020:

*Gunoi manual:* str. Testimițeanu, Inculeț*.*

*Amenajare beton asfaltic:* str. Testimiţeanu*.*

***sect. Buiucani:***

executate 02.06.2020:

*Gunoi manual*: str. I. Pelivan – 3 curse (1 Zil, 2 remorcă).

*Strat de egalizare*: str. I. Pelivan – 31,2 tn.

executate 02.06.2020-03.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în nopate:* str. Pelivan, str. Columna, bd. Ştefan cel Mare, str. 31 August, str. Bucureşti, bd. Bodoni.

planificate 03.06.2020:

*Amenajarea beton asfaltic*: str. I. Pelivan.

***sect. Rîşcani:***

executate 02.06.2020:

*Excavarea/transportare borduri:* str. M. Costin – 50 ml.

*Excavarea/transportare pămînt:* str. M. Costin – 3 curse (Kamaz, 2 mecanizat, 1 manual).

*Compactare sol:* str. M. Costin – 50 ml.

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. M. Costin – 5,2 tn.

*Demolarea betonului și betonului asfaltic:* str. M. Costin – 2,5 m3.

*Frezarea părții carosabile:* str. M. Costin – 32 m2.

*Gunoi manual:* str. M. Costin – 1 cursă remorcă, asfalt frezat.

*Gunoi manual:* str. Albișoara – 2 curse remorcă.

planificate 03.06.2020:

*Gunoi manual:* str. Rădăuțeanu.

*Amenajarea beton asfaltic:* str. Rădăuțeanu.

*Demontare beton asfaltic și beton:* str. M. Costin.

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. M. Costin.

*Pregătirea fundației:* str. M. Costin.

*Amenajare beton asfaltic:* str. M. Costin.

*Lichidarea situației de avrarie:* bd. Gr. Vieru-str. Arh. Mihail, str. Pușkin.

***sect. Botanica:***

executate 02.06.2020:

*Montarea zidării, trotuar:* str. N. Zelinski – 90 buc*.*

*Pregătirea albiei pentru montare zidării:* str. N. Zelinski*.*

*Compactare zidării și sol:* str. N. Zelinski – 90 ml*.*

*Salubrizarea mecanizată în zi:* șos. Munceşti, str. Gr. Botanică, str. Sarmisecetusa, str. Trandafirilor, Viaduct, str. Cuza-Vodă, str. Grenoble.

executate 02.06.2020-03.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* bd. Dacia, bd. Dacia – 2 borduri interioare +buzunare, Viaduct, bd. Decebal, bd. Traian, str. Independenţei, str. H. Botev, tr. Burebista, str. Zelinski.

planificate 03.06.2020:

*Montare borduri și zidării:* str. N. Zelinski.

*Pregătirea fundației:* str. N. Zelinski.

*Evacuare gunoi:* str. N. Zelinski.

***sect. Ciocana:***

executate 02.06.2020:

*Gunoi manual:* str. M. Spătaru – 3 curse (2 remorcă, 1 Zil).

*Exacavare/transport pămînt:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 8 curse, Kamaz.

*Compactare manuală:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 14 ml.

*Încărcare manuală:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 1,5 tn.

*Montare zidării:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 13 buc.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. M. Manoli – 4 borduri, str. Sargidava, str. M. Spătaru, str. M. Drăgan, str. Voluntarilor, str. Al. Russo.

planificate 03.06.2020:

*Amenajare beton asfaltic*: str. Otovasca.

*Construire trotuar*: Aleea Mircea cel Bătrîn.

***sect. OCR:***

executate 02.06.2020-03.06.2020 (în nopate):

*Aplicare marcaje longitudinale:* Calea Ieșilor – 350 m2.

str. Pușkin – 110 m2.

*Aplicare marcaje treceri de pietoni:* str. Pușkin – 120 m2.

bd. Ștefan cel Mare – 190 m2.

planificate 03.06.2020:

*Aplicare marcaje longitudinale:* Calea Ieșilor, str. Pușkin.

*Aplicare marcaje treceri de pietoni:* str. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare.

***sect. 7:***

executate 02.06.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* șos. Hîncești – 48 receptoare.

*Gunoi manual:* șos. Hîncești – 1 cursă.

*Spălarea rețele inginerești:* șos. Hîncești.

*Repararea canalizării pluviale:* str. Pietrarilor.

planificate 03.06.2020:

*Repararea sistem pluvial, grilaje:* str. Pietrarilor.

*Spălarea rețelelor:* str. Miorița.

*Curățarea canalizării pluviale:* șos. Hîncești.

***sect. 8:***

executate 02.06.2020:

*Montare zidării:* bd. Moscova – 15 ml.

*Încărcare/transport gunoi:* bd. Moscova – 3 tn.

*Montare pavaj nou:* bd. Moscova – 91 m2.

planificate 03.06.2020:

*Construire trotuar pavaj:* bd. Moscova.

***sect. 9:***

executate 02.06.2020:

*Plombare acces Spital Republican:* 150 m2, 65 tn egalizare.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP I. Rusu