

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 03.08.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. Lomonosov-1cursă.

*Amenajare pietriș*: str. Testimiţeanu- 3,53m3.

*Amenajarea trotuarului:* str. Testimișeanu -407m2.

planificate 04.08.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Cozmescu.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 03.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. T. Vladimirescu, str. Coca, str. Cornului, str. Constituției.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)- 4,05m3.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-31zid.

executate 03-04.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Columna, str. Mit. Dosoftei, bd. Șt. cel Mare, Piața D. Cantemir, PMAN, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București, str. N. Iorga.

planificate 04.08.2020:

*Instalarea bordurelor:* str. I. Pelivan (tr.).

*Demolarea betonului:* str. I. Pelivan (tr.).

*Reparația canalizării pluviale:* str. I. Pelivan (tr.)

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 03.08.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Dimo-A. Russo-1cursă, str. M. Costin-1cursă.

*Demolarea betonului*: str. Dimo-A. Russo-1m3.

*Reparația învelișului asfaltic:* str. Dimo-A. Russo-252m2, str. M. Costin-80m2.

executate 03-04.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Petricani, C. Orheiului, bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. V. Alecsandri, str. Ismail, bd. D. Cantemir.

planificate 04.08.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. N. Costin.

*Asfaltarea părții carosabile*: str. N. Costin (racordări).

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 03.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Muncești, C. Basarabiei, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. C. Vodă, bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Titulescu, str. Zelinski.

*Asfaltarea părții carosabile*: str. Dante Aligheri-474m2, 16t str. egaliz. b/a mășcat.

planificate 04.08.2020:

*Amenajare trotuarului*: str. D. Aligherii.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 03.08.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-6curse.

*Instalarea bordurelor:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-25bord.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-25m.l.

planificate 04.08.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Otovasca.

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 03-04.08.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:*str. Florilor-320m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. V. Lupu-80m2, str. Marinescu (Școală)-15m2, str. I. Creangă (Școli)-50m2.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. I. Creangă, 61-4buc.

planificate 04.08.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Florilor.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. V. Lupu, str. I. Creangă.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 03.08.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. V. Țepeș-6buc., str. Miorița-24buc., bd. Traian-18buc., Viaduc-curățirea canalului pluvial.

*Reparația canalizării pluviale*: Viaduc-25,9m3 amenajare pietriș.

planificate 04.08.2020:

*Curățirea canalizării plviale*: C. Ieșilor-Golia.

*Reparația canalizării pluviale*: Viaduc.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 03.08.2020:

*Instalarea bordurelor:* bd. Moscova-7,5bord.

*Instalarea zidăriilor*: bd. Moscova-1,5zid.

*Excavare/transportare sol:* bd. Moscova-63m3/7curse.

*Decaparea b/a:* bd. Moscova-8m3.

planificate 04.08.2020:

*Amenajarea pavajului:* bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 03.08.2020:

*Frezarea părții carosabile:* bd. Șt. cel Mare, 83-60m2.

*Amenajarea învelișului asfaltic*: bd. Șt. cel Mare, 83-60m2.

planificate 04.08.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* mun. Chișinău.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc