

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru:***

executate 07.05.2020:

*Montare borduri noi*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 38 ml.

*Montare borduri vechi*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 40 ml.

*Excavarea/transportarea gunoi*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 4 curse (2 Zil, 2 Kamaz).

*Demontarea gard și transportare*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 66 ml/1 cursă remorcă.

planificate 08.05.2020:

*Amenajare trotuar:* str. Testimiţeanu*.*

*Salubrizare subterane:* șos. Hîncești*.*

***sect. Buiucani:***

executate 07.05.2020:

*Montare borduri noi*: str. I. Pelivan – 56 buc.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Belinski, str. Pelivan, str. Costin, str. Deleanu, str. Vladimirescu, str. 27 Martie, Bariera Sculeni, str. Mesager.

executate 07.05-08.05.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Kpogălniceanu, str. Șciusev, str. Mateevici, str. Sf. Țării, str. S. Lazo, str. P. Movilă, str. T. Ciorbă, str. Lăpușneanu.

planificate 08.05.2020:

*Excavarea bordurilor*: str. I. Pelivan.

*Pregătirea fundației*: str. I. Pelivan.

*Montarea bordurilor*: str. I. Pelivan.

***sect. Rîşcani:***

executate 07.05.2020:

*Demolare beton manual:* str. Petricani – 1,0 m3.

*Montare pavaj:* str. M. Costin – 6 m2.

*Compactare pietriș:* str. M. Costin – 200 m2.

*Compactare pietriș cu AVS-68:* str. M. Costin – 20 m2.

*Salubrizare manuală:* str. Petiricani – 1 cursă, basculant mic.

str. Florilor – 1 cursă, basculant mic.

str. Dimo – 1 cursă, bascukant mic.

str. Petricani – 1 cursă, remorcă.

Calea Orheiului – 1 cursă, remorcă.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albișoara, Calea Orheiului, str. Petricani, str. Ceucari, str. Studenților, str. Florilor.

executate 07.05-08.05.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Albișoara, str. Alexandru cel Bun, Calea Orheiului – 4 borduri, str. T. Vladimirescu, str. Petricani, str. Pușkin – toată.

planificate 08.05.2020:

*Ridicare fîntîni:* str. M. Costin.

*Montare borduri:* str. M. Costin.

*Pregătire pentru asfaltare:* str. M. Costin.

*Gunoi manual:* str. Florilor, str. Dimo, str. M. Costin.

***sect. Botanica:***

executate 07.05.2020:

*Montare borduri noi:* bd. Dacia – 16 buc.

*Montare zidării:* bd. Dacia – 16 buc.

*Excavarea/transportarea asfalt frezat:* bd. Dacia – 8 curse (3 Kamaz, 4 Remorcă, 1 Zil).

executate 07.05-08.05.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* bd. Dacia+intersecțiile, bd. Dacia+buzunare, Viaduct, bd. Decebal, bd. Traian, str. H. Botev, str. Independenței, bd. Cuza-Vodă, str. Zelinski.

planificate 08.05.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Zelinski – bd. Dacia.

*Evacuare gunoi:* str. Zelinski – bd. Dacia.

*Lichidarea situației de avarie:* Viaduct, str. Sarmiseghetuza, bd. Cuza Vodă-str. Grenoble.

*Salibrizare stații de așteptare:* șos. Muncești

***sect. Ciocana:***

executate 07.05.2020:

*Salubrizare manuală*: str. M. Manoli - str. Voluntarilor – 1 cursă.

str. Otovasca – 2 curse.

*Profilarea pămîntului:* str. Industrială.

*Profilarea pietrișului și asfalt:* str. Industrială.

*Excavarea canalelor de scurgere a apei:* str. Industrială.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Uzinelor+cerc cu CTC, Vitanta, str. Industrială, str. Lunca Bîcului, Vadul lui Vodă.

*Măturare străzi KO707: :* str. Uzinelor, str. Otovasca, str. Lunca Bîcului, str. Voluntarilor, str. M. Manole.

planificate 08.05.2020:

*Pregătirea fundației*: str. Rădăuțeanu-str. Bucovinei.

*Profilare pămînt*: str. Rădăuțeanu-str. Bucovinei.

*Profilare pietriș*: str. Rădăuțeanu-str. Bucovinei.

*Gunoi manual*: str. Bucovinei.

*Profilare asfalt frezat*: str. Industrială.

***sect. OCR:***

executate 07.05.2020:

*Montare indocatoare rutiere:* str. Uzinelor-str. Voluntarilor – 2 buc.

șos. Muncești, 176 – 2 buc.

str. Pușkin (bd. Ștefan cel Mare-str. C. Tănase) – 2 buc*.*

*Desrvirea indicatoare rutiere:* sect. Buiucani – 34 buc.

planificate 08.05.2020:

*Montare indocatoare rutiere:* str. Ismail (str. Gr. Ureche – str. Uzinelor).

*Deservire indicatoare rutiere:* sect. Botanica.

***sect. 7:***

executate 07.05.2020:

*Curăţarea canaizării pluviale:* str. Albișoara – 18 receptoare.

Calea Orheiului – 16 receptoare.

str. Petricani – 6 receptoare, 4 fîntîni.

*Salubrizare manuală, gunoi manual* – 1 cursă, str. Petricani.

planificate 08.05.2020:

*Curăţarea canaizării pluviale:* str. Petricani.

*Ridicarea fîntîni:* bd. Cantemir, bd. Gagarin, str. Pandurilor.

*Montare gard de protecție:* șos. Muncești - str. Pandurilor.

***sect. 8:***

executate 07.05.2020:

*Montare pavaj:* bd. Moscova – 46 m2.

*Amenajare strat nisip-ciment:* bd. Moscova – 46 m2.

planificate 08.05.2020:

*Ridicare fîntîni*:bd. Moscova.

*Montare pavaj*:bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu