

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru:***

executate 08.05.2020:

*Montare borduri mari, noi*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 48 ml.

*Săpătură manuală*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 2 m3.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 20 tn.

*Excavarea/transportarea asfalt vechi*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 3 curse (1 remrcă, 2 Kamaz).

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeţ, str. Testimiţeanu, Viaduct, str. G. Caşu, str. Malina Miacă, str. Grenoble, str. Mioriţa, str. Pietrarilor, str. Lech Kacznski, str. Academiei, str. T. Strişcă, str. Spicului, str. Sprincenoaia.

executate 08.05-09.05.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Ismail, str. Halippa, str. Alexandri, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. Ciuflea, Viaduct, bd. Cantemir, str. Aleea Gării, str. Pușkin,str. Pîrcălab, str. Eminescu, str. Armenească, str. Bulgară, bd. Ştefan cel Mare, str. Bucureşti.

planificate 11.05.2020:

*Amenajare trotuar:* str. Testimiţeanu*.*

***sect. Buiucani:***

executate 08.05.2020:

*Montare borduri noi*: str. I. Pelivan – 47 buc.

*Excavarea/transportarea gunoi*: str. I. Pelivan – 1 cursă, Gaz.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. I. Pelivan – 2 tn.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. M. Viteazu+nod rutier, str. Al. Sciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. E. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Cornului.

executate 08.05-09.05.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* Piaţa Dimitrie Cantemir, Calea Ieşilor, str. I. Creangă, Piaţa Unirii, bd. Al. Iulia.

planificate 11.05.2020:

*Demontare bordurilor*: str. I. Pelivan.

*Pregătirea fundației*: str. I. Pelivan.

*Montarea bordurilor*: str. I. Pelivan.

***sect. Rîşcani:***

executate 08.05.2020:

*Demolare beton manual:* str. Petricani – 1,5 m3.

*Instalare zidării vechi:* str. M. Costin – 2 ml.

*Instalare borduri noi:* str. M. Costin – 3 ml.

*Demontarea făntîni:* str. M. Costin – 2 buc.

*Ridicarea la cotă făntîni:* str. M. Costin – 2 buc.

*Salubrizare manuală:* str. Petiricani – 2 curse, basculant mic.

executate 09.05.2020:

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. C. Moşişor, str. Doina, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Studenţilor, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

executate 10.05-11.05.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Ismail, bd. Cantemir, str. Alexandru cel Bun, str. Alecsandri, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. Ierusalimului, str. Bodoni, str. Puşkin, str. Petricani, str. P. Rareș.

planificate 11.05.2020:

*Frezare racordări:* str. M. Costin.

*Asfaltare racordări:* str. M. Costin.

*Gunoi manual:* str. Petricani, str. M. Costin.

***sect. Botanica:***

executate 08.05.2020:

*Montare borduri noi:* bd. Dacia, trotuar – 12 buc.

*Montare borduri vechi:* bd. Dacia, trotuar – 6 buc.

*Amenajarea fundției în pietriș, compactarea:* bd. Dacia, trotuar – 500 m2.

executate 09.05.2020:

*Salubrizare mecanizată în zi:* şos. Munceşti, str. G. Botanică, str. Sarmizeghetuza, str. Trandafirilor, bd. Cuza Vodă, str. V. Crucii, str. Grenoble, Viaduct, bd. Dacia.

executate 10.05-11.05.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* bd. Dacia, bd. Dacia (buzunare), Viaduct, bd. Decebal, bd. Traian, str. Independenţei, str. Teilor, str. Burebista.

planificate 11.05.2020:

*Frezare parte carosabilă:* str. Sarmiseghetusa (Parc Autobuse, Viaduct).

*Amenajare, compactare pietriș:* str. Zelinski – bd. Dacia.

*Salibrizare subterane.*

***sect. Ciocana:***

executate 08.05.2020:

*Profilarea asfalt frezat:* str. Industrială – 98 tn.

*Salubrizare manuală:* str. Bucovinei – 2 curse.

*Excavarea/transportarea pămînt:* str. Bucovinei-str. Rădăuțeanu- 7 curse, Kamaz.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. M. Manoli – 4 borduri, str. Sargidava, str. Sadoveanu, str. M. Drăgan, str. Voluntarilor, str. Al. Russo.

executate 08.05-09.05.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Lunca Bîcului + pod, str. Uzinelor+cercuri+triunghiuri, str. Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Podul Înalt, str. Drăgan.

executate 09.05.2020:

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. M. Manoli – 4 borduri, str. Sargidava, str. M. Spătaru, str. M. Drăgan, str. Sadoveanu.

executate 10.05-11.05.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* bd. Mircea cel Bătrîn – 4 borduri, str. Al. Russo, str. G. Latină, str. Sadoveanu, str. P. Zadnipru, str. Ig. Vieru, str. I. Domeniuc, str. Studenţilor.

planificate 11.05.2020:

*Decapare, profilare sol*: str. Rădăuțeanu-str. Bucovinei.

*Gunoi manual*: str. Bucovinei.

*Compactare asfalt frezat*: str. Industrială.

***sect. OCR:***

executate 08.05.2020:

*Montare indocatoare rutiere:* str. Ismail (Gr. Ureche-Uzinelor) – 12 buc.

*Desrvirea indicatoare rutiere:* sect. Botanica – 33 buc.

planificate 11.05.2020:

*Montare indocatoare rutiere:* str. Voluntarilor – str. Uzinelor.

str. Lunca Bîcului – șos. Muncești.

str. Titulescu – bd. Decebal.

str. Grenoble – str. Tesțimițeanu.

str. Asachi – str. Corolenco.

*Deservire indicatoare rutiere:* sect. Ciocana.

***sect. 7:***

executate 08.05.2020:

*Curăţarea canaizării pluviale:* Viaduact – 18 receptoare.

*Ridicarea la cotă:* bd. Cantemir – 2 receptoare.

str. Pandurilor – 1 receptoar.

bd. Gagarin – 1 fîntînă.

bd. Gr. Vieru – 1 fîntînă.

*Salubrizare manuală, gunoi manual* – 1 cursă.

planificate 11.05.2020:

*Montare receptoare:* str. Dimo, 25.

*Ridicarea fîntîni, grilaje:* str. Uzinelor.

***sect. 8:***

executate 08.05.2020:

*Montare pavaj:* bd. Moscova – 15 m2.

*Ridicarea fîntîni la cotă:* bd. Moscova – 3 buc.

*Montarea element prefabricat:* bd. Moscova – 1 buc.

planificate 11.05.2020:

*Demontare borduri*:bd. Moscova.

*Demolare beton asfaltic uzat*:bd. Moscova.

*Montare borduri*:bd. Moscova.

*Montare pavaj*:bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu