

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (5 muncitori):***

executate 10-11.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. București, str. P. Hlippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. Columna, str. Mit. Varlaam.

executate 11.11.2020 :

*Salubrizarea mecanizată:* str. Docuceaeev, str. Albișoara, str. M. Mică, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. T. Strișcă, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. Testimițeanu, str. Ungureanu, str. Miorița, str. Grenoble, șos. Hîncești.

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu-9,4t.

*Amenajarea trotuarului*: str. Testimițeanu-598m2.

planificate 12.11.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu.

*Amenajarea trotuarului*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 11.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului.

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu-7curse.

*Instalare bordure*: str. Testimițeanu-47buc.

planificate 12.11.2020:

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

*Instalare bordure:* str. Testimițeanu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 11.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Doina, str. Scoleni, str. Ceucari, str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo, str. T. Vladimirescu.

*Salubrizarea manuală*:bd. Moscova,5A-2curse.

*Demolarea betonului*: bd. Moscova, 5A-1m3.

*Amenajarea betonului asfaltic:*bd. Moscova, 5A-71m2, bd. Moscova, 14-16-4t str. egaliz., bd. Moscova-M. Basarab-2t str. egaliz., bd. Moscova, 5-9t str. egaliz.

executate 11-12.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, str. Ierusalim, str. C. Tănase, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. P. Rareș, str. Petricani, C. Moșilor.

planificate 12.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. C. Vodă, 9.

*Frezarea părții carosabile:* bd. C. Vodă, 9.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 11.11.2020:

*Amenajare pietriș*: str. V. Crucii, 4/2-5t.

*Asfaltare trotuar:* str. V. Crucii, 4/2-15t b/a mascat, 15t b/a fin.

planificate 12.11.2020:

*Asfaltare trotuar, parte carosabilă:* str. V. Crucii, 4/2.

***sect. Ciocana (6 muncitori):***

executate 11-12.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca, str. M. Drăgan, str. M. Sadoveanu.

executate 11.11.2020:

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-

*Excavare/transportare gunoi*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2curse.

*Instalare zidării*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-60buc.

*Instalare bordure*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-9buc.

*Reprofilarea părții carosabile*: s. Humulești.

planificate 12.11.2020:

*Amenajare trotuar:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 11.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Albișoara-38buc.

planificate 12.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:*str. Albișoara.

*Salubrizarea deliniatoarelor*: str. Uzinelor, str. L. Bîcului.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 11.09.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Ceucari-33buc., C. Orheiului, 113/2-8buc., str. V. Crucii, 4/2-8buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara-3gril.inst., 9elem.beton, 2m3 dezb.beton, 2m3 săp. man.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Albișoara.

planificate 12.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale:* str. M. Cibotari, 36, str. A. Russo.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Burebista, str. Titulescu.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 11.11.2020:

*Excavare/transportare sol*: bd. Moscova-18m3/2curse.

*Montarea pavajului*: bd. Moscova-115m2.

planificate 12.11.2020:

*Excavare/transportare sol*: bd. Moscova.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 12.11.2020:

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Ciocana.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc