

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 10.07.2020:

*Decapare beton asfaltic frezat*: str. Testimiţeanu – 100 m2.

*Demontare borduri vechi*: str. Testimiţeanu – 60 ml.

*Instalare borduri mici*: str. Testimiţeanu – 37,5 buc.

*Instalare borduri mari*: str. Testimiţeanu – 23 buc.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu – 6,3 m3.

*Amenajarea sol*: str. Testimiţeanu – 5 m3.

*Gunoi manual*: str. Sihastrului – 1 cursă.

 șos. Hîncești, intrarea veche – 1 cursă.

*Salubrizare manuală*: bd. Negruzzi-bd. Ștefan cel Mare – 0.5 curse.

 str. Ciuflea-bd. Ștefan cel Mare – 0.5 curse.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeţ, str. Testimiţeanu, str. G. Caşu, str. Malina Miacă, , str. Grenoble, str. Mioriţa, şos. Hînceşti, str. Spicului, Drumul Viilor, str. Pietrarilor, str. Ciocîrliei,str. T. Baltă, str. I.C. Suruceanu, str. Ialoveni, str. Lech Kacznski, str. Academiei, str. T. Strişcă, str. Ungureanu.

executate 10.07-11.07.2020 (în nopate):

*Spălarea părţii carpsabile:* str. Ismail, str. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare, str. Ciuflea, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri, Viaduct, str. Bucureşti, str. Halipa, șos. Hîncești, str. Grenoble, str. Mioriţa.

executate 12.07-13.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* bd. Negruzzi, str. Ismail+pod, str. Columna, str. Varlaam, str. Aleea Gării, bd. Ştefan cel Mare, str. Ciuflea, Viaduct, str. Bucureşti, str. Pușkin, str. M. Eminescu, str. Pîrcălab, str. Armenească str. Alecsandrii , str. Bulgară, str. Tighina, str. Halipa, str. Mateevici, str. Bernardazzi, str. Kogălniceanu, str. Sciusev, șos. Hîncești.

planificate 13.07.2020:

*Excavare sol, decapare beton asfaltic, amenajarea pietriș, montare borduri:* str. Testimițeanu*.*

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 10.07.2020:

*Excavarea/transportarea beton uzat*: str. Pelivan – 5 curse, (4 Zil, 1Kamaz).

*Strat de uzură*: str. Pelivan – 10,2 tn.

executate 10.07-11.07.2020 (în nopate):

*Spălarea părţii carosabile:* bd. Ştefan cel Mare, str. Bodoni, str. Bucureşti, str. Stere, str. Sciusev, str. Belinski, str. V. Lupu, str. C. Ieşilor.

executate 11.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Belinski, str. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, Bariera Sculeni, str. Mesager, str. Alexandrescu.

executate 12.07-13.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* Piaţa Dimitrie Cantemir, Calea Ieşilor, str. I. Creangă, Piaţa Unirii, bd. Al. Iulia.

planificate 13.07.2020:

*Demontare/evacuare beton asfaltic uzat, pregătirea fundației, montare borduri:* str. Pelivan*.*

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 10.07.2020:

*Încărcare asfalt frezat manual:* str. M. Costin – 4 curse (3 Zil, 1 remorcă).

*Demolarea betonului asfaltic:* str. M. Costin – 2,5 m3.

*Frezare W-1000:* str. M. Costin – 1546 m2.

*Frezare W-350:* str. M. Costin – 180 m2, denivelări.

*Tractor cu perie KO 707:* str. M. Costin – 1546 m2.

*Gunoi manul:* str. M. Costin – 1 remorcă.

executate 10.07-11.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. M. Costin, str. Petricani, bd. Moscova, Calea Orheiului-4 borduri, str. Kiev, bd. Renaşterii, bd. Gr. Vieru, str. P. Rareș, str. Bodoni, str. Puşkin, str. Ierusalimului.

executate 11.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Albişoara, str. M. Costin, str. C. Moşilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenţilor, str. Dimo, str. Florilor, Calea Orheiului.

executate 12.07-13.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. M. Costin (bd. Moscova-str. Dimo, str. Petricani, bd. Moscova, str. C. Orheiului-4 borduri, str. Kiev, bd. Renaşterii, str. C. Tănase, str. Bodoni, str. Puşkin, str. P. Rareș, str. Ierusalimului.

planificate 13.07.2020:

*Frezare parte carosabilă, denivelări, racordări, demolare beton, excavarea beton asfaltic frezat, gunoi manual:* str. M. Costin.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

*Așternere beton asfaltic mășcat:* str. D. Aligheri – 152,6 tn.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* şos. Munceşti, str. Gr. Botanică, str. Independenței, str. Sarmizeghetusa, str. Trandafirilor, str. Valea Crucii, str. Grenoble.

executate 10.07-11.07.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* bd. Dacia (buzunare), str. Viaduct-4 buzunare, bd. Dacai – 4 borduri, bd. Decebal, str. Zelinscki, str. H. Botev,str. Independenței, str. Titulescu, nod rutier șos. Muncești.

executate 11.07.2020:

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Munceşti, str. Pandurilor, str. Minsk, str. Pădurii, bd. Dacia-Aeroport+pod com. Sîngera.

planificate 13.07.2020:

*Decapare sol, amenajarea fundației în pietriș, amenajare beton asfaltic trotuar:* str. D. Aligheri.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 10.07.2020:

*Gunoi manual:* str. M. Spătaru – 1 cursă, remorcă.

*Compactare manuală pămînt:* Alee Mircea cel Bătrîn – 26 ml.

*Încărcare manuală:* Alee Mircea cel Bătrîn – 3,5 tn.

*Montare zidării:* Alee Mircea cel Bătrîn – 52 buc.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Meşterul Manole – 4 borduri, str. Sargidava, str. Spătaru, str. M. Drăgan, str. Voluntarilor.

executate 10.07-11.07.2020 (în nopate):

*Spălarea părţii carpsabile:* bd. Mireca cel Bătrîn, str. Alecu Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Ig. Vieru, str. I. Domeniuc.

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Lunca Bîcului + pod, str. Uzinelor+cercuri+triunghiuri, str. M. Dragan, str. Sadoveanu, str. Podul Înalt.

planificate 13.07.2020:

*Construire trotuar:* Aleea Mircea cel Bătrîn.

***sect. OCR (15 muncitori):***

planificate 13.07.2020:

*Aplicare marcaj longitudinal:* bd. Gagarin, bd. Decebal*.*

*Aălicare marcaj petru treceri de pietoni:* str. Gr. Botanică, str. Lunca Bîcului.

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 10.07.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. Cuza Vodă – 36 receptoare.

 bd. Cuza Vodă, 43 – 2 receptoare

*Gunoi manual:* bd. Cuza Vodă – 1 cursă.

*Curățarea canal pluvial:* str. Industrială – 6 m3.

executate 11.07.2020 (1 muncitor):

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Bodoni-str. Alexandru cel Bun – 3 tn.

planificate 13.07.2020:

*Curățarea canal pluvial:* str. Așhabad.

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Titulescu.

*Curățarea colector pluvial:* str. Varnița.

***sect. 8 (8 muncitori):***

executate 10.07.2020:

*Demontare pavaj vechi:* bd. Moscova – 65 m2.

*Montare pavaj vechi:* bd. Moscova – 30 m2.

*Săpătură mecanizată:* bd. Moscova – 45 m3.

*Amenajarea fundației în pietriș:* bd. Moscova – 27 tn.

*Transport gunoi:* bd. Moscova – 5 curse.

*Montare pavaj:* bd. Moscova – 90 m2.

planificate 13.07.2020:

*Construire trotuar în pavaj:* bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP I. Rusu