

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 13.08.2020:

*Salubrizarea manuală*: str. Sihastrului-1cursă.

*Decapare b/a uzat*: str. Testimițeanu-30m.l.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu- 5,17m3.

*Amenajare nisip*: str. Testimițeanu-13,4t.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu-24bord.

*Instalarea zidăriilor*: str. Testimițeanu-28zid.

planificate 14.08.2020:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* șos. Hîncești, 167, șos. Hîncești-Spicului; șos. Hîncești-Sihastrului, bd. Șt cel Mare-Negruzzi; bd. Șt. cel Mare-Ciuflea.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

*Decaparea b/a uzat*: str. Testimițeanu.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 13.08.2020:

*Salubrizare mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu, str. N. Costin, str. Cornului, str. Alexandresu.

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.)-1cursă.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-99,12m3.

*Amenajarea învelișului asfaltic*: bd. A. Iulia, 200-206-2,5t b/a fin, bd. A. Iulia, 2-67m2 b/a fin, 10,4t b/a mășcat, str. I. Pelivan (tr.)-4,8t b/a fin.

executate 13-14.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

planificate 14.08.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat:* str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Reparația canalizării pluviale*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 13.08.2020:

*Salubrizarea manuală:*str. Albișoara-2curse.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara-2,4m3.

*Demontarea barei de protecție:* str. Albișoara-108 m.l.

*Transportare sol*: str. Albișoara-5curse.

*Decapare b/a uzat:* str. Albișoara-250m2.

executate 13-14.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Al. cel Bun, str. V. Alecsandri, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. Ierusalim, bd. Gr. Vieru.

*Spălarea părții carosabile*: bd. Moscovei, str. Kiev, str. A. Russo, bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, C. Orheiului, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. Ierusalim, str. C. Tănase, str. V. Alecsandri, str. Ismail, bd. D. Cantemir.

*Frezarea părții carosabile:* C. Moșilor-Petricani-75m2.

planificate 14.08.2020:

*Excavare/transportare b/a uzat:* str. Albișoara.

*Demolarea bordurelor*: str. Albișoara.

*Salubrizarea manuală*: str. Albișoara.

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 13.08.2020:

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Teilor, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.

*Amenajarea trotuarului*: str. Inculeț-256m2.

executate 13-14.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, bd. Decebal, Viaduc, str. Independenții, str. Burebista, str. Teilor, str. Belgrad, str. C. Brîncuși.

*Spălarea părții carosabile*: str. Independenții, str. Hr. Botev, bd. Decebal, bd. Traian, bd. Dacia.

planificate 14.08.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* C. Basarabiei, str. Pădurii.

*Salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului public*: șos. Muncești (13 stații).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 13.08.2020:

*Salubrizare manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3curse.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2m3.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-33m.l.

*Instalara bordurelor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-90bord.

planificate 14.08.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 13-14.08.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:*bd. C. Vodă-520m2, str. Burebista-70m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* sect. Centru (școli)-80m2

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: C. Orheiului-2buc.

planificate 14.08.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* bd. C. Vodă.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Independenții, str. Burebista.str. M. Mică (școli).

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 13.08.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-2jgheaburi, 8elem.beton, 1,7m3 pietriș, 10m3 săp. man., 12m3 dezb.beton, 2curse gunoi.

planificate 14.08.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 13.08.2020:

*Excavare/transportare sol:* bd. Moscova-63m3/7curse.

*Săpătură manuală:*  bd. Moscova- 18m3.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova-35bord.

*Instalarea zidăriilor*: bd. moscova-30zid.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-20,7m3.

*Demontare pavaj*: bd. moscova-3m2.

planificate 14.08.2020:

*Amenajarea pavajului:* bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 13.08.2020:

*Decaparea b/a uzat:* str. M. Viteazul-Columna-4m2.

*Frezarea părții carosabile:* str. M. Viteazul-Columna-25m2.

*Amenajare pietriș:* str. M. Viteazul-Columna-11,2m3.

*Asfaltarea părții carosabile.* Str. M. Viteazul-Columna-25m2.

planificate 14.08.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Rîșcani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc