

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 14.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Testimițeanu-2curse.

*Asfaltarea părții carosabile*: str. Testimițeanu-208,1t b/a fin.

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu-70m2.

executate 14-15.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* A. Gării, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. Ismail, str. C. Vîrnav, str. A. Pușkin, str. V. Micle, str. Vl. Pîrcălab, str. M. Eminescu, str. V. Alecsandri, str. Armenească, str. Bolgară, str. Tighina, str. Ciuflea, Viaduc.

planificate 15.09.2020:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* șos. Hîncești, 167, șos. Hîncești-Spicului, șos. Hîncești-Sihastrului, bd. Șt cel Mare-Negruzzi, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea.

*Frezarea părții carosabile*: str. Testimițeanu.

*Decaparea b/a uzat*: str. Testimițeanu.

*Desfacerea bordurelor*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 14.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului.

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.)-13,3m3.

executate 14-15.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Columna, str. Mit. Dosoftei, bd. Șt. cel Mare, PMAN, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București, str. N. Iorga, str. M. Cibotari.

planificate 15.09.2020:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.)

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 14.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Moșilor, str. Doina, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo, str. Albișoara.

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.)-2curse, str. Petricani-1cursă.

*Excavare/transportare b/a uzat:* str. Albișoara (tr.)-1cursă.

*Excavare/transportare sol*: str. Albișoara (tr.)-3curse.

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-8,8m3.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-1,5m3.

executate 14-15.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Al. cel Bun, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. Ierusalim, str. C. Tănase, bd. Gr. Vieru, str. P. Rareș, bd. Renașterii, C. Orheiului, str. Petricani.

planificate 15.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.), str. Petricani.

*Instalarea bordurelor:* str. Albișoara (tr.).

*Excavare/transportare gunoi:* str. Albișoara (tr.)

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 14.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Gr. Botanică, șos. Muncești, str. Minsk, str. V. Crucii, bd. Dacia, or.Săngera (pod).

*Amenajarea beton asfaltic:* str. Zelinski-95,7m2.

executate 14-15.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. Titulescu, șos. Muncești, str. Teilor, str. Hr. Botev, str. Belgrad, str. C. Brîncuși, bd. Dacia, str. Zelinski.

planificate 15.09.2020:

*Instalarea bordurelor:* str. Albișoara (tr.).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 14.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. M. Drăgan, str. Sargidava, str. M. Spătarul.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-8curse.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-1,3m3.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-99buc.

planificate 15.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 14-15.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Zelinski-250m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Zelinski-35m2, 35m2 (parcare), str. Doina-80m2, str. Academiei-75m2.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. Zelinski-8buc.

planificate 15.09.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Zelinski.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Zelinski, str. Doinas, str. Academiei.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 14.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*:str. Albișoara-9elem. beton, 1,5m3 bet. turnat, str. Otovasca-1gril.inst., str. P. Movilă-1gril.vehi.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-2curse gunoi.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: bd. Moscova, str. Florilor.

planificate 15.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Renașterii.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 14.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. Moscova-34m3/56t.

*Săpătură manuală*: bd. Moscova-2m3.

*Compactare manuală*: bd. Moscova-35m3.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-6m3.

*Demolare beton*: bd. Moscova-1m3.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-36m2.

planificate 15.09.2020:

*Evacuare gunoi:* bd. Moscova.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 15.09.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Botanica.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc