

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 15.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Testimițeanu (tr.)-4curse.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu (tr.)- 4,3m3.

*Demontare pavaj*: str. Testimițeanu (tr.)-35m2.

*Amenajare pavaj*: str. Testimițeanu (tr.)-45m2.

*Frezarea b/a (lingă bordură)*: str. Testimițeanu (tr.)-75m2.

executate 15-16.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. Șt. cel Mare, str. București, str. Sciusev, str. M. Kogălniceanu, str. Bernadazzi, str. A. Mateevici, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Docuceaeev, str. Ciuflea, Viaduc.

planificate 16.09.2020:

*Frezarea b/a (lingă bordură)*: str. Testimițeanu (tr.).

*Decaparea b/a uzat*: str. Testimițeanu (tr.).

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 15.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: str. Alexandrescu, str. V. Belinski, str. I. pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

*Instalarea zidăriilor:* str. I. Pelivan (tr.)-73buc.

planificate 16.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.)

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 15.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Orheiului, C. Moșilor, str. Studenților, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.)-2curse, str. Petricani-1cursă.

*Instalarea zidăriilor:* str. Albișoara (tr.)-57buc., 0,5m3 bet. turnat.

*Excavare/transportare sol*: str. Albișoara (tr.)-2curse.

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-4m3, 178m2 pietriș vechi.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-2,5m3.

executate 15-16.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. V. Alecsandri, str. Al. cel Bun, str. A. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. P. Rareș, bd. Gr. Vieru, str. Ierusalim, bd. Renașterii, str. Petricani.

planificate 16.09.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor:* str. Albișoara (tr.).

*Excavare/transportare gunoi:* str. Albișoara (tr.)

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 15.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. Dacia, bd. Dacia-Aeroport, str. Pandurilor, str. Salcîmilor.

*Instalarea zidăriilor:* str. Albișoara (tr.)-40buc.

planificate 16.09.2020:

*Plombarea părții carosabile:* or. Sîngera (pod), str. L. Bîcului.

*Amenajarea fundației:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 15.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-7curse.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-12m3.

*Compactarea pietișului*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-480m2.

planificate 16.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 15-16.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. S. Lazo-250m2, str. L. Tolstoi-75m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. București-200m2.

planificate 16.09.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. S. Lazo, str. L. Tolstoi.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. București.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 15.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara-2cap. beton.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Renașterii-42buc., str. Albișoara-15m3 dezb. beton, 36m3 săp. mecaniz., 10m3 săp. man., 4curse gunoi.

planificate 16.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Renașterii, str-la Studenților.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: bd. Renașterii, str. Florilor.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 15.09.2020:

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova-130m2.

planificate 16.09.2020:

*Evacuare gunoi:* bd. Moscova.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 16.09.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Botanica.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc