

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 muncitori):***

executate 15.12.2020 :

*Salubrizare manuală:* str. Lev Kaczynschi-0,5cursa, Hîncești nod rutier – 1,5curse.

*Încărcare/transportare pavaj granit:* str. Ciuflea-Șt. cel Mare (subterană)-5,3tn.

*Salubrizarea mecanizată (în noapte):* str. Columna, Varlaam, Pușkin, Vl. Pârcălb, V. Micle, V. Alecsandri, Armenească, Bulgară, Tighina, Bernardazzi, Mateevici, Kogîlnicanu, Sciusev, București, 31 August, Gagarin, Negruzzi, Ismail, Ciuflea, Șt.cel Mare,

*Salubrizarea mecanizată (în zi):* str. Albișoara, V. Trandafirilor, Melestiu, Inculeț, Testimițeanu, Gh. Cașu, M. Mică, I.C. Suruceanu, T. Strijca, Ungureanu, Grenoble, Miorița, Hîncești, Spicului, Ialoveni, Dr. Viilor, Leh Kaczynski.

planificate 16.12.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* Pod Ismail, Gagarin, Viaduc, Hîncești.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 15.12.2020 :

*Amenajarea acostamentului în pietriș*: com. Trușeni-19,2tn.

*Salubrizare mecanizată:* str. Columna, Dosoftei, Kogîlniceanu, Mateevici, Iorga, M. Cibotari, T. Ciorba, P. Movilă, Lăpușneanu.

planificate 16.12.2020:

*Amenajarea și profilarea în pietriș*: s. Ciora Borta.

*Lichidarea situației de avariere:* C. Ieșilor, Creangă, N. Costin, A. Iulia, V. Lupu, Deleanu, Mesager, Paris.

***sect. Rîşcani (6 muncitori):***

executate 15.12.2020 :

*Salubrizare mecanizată:* bd. Renașterii, Kiev, Moscova, B. Voievod, str. A. Russo, C. Orheiului, Petricani, C. Moșilor.

*Decapare/pregatirefundație*: str. Astronom N. Donici-198m2.

*Demontarea betonului manual:* str. Astronom N. Donici-1m3

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. Astronom N. Donici-39,2tn.

*Încărcarea manuală și transportarea pămîntului:* str. Astronom N. Donici-1cursă.

planificate 16.12.2020:

*Excavare/transportare, compactare, amenajare în pietriș*: str. Astronom N. Donici.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 15.12.2020:

*Evacuarea și transportarea pămîntului:* bd. Dacia, 52 – 6curse.

*Salubrizarea stațiilor de așteptare*: șos. Muncești – 12buc.

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. Dacia-16buc., V.Crucii-4buc., Butucului-5buc.

*Salubrizare mecanizată (în noapte):* bd. Dacia, Viaduc, Decebal, Decebal, Independenței, Teilor, Burebiata, Zelinski.

*Salubrizare mecanizată (în zi):* C. Basarabiei, șos. Muncești, Minsk, Pandurilor, Pădurii, Sarmizegetusa, Trandafirilor, C. Vodă.

planificate 16.12.2020:

*Pregătirea fundației:* bd. Dacia, 52.

*Lichidarea situației de avariere:* bd. Dacia-Aeroport, Dacia buzunarele, Viaduc.

***sect. Ciocana (7 muncitori):***

executate 15.12.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-6curse.

*Săpătură manuală:* bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-3m3.

*Încărcarea manuală:* bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-3tn.

*Montarea bordurilor:* bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-60buc.

*Profilarea fundației:* str. Eroii Neamului – 700m2.

*Salubrizare mecanizată (în noapte):* str. L. Bîcului, Uzinilor, V. lui Vodă, Otovasca, M. Drăgan, Sadoveanu.

*Salubrizare mecanizată (în zi):* str. Voluntarilor, M. Manole 4bord., M. Drăgan, Sargidava.

planificate 16.12.2020:

*Montarea bordurilor*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

*Profilarea fundației*: str. Eroii Neamului.

***sect. OCR (14 muncitori):***

executate 15.12.2020:

*Demontarea indicatoarelor rutiere ”parcare rezervată”:* sect. Riscani-22buc.

*Pregătirea pentru plantarea țevilor:* str. Pușkin-60găuri.

planificate 16.12.2020:

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 15.12.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Halippa,5 - 22buc., Ismail-10buc., Gagarin-2buc., 4curse gunoi.

*Reparația canalizării pluviale*: șos. Hîncești-3buc. noi, 1cursă gunoi, Gagarin-2buc.noi, 2curse gunoi.

*Prelucrarea cu soluție lichidă sodică a receptoarelor:* str. Albișoara-40buc.

planificate 16.12.2020:

*Încărcarea/transportarea gunoi:* str. Varnița,24.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 15.12.2020:

*Săpătură manuală:* : bd. Moscova,26-0,75m3.

*Compactarea pămîntului:* : bd. Moscova,26-8m3.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova,26-18t.

*Montarea zidăriilor:* bd. Moscova,26-71buc.

planificate 16.12.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (2 muncitori):***

executate 15.12.2020:

*Sector Buiucani.*

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP