

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru (4 muncitori):***

executate 15.06.2020:

*Gunoi manual*: str. Albișoara – 0.5 cursă.

str. V. Alecsandri – 1 cursă.

str. Academiei – 0.5 cursă.

str. C. Vîrnav – 0.5 cursă.

str. T. Strișcă – 0.5 cursă.

str. Aleea Gării – 1 cursă.

*Pomparea apei*: str. C. Vîrnav.

planificate 16.06.2020:

*Gunoi manual-salubrizare:* str. Ismail*.*

*Amenajare pietriș, montare borduri, decapare b/a uzat :* str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 15.06.2020:

*Salubrizare manuală*: Calea Ieșilor, str. Milano, str. Călărași – 2 curse Mercedes.

Str. M. Viteazu, str. Coca, str. Lupu, str. Belinski, bd. Alba Iulia, str. Ghibu, str. N. Costin, str. I. Creangă, P.D. Cantemir – 1 cursă remorcă.

*Dezbaterea betonului trotuar:* str. Pelivan, bd. Alba Iulia.

planificate 16.06.2020:

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Alba Iulia, trotuar*.*

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 15.06.2020:

*Măturare tractor MTZ KO707:* str. Petricani, str. P. Rareș, str. Zaikin.

*Gunoi manual:* str. Albișoara, str. Petricani, str. Dimo, Calea Orheiului, str. Ceucari – 4 curse, (1 basculant mic,2 remorcă 1 Kamaz).

*Greider:* str. Petricani.

executate 15.06.2020-16.06.2020 (în nopate):

*Măturare tractor MTZ KO707:* str. Petricani, str. P. Rareș, str. Zaikin.

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Albişoara, str. P. Rareș, str. Petricani, C. Orheiului-4 borduri, str. Kiev, bd. Moscova.

planificate 16.06.2020:

*Gunoi manual-salubrizare:* str. Petricani*.*

*Compactare sol, pietriș:* str. M. Costin.

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 15.06.2020:

*Salubrizare manuală:* șos. Muncești – 4 curse (3 Kamaz, 1 zil)*.*

bd. Dacia – 2 curse (1 remorcă, 1 zil)*.*

str. Gr. Botanică – 1 cursă (1 zil)*.*

executate 15.06.2020-16.06.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* bd. Decebal+axa, șos. Muncești-axa, str. Gr. Botanică, str. Sarmizeghetusa, bd. Dacia+buzunare+borduri interioare+intersecții, str. Viaduct-4 borduri, str. Burebista, str. Cuza Vodă+intersecție str. Sarmizeghetusa, str. H. Botev, str. Teilor, str. Independenței.

planificate 16.06.2020:

*Salubrizare stații de așteptare:* șos. Muncești*.*

*Demontarea/montarea borduri, amenajarea fundației în pietriș:* str. N. Zelinski.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 15.06.2020:

*Gunoi manual:* str. Lunca Bîcului – 1 cursă Kamaz.

str. Uzinelor – 3 curse Kamaz.

*Dezbaterea glodului de sub borduri:* str. Varnița, str. Uzinelor.

*Dezbaterea glodului cu autogreider:* str. Otovasca, str. M. Manole.

*Măturare tractor MTZ KO707:* str. Lunca Bîcului, str. Uzinelor.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* bd. Mircea cel Bătrîn-4 borduri, str. Al. Russo, str. Sadoveanu, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Ig. Vieru, str. Domeniuc.

executate 15.06.2020-16.06.2020 (în nopate):

*Măturare tractor MTZ KO707:* str. Varnița, str. Uzinelor, str. Otovasca, str. M. Manole.

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Lunca Bîcului-axe, str. Vadul lui Vodă, str. Uzinelor+cercuri+triunghiuri(Vitanta) direcția spre Vadul lui Vodă, str. M. Dragan, bd, Mircea cel Bătrîn-2 borduri interioare, str. Sadoveanu, str. Sargidava.

planificate 16.06.2020:

*Gunoi manual-salubrizare:* str. Lunca Bîcului, str. Uzinelor*.*

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 11.06.2020-12.06.2020 (în nopate):

*Aplicare marcaje longitudinale:* str. Kiev – 650 m2.

*Aplicare marcaje treceri de pietoni:* bd. Alba Iulia – 210 m2.

planificate 16.06.2020:

*Aplicare marcaje longitudinale:* str. Kiev, Calea Orheiului.

*Aplicare marcaje treceri de pietoni:* bd. Alba Iulia.

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 15.06.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Pandurilor – 6 receptoare.

str. M. Manole – 14 fîntîni.

*Ridicarea fîntîni la cotă :* str. M. Manole – 6 fîntîni vechi.

– 2 fintini noi.

*Gunoi manual:* str. M. Manole – 1 cursă.

planificate 16.06.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Pădurii, str. Titulescu, str. G. Latină*.*

*Spălare rețele:* str. G. Latină, str. Uzinelor, str. Albișoara.

***sect. 8 (8 muncitori):***

executate 15.06.2020:

*Împrăștierea pămînt cu lopata:* bd. Moscova – 2 m3.

*Montare pavaj:* bd. Moscova – 45 m2.

*Pregătirea platformei:* bd. Moscova – 30 m2.

*Amenajarea fundației în pietriș:* bd. Moscova – 10 tn.

planificate 16.06.2020:

*Montarea pavaj:* bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP I. Rusu