

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (5 muncitori):***

executate 15-16.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. București, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

executate 16.11.2020 :

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, styr. P. Unguranu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, Dr. Viilor, str. Pietrarilor, str. L. Kaczynski, str. Academiei.

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncești-2curse.

executate 16-17.11.2020 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile:* str. Testimițeanu-2 300m2.

planificate 17.11.2020:

*Frezarea părții carosabile:* str. Testimițeanu.

*Excavare sol:* str. Testimițeanu.

*Demontare/instalare bordure:*str. Testimițeanu.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 15-16.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Șt. cel Mare, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București, str. Sciusev, PMAN, str. S. Lazo, str. Sf. Țării, str. M. Cibotari.

executate 16.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:*str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. E. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului.

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu-1cursă.

*Amenajare pietriș:*str. Testimițeanu-13t.

*Instalare zidării*: str. Testimițeanu-13buc.

planificate 17.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu.

*Amenajare pietriș:*str. Testimițeanu.

*Instalare zidării*: str. Testimițeanu.

*Reparația canalizării plviale*: str. Testimițeanu.

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 15-16.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* C. Moșilor, str. Kiev, bd. Renașterii, str. Petricani, str. B. Voievod, str. A. Russo, C. Orheiului, bd. Gr. Vieru, str. Ierusalim, str. C. Tănase, str. Pușkin, str. B. Bodoni.

executate 16.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. T. Vladimirescu, str. Dimo, str. Florilor, str. Studenților, str. Ceucari, C. Moșilor.

*Salubrizarea manuală*: bd. Dacia, 39-4curse.

*Excavare fundație bordure:* bd. Dacia, 39-50m.l.

*Demolarea betonului*: bd. Dacia, 39-2m3.

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia, 39-9,9t.

executate 16-17.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Petricani, C. Orheiului, bd. Moscova, str. Kiev, str. A. Russo, str. B. Voievod, bd. Renașterii, str. P. Rareș, bd. Gr. Vieru, str. Ierusalim, str. C. Tănase, str. B. Bodoni, str. Pușkin.

planificate 17.11.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Mircești.

*Excavare/transportare gunoi:* str. Mircești.

*Amenajare pietriș:* str. Mircești.

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 15-16.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. C. Vodă, bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Titulescu, str. Zelinski, str. Independenții.

executate 16.11.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Muncești, str. Minsk, str. Pandurilor, str. Pădurii, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. C. Vodă, str. Grenoble, str. V. Crucii.

*Salubrizarea stațiilor de așteptare a transportului public*: șos. Muncești.

*Amenajarea învelișului asfaltic*: str. V. Crucii, 4/2-256m2.

planificate 17.11.2020:

*Frezarea părții carosabile*: com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana (6 muncitori):***

executate 15-16.11.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. A. Russo, str. M. Sadoveanu, str. G. Latină, str. I. Dumeniuc, str. I. Vieru, str. Studenților, bd. M. cel Bătrîn.

executate 16.11.2020:

*Amenajare trotuar:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-1 400m2.

planificate 17.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Amenajare trotuar:* bd. M. cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 16.11.2020:

*Aplicarea marcajului rutier*: str. Testimițeanu (zebre)-70m2.

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. Albișoara-24buc.

planificate 17.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Albișoara.

*Aplicarea marcajului rutier*: str. I. Pelivan.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 16.11.2020:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Zelinski-24buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. A. Russo-reparația țeavă Ø500mm.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Zelinski, str. Titulescu, str. Albișoara.

planificate 17.11.2020:

*Reparația canalizării pluviale:* str. A. Russo.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. C. Vodă, str. Butucului.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 16.11.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: bd. Moscova-23m3/39t.

*Săpătură manuală*: bd. Moscova-3m3.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. Moscova-3fînt. rid.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-12t.

planificate 17.11.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 17.11.2020:

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Botanica, sect. Rîșcani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc