

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru (4 muncitori):***

executate 20.06.2020:

*Gunoi manual*: str. Aleea Gării – 0.5 curse, Kamaz.

 str. Albișoara, str. Frumușica – 0.5 curse, Kamaz.

 str. Mateevici, str. Halippa, str. A. Crihan – 1 cursă, Kamaz.

 str. Inculeț, str. C. Vîrnav – 1 cursă, remorcă.

 str. Academiei, str. T. Strișcă – 1 cursă, remorcă.

***sect. Buiucani (5 muncitori):***

executate 20.06.2020:

*Salubrizare manuală*: Calea Ieșilor, str. Neculce – 1 cursă, Kamaz.

 str. Călărași, str. Milano – 3 curse, Kamaz.

 str. Creangă, str. Belinski, str. Lupu, bd. Alba Iulia, str. Deleanu, str. Costin – 1 cursă, remorcă.

***sect. Rîşcani (7 muncitori):***

executate 20.06.2020:

*Gunoi manual:* str. Albișoara, str. Petricani, str. T. Vladimirescu – 4 curse, (2 remorcă, 2 Zil).

*Măturare mecanizată, MTZ KO707:* str. Albișoara, str. Petricani, str. T. Vladimirescu.

***sect. Botanica (3 muncitori):***

executate 20.06.2020:

*Salubrizare manuală*: șos. Muncești, str. Sarmizeghetusa, str. Trandafirilor, bd. Dacia – 6 curse (3 remorcă, 3 Zil).

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 20.06.2020:

*Salubrizare manuală*: str. Uzinelor – 5 curse, Kamaz.

*Măturare mecanizată, MTZ KO707:* str. Otovasca, str. Uzinelor, str. M. Spătaru, traseu Chișinău-com . Tohatin.

***sect. 7 (4 muncitori):***

executate 19-20.06.2020 în noapte:

*Curățarea canalizării pluviale în zonele cu risc sporit de inundații.*

executate 20.06.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. Albișoara – 15 receptoare, 4 fîntîni.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu