

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 20.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. P. Ungureanu, str. T. Strișcă, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. Korolenco, str. Miorița, str. Grenoble, șos. Hîncești.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimițeanu-5curse.

*Amenajarea trotuarului* str. Testimițeanu-353,8m2.

executate 20-21.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Miorița, str. Grenoble, str. București, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Negruzzi, bd. Gagarin, bd. Șt. cel Mare, str. V. Alecsandri.

*Spălarea părții carosabile*: str. Miorița, str. Grenoble, str. București, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Negruzzi, bd. Gagarin, bd. Șt. cel Mare, str. V. Alecsandri, str. Ismail, str. P. Halippa.

planificate 21.08.2020:

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu.

*Decapare b/a uzat*: str. Testimițeanu.

*Amenajarea trotuarului* str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 20.08.2020:

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.)-4,4m3.

*Amenajarea trotuarului:* str. I. Pelivan (tr.)-125,3t b/a fin.

executate 20-21.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

*Spălarea părții carosabile*: str. M. Vitezaul, bd. Șt. cel Mare, str. București, str. Sciusev, str. V. Lupu, str. Belinski, str. N. Costin, str. L. Deleanu.

planificate 21.08.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor:* str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 20.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.)-2curse.

*Excavare bordure:* str. Albișoara (tr.)-2curse (70buc.).

*Amenajare pietriș:*str. Albișoara (tr.)-42,2m3.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-1,2m3.

planificate 21.08.2020:

*Decaparea b/a uzat:* str. Albișoara (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 20.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. C. Vodă, str. Grenoble, str. P. Ungureanu, str. V. Crucii.

*Salubrizarea manuală*: bd. Dacia-1cursă.

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia-70m2.

*Instalarea zidăriilor:* bd. Dacia-35zid.

planificate 21.08.2020:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Băcioi Noi.

*Amenajarea trecerilor pietonale:* bd. Dacia.

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 20.08.2020:

*Salubrizarea manuală:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. M. Sadoveanu, str. A. Russo.

*Transportare gunoi:*bd. M. cel Bătrîn (aleea)-1cursă.

*Săpătură manuală:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-1m3.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-65zid.

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-120m2.

planificate 21.08.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 20-21.08.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului longitudinal:* C. Moșilor-1 100m2.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. M. Kogălniceanu-120m2, sect. Rîșcani (școli)-160m2.

planificate 21.08.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* C. Moșilor.

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. M. Kogălniceanu.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 20.08.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-4jgheaburi beton, 3m țeavă, 3,88m3 pietriș, Viaduc (canal pluvial)-amenajare sol.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-4m3 săp. man., 6m3 dezb.beton, 1cursă gunoi, str.L. Deleanu-48buc.

planificate 21.08.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 20.08.2020:

*Demontare pavaj:*  bd. Moscova-40m2.

*Decapare b/a uzat*: bd. Moscova-20m2.

*Montare pavaj*: bd. Moscova-106m2.

*Instalarea zidăriilor*: bd. Moscova-4zid.

*Transportare gunoi*: bd. Moscova-4curse.

planificate 21.08.2020:

*Amenajarea pavajului:* bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 21.08.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Rîșcani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc