

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 21.08.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimițeanu-5curse.

*Amenajarea trotuarului* str. Testimițeanu-6t b/a fin.

*Amenajarea stațilori de așteptare a transportului public*: str. Testimițeanu-20t b/a mășcat.

planificate 22.08.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimițeanu.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executate 21.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Cornului, str. Constituției.

*Salubrizarea manuală*: str. I. Pelivan (tr.)-1cursă.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-6curse.

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.)-24,14m3.

*Instalare zidării:* str. I. Pelivan (tr.)-49zid.

planificate 22.08.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor:* str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 21.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo.

*Salubrizarea manuală:* str. Albișoara (tr.)-2curse.

*Excavare b/a uzat*: str. albișoara (tr.)-220m2.

*Excavare sol*: str. Albișoara (tr.)-5curse.

*Excavare bordure/zidării:* str. Albișoara (tr.)-80buc. (2curse).

*Amenajare pietriș vechi:*str. Albișoara (tr.)-220m2.

*Demolarea betonului*: str. Albișoara (tr.)-2,5m3.

executate 21-22.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Al. cel Bun, str. V. Alecsandri, str. A. Pușkin, str. B. Bodoni, bd. Gr. Vieru, str. P. Rareș, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. Petricani.

*Spălarea părții carosabile*: bd. Moscova, str. Kiev, str. A. Russo, bd. Renașterii, C. Orheiului, bd. Gr. Vieru, str. Ierusalim, str. C. Tănase, str. A. Pușkin, str. B. Bodoni, str. V. Alecsandri, str. Ismail, bd. D. Cantemir.

planificate 22.08.2020:

*Decaparea b/a uzat:* str. Albișoara (tr.).

*Excavare sol*: str. Albișoara (tr.).

*Amenajare pietriș :*str. Albișoara (tr.).

*Instalarea zidăriilor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Botanica (7 muncitori):***

executate 21.08.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Dacia, Viaduc, str. V. Crucii, str. Grenoble, bd. C. Vodă, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Băcioi Noi-30m2.

*Amenajarea trecerilor pietonale:* bd. Dacia-113m2.

planificate 22.08.2020:

*salubrizarea manuală:* bd. Dacia-aeroport.

*Excavare sol*: str. Albișoara (tr.).

*Instalarea zidăriilor*: str. Albișoara (tr.).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 21.08.2020:

*Transportare gunoi:*bd. M. cel Bătrîn (aleea)-3t.

*Săpătură manuală:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-2m3.

*Compactare manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-40m.l.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-90zid.

*Amenajare pietriș:* bd. M.cel Bătrîn (aleea)-150m2.

executate 21-22.08.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo, str. M. Sadoveanu.

planificate 22.08.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 21.08.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-4jgheaburi beton, 2elem.beton.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara (canal pluvial)-5m3 săp. man., 6m3 dezb.beton.,

str. Albișoara-16buc.

planificate 22.08.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara, str. A. Russo.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 21.08.2020:

*Săpătură mecanizată*: bd. Moscova-10m3.

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-22,4m3.

*Instalarea zidăriilor*: bd. Moscova-25zid.

*Transportare gunoi*: bd. Moscova-1cursă.

planificate 22.08.2020:

*Amenajarea pavajului:* bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 22.08.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Rîșcani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc