

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru:***

executate 21.04.2020:

*Încărcare rumeguş manual*: str. Testimiţeanu – 5 tn.

*Săpătră manuală*: str. Testimiţeanu – 1,5 m3.

*Amenajarea fundaţiei în pietriş*: str. Testimiţeanu – 5,5 tn.

*Instalare borduri mici (zidărie)*: str. Testimiţeanu – 42 buc.

*Trasnport gunoi*: str. Testimiţeanu –2 curse (Kamaz).

planificate 22.04.2020:

*Demontarea borduri:* str. Testimiţeanu*.*

*Amenajarea fundaţiei în pietriş:* str. Testimiţeanu*.*

*Montare borduri:* str. Testimiţeanu*.*

*Decaparea beton asfaltic:* str. Testimiţeanu*.*

***sect. Buiucani:***

executate 21.04.2020:

*Excavarea/transportarea gunoi:* str. I. Pelivan – 3 curse (3 Kamaz).

*Instalare borduri mari:* str. I. Pelivan – 47 buc.

*Amenajarea fundaţiei în peitriş:* str. I. Pelivan – 4,5 tn.

planificate 22.04.2020:

*Excavarea/transportarea gunoi*: str. I. Pelivan.

*Amenajarea fundaţiei în pietriş*: str. I. Pelivan.

*Montarea borduri*: str. I. Pelivan.

***sect. Rîşcani:***

executate 21.04.2020:

*Egalizare manuală:* str. M. Costin – 31,4 tn.

*Demolarea beton/asfaltic şi beton manual:* str. M. Costin – 0,5 m3.

*Salubrizare mecanizată în zi:* str. M. Costin, str. Calea Moşilor, str. Doina, str. Studenţilor, str. Florilor, str. Dimo.

planificate 22.04.2020:

*Aşterenere strat de egalizare:* str. M. Costin.

***sect. Botanica:***

executate 21.04.2020:

*Montarea zidării, trotuar:* str. Zelinski – 6 buc (3 ml).

*Montarea borduri:* str. Zelinski – 10 buc.

*Amenajarea fundaţiei în peitriş:* str. Zelinski – 30 tn.

*Salubrizare subtereanelor:* bd. Dacia – bd. Traian.

bd. Dacia – str. Teilor.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* şos. Munceşti, Calea Basarabiei, str. Minsk, str. Pandurilor, str. Pădurii, str. Sarmizeghetusa, str. Trandafirilor, str. Valea Crucii, bd. Cuza Vodă, str. Grenoble.

executate 21-22.04.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Burebista, bd. Dacia – buzunarele, Viaduct, bd. Decebal, str. Titulescu, str. Zelinski, str. Hr. Botev, str. Teilor, str. Inedependenţei, bd. Traian, bd. Cuza Vodă.

planificate 22.04.2020:

*Amenajarea, compactare în pietriş a fundaţiei:* str. Zelinski.

*Montarea borduri:* str. Zelinski.

***sect. Ciocana:***

executate 21.04.2020:

*Săpătură mecanizată:* str. Sadoveanu – 6 m3.

*Transportare pămînt:* str. Sadoveanu – 3 curse (9 tn).

*Demontare borduri mari:* str. Sadoveanu – 11 ml.

*Montare borduri mari:* str. Otovasca, trotuar – 15 m.

*Amenajarea fundaţiei în peitriş:* str. Otovasca, trotuar – 3 tn.

*Compactare manuală:* str. Otovasca, trotuar – 5 m3.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* bd. Mircea cel Bătrîn, str. Al. Russo, str. G. Latină, str. Sadoveanu, str. P. Zadnipru, str. Ig. Vieru, str. I. Domeniuc, str. Studenţilor.

executate 21-22.04.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* Lunca Bîcului – 4 borduri, str. Sargidava, str. Spătaru, str. Drăgan, str. Voluntarilor, str. Transnistria.

planificate 22.04.2020:

*Construire trotuar*: str. Otovasca.

*Construire trotuar*: bd. Mircea cel Bătrîn.

*Coborîrea la cotă fîntîni*: str. Sadoveanu.

***sect. OCR:***

executate 21.04.2020:

*Montarea indicatoare rutiere:* str. Dosoftei-str. Cibotari – 4 buc,

str. Sciusev-str. Armenească – 3 buc,

şos. Hînceşti-str. Academiei – 2 buc.

*Deservirea indicatoare rutiere:* sect. Botanica – 44 buc.

planificate 22.04.2020:

*Montarea indicatoare rutiere:* Vadul lui Vodă-str. M. Drăgan.

str. Trandafirilor, 8.

str. Independeţei-bd Cuza Vodă.

str. Tighina, 6.

*Montare bare de protecţie:* str. Puşkin.

***sect. 7:***

executate 21.04.2020:

*Curăţirea canaizăruii pluviale:* str. Tighina – 14 receptoare.

str. Bulgară – 12 receptoare.

*Instalarea capac beton:* Calea Ieşilor – 1 buc.

*Verificarea colectorului:* Calea Orheiului.

planificate 22.04.2020:

*Ridicarea fîntîni, frezarea părţii carosabile:* str. Ismail.

***sect. 8:***

executate 21.04.2020:

*Pregătirea platformei pt pavaj şi compactarea*:bd. Moscova – 36 m2.

*Intalare pavaj*: bd. Moscova – 43 m2.

*Amenajarea fundaţiei în peitriş şi compactarea:* bd. Moscova – 3 tn.

*Frezarea părţii carosabile:* bd. Moscova – 13 m2.

*Încărcarea manuală asfalt frezat:* bd. Moscova – 1 cursă.

*Demontare beton:* bd. Moscova – 1,5 m3.

*Salubrizare manuală (încărcare gunoi şi pămînt):* bd. Moscova – 1 cursă (Gaz 53).

planificate 22.04.2020:

*Montare pavaj*:bd. Moscova.

*Pregătirea platformei*:bd. Moscova.

*Dezbatere beton*:bd. Moscova.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu