

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru:***

executate 22.05.2020:

*Montare borduri mici*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 61 ml.

*Săpătură manuală*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 2 m3.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 12 tn.

*Dezbatere beton*: str. Testimiţeanu (Corolenco-Vîrnav) – 0,5 m3.

executate 22.05.2020-22.05.2020 (în nopate):

*Spălarea părţii carpsabile:* str. Ismail, bd. Negruzzi, bd. Ştefan cel Mare, str. Ciuflea, Viaduct, str. Bucureşti, str. Halipa, str. Miorița, str. Grenoble.

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Ismail (buzunar+pod), str. Columna, str. Varlaam, bd. Cantemir, bd. Ştefan cel Mare, str. Pușkin, str. V. Micle, str. V. Pîrcălab, str. Eminescu, str. V. Alecsandrii, str. Armeană, str. Bulgară, str. Tighina.

planificate 23.05.2020:

*Amenajare fundației în pietriș:* str. Testimiţeanu*.*

*Montare borduri:* str. Testimiţeanu*.*

***sect. Buiucani:***

executate 22.05.2020:

*Așternere beton asfaltic*: str. Bucuriei – 78,18 tn.

*Frezare parte carosabilă cu W350*: str. Bucuriei – 120 m2.

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Bucuriei – 30,1 tn.

planificate 23.05.2020:

*Amenajare trotuar*: str. Bucuriei.

***sect. Rîşcani:***

executate 22.05.2020:

*Excavarea/transportarea borduri vechi:* str. M. Costin – 45 ml.

*Excavarea/transportarea gunoi:* str. M. Costin – 4 curse, (2 Zil-10tn, 2 remorcă).

*Compactare pietriș:* str. M. Costin – 85 m2.

*Compactare sol:* str. M. Costin – 85 m2.

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. M. Costin – 16,2 tn.

*Instalare borduri noi:* str. M. Costin – 58 ml.

*Demontarea beton, beton asfaltic manual:* str. M. Costin – 2,5 m3.

*Gunoi manual:* str. M. Costin – 2 curse, remorcă.

executate 22.05.2020-22.05.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Ismail, bd. Cantemir, str. Al. cel Bun, str. Petricani, str. C. Orheiului – 4 borduri, str. Gr. Vieru, str. P. Rareș, str. C. Tănase, str. Bodoni, str. Puşkin, str. Ierusalimului.

planificate 23.05.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș:* str. M. Costin.

*Pregătirea fundației:* str. M. Costin.

*Montare borduri:* str. M. Costin.

*Dezbatere beton:* str. M. Costin.

***sect. Botanica:***

executate 22.05.2020:

*Pregătirea albiei pentru montarea borduri, compactare și amnajare:* str. N. Zelinski*.*

*Salubrizare manuală:* bd. Dacia-Aeroport – 4 curse, Zil.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. Gradina Botanică, şos. Munceşti, bd. Dacia, Viaduct – 2 borduri exterioare, bd. Cuza Vodă, str. Grenoble, str. Sarmizeghetusa, str. Trandafirilor, str. Valea Crucii.

executate 22.05.2020-22.05.2020 (în nopate):

*Spălarea părţii carosabile:*bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Traian, str. Cuza Vodă, str. Trandafirilor.

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Burebista, bd. Dacia – 2 buzunare interioare, Viaduct – 2 borduri interioare, bd. Decebal, str. Titulescu, str. Zelinski, str. Hr. Botev, str. Teilor, str. Inedependenţei, bd. Traian, nod rutier șos. Muncești.

planificate 23.05.2020:

*Amenajare beton asfaltic trotuar:* str. Astronauților.

***sect. Ciocana:***

executate 22.05.2020:

*Așternere beton asfaltic mășcat:* str. Bucovina-str. Rădăuțeanu – 660 m2.

*Așternere beton asfaltic mărunt:* str. Bucovina-str. Rădăuțeanu – 660 m2.

*Salubrizarea mecanizată în zi:* str. M. Manole, str. Voluntarilor, str. M. Spătaru, str. M. Drăgan, str. M. Drăgan, str. Al. Russo.

executate 22.05.2020-22.05.2020 (în nopate):

*Salubrizarea mecanizată în noapte:* str. Lunca Bîcului + pod, str. Uzinelor+cercuri+triunghiuri, Vadul lui Vodă, str. Otovasca, str. Sadoveanu, str. Podul Înalt.

planificate 23.05.2020:

*Demontare plite de beton*: str. Otovasca, 21.

*Montare borduri*: str. Otovasca, 21.

***sect. OCR:***

executate 22.05.2020-22.05.2020 (în nopate):

*Aplicarea marcaje rutiere:* bd. Ștefan cel Mare – 1190 m2.

str. Pușkin – 190 m2.

planificate 23.05.2020:

*Aplicare marcaje:* str. Alecsandri.

***sect. 7:***

executate 22.05.2020:

*Curățarea canalizării pluviale:* str. N. Costin – 23 receptoare.

Str. Pelivan – 18 receptoare.

*Gunoi manual:* str. V. Țepeș – 1 cursă.

*Spălarea rețelelor inginerești:* str. N. Costin, str. Pelivan.

planificate 23.05.2020:

*-------------*

***sect. 8:***

executate 22.05.2020:

*Montare borduri mici:* bd. Moscova – 18 m.

*Montare borduri vechi:* bd. Moscova – 3 m.

*Încărcare manuală gunoi:* bd. Moscova – 1 cursă, Zil

*Montare pavaj nou:* bd. Moscova – 67 m2.

planificate 23.05.2020:

*--------------*

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu