

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 25.09.2020 :

*Salubrizarea mecanizată:*  str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. T. Strișcă, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. Korolenco, str. Ungureanu, str. Miorița, str. Grenoble, șos. Hîncești.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimițeanu (tr.)-8curse.

*Salubrizarea manuală*: str. Testimițeanu (tr.)-2curse.

*Săpătură manuală*: str. Testimițeanu (tr.)-2m3.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.)-56buc.

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu (tr.)-12m3.

executate 25-26.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*str. Ismail, str. P. Halippa, bd. Șt. cel Mare, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Docuceaeev, str. Bernadazzi, str. Kogălniceanu, str. Sciusev, str. București, str. Columna, str. Mit. Varlaam.

executate 26.09.2020 :

*Salubrizarea mecanizată:* str. Miorița, str. Grenoble, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Ialoveni, str. Pietrarilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski, str. Sprîncenoaia, Dr. Viilor, str. Sihastrului.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Testimițeanu (tr.)-4curse.

*Salubrizarea manuală*: str. Testimițeanu (tr.)-2curse.

*Săpătură manuală*: str. Testimițeanu (tr.)-3m3.

*Instalarea bordurelor*: str. Testimițeanu (tr.)-46buc.

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu (tr.)-4,1m3.

executate 27-28.09.2020 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată:*str. Ismail, bd. Șt. Cel Mare, bd. Negruzzi, bd. Gagarin, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, str. București, str. P. Halippa, str. M. Kogălniceanu.

planificate 28.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Testimițeanu (tr.).

*Instalarea bordurelor:* str. Testimițeanu (tr.).

***sect. Buiucani (7 muncitori):***

executat 24-25.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

executat 25.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. Coca, str. Constituției, str. Cornului, str. T. Vladimirescu.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-4curse.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)- 32,2m3.

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.)-46buc.

*Instalarea zidăriilor*: str. I. Pelivan (tr.)-22buc.

executat 25-26.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Columna, str. Mit. Dosoftei, bd. Șt. Cel Mare, Piața D. Cantemir, PMAN, str. B. Bodoni, str. 31 August, str. București, str. N. Iorga, str. M. Cibotari.

executat 26.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Alexandrescu, str. Mesager, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. V. Belinski.

*Frezarea p/a*: str. I. Pelivan-60m2.

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.)-2curse.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)- 68,6m3.

executat 27.09.2020 :

*Salubrizarea mecanizată:* C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, bd. Șt. Cel Mare, str. Pușkin, str. B. Bodoni, bd. Negruzzi, bd. Gagarin.

executate 27-28.09.2020 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată:*C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

planificate 28.09.2020:

*Excavare/transportare gunoi*: str. I. Pelivan (tr.).

*Amenajare pietriș:* str. I. Pelivan (tr.).

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.).

***sect. Rîşcani (10 muncitori):***

executate 25.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenților, str. Florilor.

*Salubrizarea manuală:* str. I. Pelivan (tr.)-4curse.

*Excvare/transportare sol:* str. I. Pelivan (tr.)- 1cursă.

*Demolarea betonului*: str. I. Pelivan (tr.)-2,1m3.

*Amenajare pietriș*: str. I. Pelivan (tr.)-320m2.

*Instalarea bordurelor*: str. I. Pelivan (tr.)-30buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. I. Pelivan (tr.)-0,25m3 bet. turnat.

executate 25-26.09.2020 (în noapte):

*Frezarea denivelărilor:*  str. A: Russo-160m2, bd. Renașterii-150m2, C. Orheiului-40m2, C. Moșilor-725m2.

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Renașterii, C. Orheiului, C. Moșilor, str. Petricani.

executate 26.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:*C. Moșilor, str. Doina, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Studenților, str. Florilor, C. Orheiului, str. Dimo, str. T. Vladimirescu.

executate 27.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, str. Ismail, C. Orheiului, str. Ceucari, str. Petricani, str. Dimo, str. Florilor, str. Studenților, bd. Renașterii, str. T. Vladimirescu.

executate 27-28.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*str. Ismail, str. Albișoara, str. Petricani, bd. Renașterii, C. Orheiului, str. Dimo, str. Florilor, str. Studenților.

planificate 28.09.2020:

*Amenajare pietriș*: str. Mit. Dosoftei (RTEC).

*Amenajare învelișului asfaltic*: str. Mit. Dosoftei (TREC).

***sect. Botanica (10 muncitori):***

executate 25.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată*: str. Gr. Botanică, șos. Muncești, str. Minsc, str. Pădurii, str. Pandurilor, bd. Traian, str. V. Crucii, str. Grenoble.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-42buc.

executat 25-26.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, str. Burebista, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Brîncuși, str. Belgrad, str. Independenții.

executate 26.09.2020:

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea)-73buc.

planificate 28.09.2020:

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).

***sect. Ciocana (8 muncitori):***

executate 25.09.2020:

*Salubrizarea mecanizată:*  bd. M. Cel Bătrîn, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo.

*Excavare/transportare gunoi:*bd. M. cel Bătrîn (aleea)-4curse.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-1m3.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-45buc.

executat 25-26.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. Lui Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt, str. M. Drăgan, str. M. Sadoveanu.

*Spălarea părții carosabile*: bd. M. Cel Bătrîn, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo.

executate 26.09.2020:

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-4m3.

*Instalarea zidăriilor*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-90buc.

executat 27-28.09.2020 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. Lui Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt, str. M. Drăgan, str. M. Sadoveanu.

planificate 28.09.2020:

*Amenajare trotuarului:* bd. M.cel Bătrîn (aleea).

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 25.09.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Poștei-20buc., str. M. Costin-24buc.

executate 26-27.09.2020 (în noapte):

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Pușkin-Tănase-30m2, str. Tănase-Cojbuc-50m2, str. Putnei-60m2.

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Columna (str. M. Viteazul-I. Creangă)-150m2, str. Mit. Dosoftei (str. I. Creangă-M. Viteazul)-200m2.

planificate 28.09.2020:

*Aplicarea marcajului longitudinal:* str. Columna (str. M. Viteazul-I. Creangă), str. Mit. Dosoftei (str. I. Creangă-M. Viteazul).

*Aplicarea marcajului (treceri pietoni):* str. Pușkin-Tănase, str. Tănase-Cojbuc, str. Putnei.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):***

executate 25.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. G. Latină,4-4grilinst., bd. Moscova-1gril.rid., str. M. Manole-1gril.inst.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara-4m3 dezb.bet., 5m3 săp. man., 2curse gunoi, str. A. Russo-23buc., 1cursă gunoi.

executate 26.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara-22m.l. țeavă, 8m3 bet.turn., 4m3dezb.beton, 5m3 săp.man.

planificate 28.09.2020:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):***

executate 25.09.2020:

*Săpătură mecanizată*: bd. Moscova- 9m3.

*Transportare gunoi*: bd. Moscova-2curse.

*Compactarea pietrișului*: bd. Moscova-17m2.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova-12buc.

*Instalarea zidăriilor*: bd. Moscova-11buc.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova- 10m2

planificate 28.09.2020:

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova.

*Instalarea bordurelor*: bd. Moscova.

*Amenajare pavaj*: bd. Moscova.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

planificate 28.09.2020:

*Restabilirea săpăturilor:* sect. Ciocana

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc