

## *Notă informativă*

*cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii*

*rutiere din mun. Chişinău*

***sect. Centru:***

executate 29.05.2020:

*Amenajarea fundației în pietriș*: str. Testimiţeanu – 12 tn.

*Montare borduri mari*: str. Testimiţeanu – 23 buc.

*Săpătură manuală*: str. Testimiţeanu – 2 m3.

*Gunoi manual:* Salubrizare subterane: șos. Hîncești-str. Spicului-0,5 curse.

șos. Hîncești-str. Sihastrului-0,5 curse.

***sect. Buiucani:***

executate 29.05.2020:

*Excavarea/transportarea gunoi*: str. I. Pelivan – 1 cursă (Zil).

*Instalare borduri noi*: str. I. Pelivan – 28 buc.

*Inspectarea canalizării pluviale în sector.*

*Curățarea receătoare de frunze:* str. I. Creangă, Calea Ieșilor, str. Milano, str. Belinski, str. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, bd. Alba Iulia, str. V. Lupu, str. Coca, M. Viteazu.

***sect. Rîşcani:***

executate 29.05.2020:

*Gunoi manual după ploi:* str. C. Moșilor – 1 cursă, remorcă.

str. Albișoara – 1 cursă, remorcă.

Calea Orheiului, str. Petricani, str. T. Vladimirescu, str. Florilor, str. Dimo, str. Albișoara, str. C. Moșilor – 2 curse, Zil.

*Consolidare pămînt:* str. M. Costin – 30 m3.

*Demontare beton asfaltic manual:* str. Albișoara, str. Petricani, Calea Orheiului – 0,5 m3.

*Lichidarea situații avarie:* str. Albișoara – 0,2 tn, pietriș.

***sect. Botanica:***

executate 29.05.2020:

*Decapare, evacuare asfalt și borduri:* str. Sarmizegetusa – 2 curse (Kamaz)*.*

*Salubrizare stații de așteptare:* șos. Muncești*.*

*Salubrizare manuală:* șos. Muncești-str. Dante*.*

***sect. Ciocana:***

executate 29.05.2020:

*Gunoi manual:* str. Uzinelor-str. M. Viteazu – 1 cursă.

str. M. Spătaru – 1 cursă.

*Pomparea apei:* str. Otovasca, 29 – 1 cursă.

str. M. Manole, 9 – 1 cursă.

*Compactare manuală:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 20 ml.

*Exacavare/transport pămînt:* Aleea Mircea cel Bătrîn – 8 curse (Kamaz).

*Curățarea receptoare de gunoi după ploaie:* str. Bucovinei – 19 buc, str. Uzinelor – 20, str. M. Manoli – 23, str. M. Drăgan – 14 buc, bd. Mircea cel Bătrîn – 18, str. M. Spătaru – 28, str. Voluntarilor – 1, str. G. Latină – 8, str. P. Zadnipru – 9, str. Ig. Vieru – 9, str. Otovasca – 8, str. A. Russo – 8, str. Domeniuc – 7 buc, str. Sragidava – 4 buc.

***sect. OCR:***

executate 29.05.2020:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* str. Sadoaveanu (str. Al. Russo-str. Ig. Vieru) – 26 buc.

str. M. Spătaru (str. G. Latină-str. Dumeniuc) – 24 buc.

***sect. 7:***

executate 29.05.2020:

*Ridicarea fîntîni la cotă:* str. M. Manole – 7 fîntîni, vechi.

– 2 fîntîni, noi.

*Gunoi manual:* str. M. Manole – 2 curse.

*Montare capac beton:* str. P. Zadnipru-str. Spătaru – 1 buc.

*Verificarea rețelelor de canalizare pluvială:* str. Petricani, str. Miorița*.*

***sect. 8:***

executate 29.05.2020:

*Demontare capac+ramă:* bd. Moscova – 5 buc.

*Montare element betob:* bd. Moscova – 1 buc.

*Montare capac+ramă:* bd. Moscova – 5 buc.

*Montare element beton:* bd. Moscova – 1 buc.

*Transport gunoi:* bd. Moscova – 1 cursă, Zil.

*Tăiere pavaj:* bd. Moscova – 39 ml.

*Montare pavaj nou:* bd. Moscova – 10,5 m2.

***sect. 9:***

executate 29.05.2020:

*Regia transport electric:* Spitalul Republican – frezare asfalt 100 m2, acces spital.

Spitalul Republican – 20 buc, demontare borduri.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie
* mănuşi de protecţie
* dezinfectant

Inginer SP I. Rusu