

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (8 muncitori):***

executate 30.11.2020 :

*Salubrizare mecanizată:* str. Ismail buzun.+Pod, Columna, Varlaam, Cantemir, Șt.cel Mare, Ciuflea, Viaduc, Asachi, Eminescu, Vl. Pîrcălab, Alecsandri, Armenească, Bulgară, Tighina, Mateevici, Bernardazzi, Kogîlniceanu, Șciusev, Pușkin, 31 August, V. Micle,.

*Amenajare pietriș*: str. Testimițeanu-10,6t.

*Instalare bordure:* str. Testimițeanu-43,5buc..

planificate 01.12.2020:

*Amenajare pietriș:* str. Testimițeanu.

*Ridicare fîntîni:* str. Testimițeanu.

***sect. Buiucani (8 muncitori):***

executate 29-30.11.2020 :

*Saubrizare mecanizată:* bd. Șt. cel Mare, PMAN, B.Bodoni, 31 August, București, Sciusev, Sf. Țării, M. Cibotari, S. Lazo,

executate 30.11.2020 :

*Excavare/transportare gunoi*: C. Basarabiei-8curse.

*Salubrizare manuală*: C. Basarabiei-1cursă.

*Amenajare pietriș:* C. Basarabiei-19,7t.

planificate 01.12.2020:

*Salubrizare manuală*: C. Basarabiei.

*Excavare/transportare gunoi*: C. Basarabiei.

*Instalare bordure*: C. Basarabiei.

***sect. Rîşcani (7 muncitori):***

executate 29-30.11.2020 :

*Saubrizare mecanizată:* bd. Moscova, B. Voievod, Albișoara, Pușkin, Petricani, Bodoni, Renașterii, C. Tănase, Ierusalimului, Rareș, Kiev,

executate 30.11.2020 :

*Salubrizare manuală*: bd. Dacia,39-3curse.

*Instalarea bordurilor*: bd. Dacia,39-28buc.

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia, 39-9,65t.

*Demolare beton*: bd. Dacia, 39-2,5m3.

planificate 01.12.2020:

*Evacuare gunoi*: bd. Dacia, 39.

*Amenajare pietriș*: bd. Dacia, 39.

*Instalare bordure*: bd. Dacia, 39.

***sect. Botanica (8 muncitori):***

executate 30.11.2020:

*Salubrizare subteranelor:* bd. Dacia-Malldova, bd. Dacia-Aeroport, Muncești, 800, Traian-Dacia.

*Depozitarea materialului antiderapant la subterane:* bd. Dacia-Malldova, bd. Dacia-Aeroport, Muncești, 800, Traian-Dacia.

*Salubrizare stațiilor de așteptare:* șos. Muncești.

planificate 01.12.2020:

*Frezarea părții carosabile*: com. Țînțăreni.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana (5 muncitori):***

executate 30.11.2020 (în noapte):

*Reparația părții carosabile:* C. Basarabiei.

planificate 01.12.2020:

*Profilarea și amenajarea în pietriș*: C. Dacilor.

***sect. OCR (15 muncitori):***

executate 30.11.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. Melestiu-6buc., str. Ismail,84 – 10buv., bd. Dacia-V.Crucii-4buc.

planificate 01.12.2020:

*Instalarea indicatoarelor rutiere*: str. Pandurilor, 21, Movileni-Voluntarilor, Țărînei-Trei Crai.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):***

executate 30.11.2020:

*Salubrizare manuală*:str. Asachi-1cursă, C. Basarabiei-1cursă.

*Curățirea canalizării pluviale:* C. Moșilor-6buc., jgheabului.

*Reparația canalizării pluviale*: C. Basarabiei-5capace din beton, 10m3 săp.man., str. Otovasca-2m3 demol.beton, 4m3 săp.man.

planificate 01.12.2020:

*Reparația canalizării pluviale:* C. Orheiului, Otovasca, C. Basarabiei.

*Curățirea canalizării pluviale*: C. Ieșilor, Albișoara.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):***

executate 30.11.2020:

*Excavare/transportare sol*: bd. Moscova-30m3/50t

*Amenajare pietriș*: bd. Moscova-13t.

*Demontarea pavaj:* bd. Moscova-65m2.

planificate 01.12.2020:

*Amenajarea pavajului*: bd. Moscova.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):***

executate 30.11.2020:

*Salubrizare manuală*:str. A. Iulia, 75/6 – 1cursă.

*Frezara părții carosabile:* str. Alba Iulia, 75/6-90m2.

*Amenajarea pietrișului:* str. Alba Iulia, 75/6-15tn.

*Săpătură manuală:* str. A. Iulia, 75/6 – 6m2.

planificate 01.12.2020:

*Reparația învelișului asfaltic*: str. A, Iulia, 75/6.

30.11-01.12.2020

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 70t (sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţie;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc