

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 02.08.2021 :

*Salubrizarea manuală:* Șos Hîncești-2curse

*Curățirea canalizării pluviale:* Drumul Viilor-6buc, str. Frumoasa-14 buc, str. v.Alecsandri-8buc, str. Timiș-12buc, str.G. Meniuc-7buc ,șos Hancesti-12buc

*Salubrizarea mecanizată:* Valea Trandafirilor, str. Melestiu ,str. Inculet , str. Testemetianu, str. G, Casu, str. Malina Mica,str. Korolenco,str. Constantin Virnav, I.C. Surceanu, P.Ungureanu, Grinobli,Miorita

planificate 03.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str.Hancesti, str.sihastrului, str. Ialoveni, str.Spicului.

***sect. Buiucani:***

executate 02.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:*  Calea Iesilor, Piata Dmitri Cantemir,bd. Alba Iulia

*Frezarea părții carosabile*: str. V. Bleinski-26m2.

*Excavare/transportare gunoi*: str. V. Belinski-3curse

*Salubrizarea manuală*: str. V. Belinski-3curse

*Amenajare pietriș:* str. V. Belinski-9.7t*.*

planificate 03.08.2021:

*Frezarea părții carosabile*: str. V. Bleinski

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Bleinski

*Excavare/transportare gunoi*: str. V. Belinski

*Amenajare pietriș:* str. V. Belinski

*Amenajare pietrișului anrobat:* str. V. Belinski

***sect. Rîşcani:***

executate 02.08.2021 :

*Demolare betonului:* str.Renasteri-Florilor-1,5m3.

*Salubrizarea manuală*: str. Renașteri-Florilor- 2curse, str. Renașteri -Albișoara- 1cursă

planificate 03.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str*.*Albișoara, str.Petricani, str.Dimo, C.Orheiului, str. Florilor, str. Vladimirescu, bd.Moscova

*Curățirea canalizării pluviale:* pe sector

***sect. Botanica:***

executate 02.08.2021:

*Amenajare pietriș:* sat. Tănțăreni-5t.

*Salubrizarea manuală*: sat. Tănțăreni- 3curse, bd. Dacia-1cursă

executate 02-03.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, str. Independenti, str. Burebista, Hr. Botev, str. Trandafirilor, bd.Decebal

planificate 03.08.2021:

*Frezarea părții carosabile*: sat. Tănțăreni, str. Morii

*Curățirea canalizării pluviale:* pe sector

***sect. Ciocana:***

executate 02.08.2021 :

*Salubrizarea mecanizată:* str.Voluntarilor, str.Mesterul Manole, str. M. Dragan, str.Sargidava, str. Otovasca.

 *Salubrizarea manuală*: bd. Mircea cel Batran- 2curse.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. M. Manole- 83buc, Uzinilor-90buc, str. M Dragan-15 buc, bd. M. cel Batran-35buc.

*Frezarea părții carosabile*: bd. M. cel Batran-20m2.

executate 02-03.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd, M. cel Bătrîn, str. A.Russo, str. Ginta Latina, str. Zadnipru, str. G.Vieru, str. Domenic.

planificate 03.08.2021:

*Frezare parti carosabile*: str. I. Creanga

*Salubrizarea manuală*: în sector

*Curățirea canalizării pluviale:* în sector

***sect. OCR:***

executate 02.08.2021 :

*Înreținerea indicatoarelor rutiere:* str. Albisoara -10buc, sectoru Centru -6buc.

planificate 03.08.2021:

Montare Indicatoare Rutiere: mun. Chișinău

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 02.08.2021:

*Curatirea canalului pluvial:* str. Gr.Botaniaca-22buc., str. L,Bîcului-10buc., str.v. Crucii-18buc., râul Durlești (curatire).

*Reparația canalizării pluviale:* str.Ion Creanga-4m3 demol. Bet., 4m3 săp. man., 3 curse gunoi.

*Verificarea rețelilor de canalizării pluvială*: str.Albișoara, C Ieșilor, str. Uzinelor, str. Petricani.

planificate 03.08.2021

*Curatirea canalizării pluviale*: sos. Muncesti, C. Orheiului.

*Spălarea rețelilor de canalizării pluvială*: str. L. Bicului, Calea Orheiului.

*Reparația canalizării pluviale:*str. Ion Creanga

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 02.08.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Ismail, 27 (parcare)-106m3/15curse

*Demolare beton*: str. Ismail, 27 (parcare)-2.5m3

*Curățirea canalizării pluviale:* str. București-18buc., str. S. Lazo-8buc., str. Dosoftei-4buc., str.Columna-17buc. str.Sciusev-8buc., str. Kogâlniceanu-8buc.

planificate 03.08.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Ismail, 27 (parcare).

*Profilarea suprafeței:* str. Ismail, 27 (parcare).

*Montare bordure*: str. Ismail, 27 (parcare).

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 02.08.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. București-18buc., str. S. Lazo-8buc., str. Dosoftei-4buc., str.Columna-17buc. str.Sciusev-8buc., str. Kogâlniceanu-8buc.

planificate 03.08.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* Centru istoric.

Tel: 47 12 93