

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 01-02.09.2021 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile:* Viaduc-800m2.

executate 02.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, șos. Hîncești Intrarea Veche, str. Spicului, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski, str. Academeiei, str. V. Docuceaeev.

*Salubrizarea manuală*: str. Odessa-1cursă, str. Lomonosov-1cursă.

executate 02-03.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

*Frezarea părții carosabile:* Viaduc-850m2.

planificate 03.09.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Șt. cel Mare-Negruzzi, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea, șos. Hîncești-Spicului, șos. Hîncești-Sihastrului, șos. Hîncești, 176.

*Demolare beton:* șos. Hîncești.

***sect. Buiucani:***

executate 01-02.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia, C. Ieșilor.

executate 02.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului.

*Excavare/transportare gunoi:*  str. A. Sciusev, 90(liceu)-4curse.

*Amenajare pietriș*: str. A. Sciusev, 90(liceu)- 10t, Parc Dendrarium (parcare)-136,4t.

*Monare bordure:*  str. A. Sciusev, 90(liceu)-24buc.

*Demolare beton*: str. A. Sciusev, 90(liceu)-2,5m3.

planificate 03.09.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. A. Sciusev, 90 (liceu), Parc Dendrarium (parcare).

*Amenajare pietriș*: str. A. Sciusev, 90 (liceu), Parc Dendrarium (parcare).

*Amenajare beton asfaltic:* str. A. Sciusev, 90 (liceu).

***sect. Rîşcani:***

executate 02.09.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-6curse.

*Compactare sol:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-30m2.

*Amenajare pietriș:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-4,6t.

planificate 03.09.2021:

*Montare bordure:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara-Renașterii (tr.).

***sect. Botanica:***

executate 02.09.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Teilor-6curse.

*Desfacere bordure:* str. Teilor-80buc.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Teilor-10gril.inst.

executate 02-03.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, bd. Decebal, str. Ttulescu, str. Zelinski, str. Hr. Botev, str. Independenții, str. Burebista.

planificate 03.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:*  bd. Dacia, 52.

***sect. Ciocana:***

executate 02.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. m. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. M. Sadoveanu, str. Studenților.

*Salubrizarea manuală:*  str. P. Zadnipru, 14/4-2curse.

*Săpătură manuală:* str. P. Zadnipru, 14/4-3m3.

*Montare bordure:*  str. P. Zadnipru, 14/4-10buc.

*Montare zidării:* str. P. Zadnipru, 14/4-20buc.

*Amenajare pietriș*: str. P. Zadnipru, 14/4-17,9t.

executate 02-03.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

planificate 03.09.2021:

*Evacuare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4.

*Montare bordure:* str. P. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 02.09.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Grenoble-Testimițeanu-6buc., str. N. Costin-I.L. Caragiale-4buc.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Buiucani-8buc.

planificate 03.09.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Grenoble, str. P. Halippa, str. Ismail.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 02.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Columna-P. Movilă-1fînt.inst., str. M. Cebotari-Al. cel Bun-1gril.inst.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Zaikin-12buc., str. Albișoara, 76/7-6buc., 1cursă gunoi, str. Bot. Veche-1cursă gunoi, Rîul Durlești (curățare)-5m3 săp.man.

*Spălarea rețelei canalizării pluviale*: str. Albișoara, 76/7

planificate 03.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Bot. Veche.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Albișoara, 76/7.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 02.09.2021:

*Compactare manuală:* str. Ismail, 27 (parcare)-7m3.

*Săpătură manuală:* str. Ismail, 27 (parcare)-0,5m3.

*Nivelare/compactare pietriș:* str. Ismail, 27 (parcare)-26,5t.

*Montare bordure:* str. Ismail, 27 (parcare)-5,7buc.

*Amenajare beton*: str. Ismail, 27 (parcare)-0,45m3.

*Amenajare pavaj:* str. Ismail, 27 (parcare)-19,2m2 (pavaj nou).

planificate 03.09.2021:

*Amenajare/compactare pietriș*: str. Ismail, 27 (parcare).

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 02.09.2021:

*Amenajare pietriș*: str. Grenoble, 259-80t.

*Lichidarea situației de avariere*: str. M. Sadoveanu-12m2, str. Dimo-Costin-10m2.

planificate 03.09.2021:

*Excavare/transportare gunoi*: str. Grenoble, 259.

*Montare bordure*: bd. C. Vodă, 19/1.

Ex. 022 47 12 93