

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 02.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Costiujeni, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. L. Kaczynski, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă.

*Salubrizare manuală:* str. Ismail -1 cursă, str. Spicului -0,5 curse, str. Ialoveni -0,5 curse.

*Decapare b/a uzat:* șos. Hîncești -Sihastrului -7 curse.

*Montare borduri:* șos. Hîncești -Sihastrului -22 buc.

*Montare zidării:* șos. Hîncești -Sihastrului -42 buc.

*Amenajarea pietriș*: șos. Hîncești -Sihastrului -32,3 t.

*Frezarea părții carosabile:* șos. Hîncești -Sihastrului -20 m2.

executate 02-03.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. I. Gagarin, bd. C. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

planificate 03.11.2021:

*Frezarea părții carosabile:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Decapare b/a uzat:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești -Sihastrului.

*Amenajare beton asfaltic:* str. Sihastrului.

***sect. Buiucani:***

executate 02.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Cornului, str. T. Vladimirescu.

executate 02-03.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. I. Creangă, C. Ieșilor, Piața Unirii, str. I. Pelivan, bd. A. Iulia, Piața D. Cantemir.

planificate 03.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str. Teilor.

*Frezarea părții carosabile:* str. Teilor.

***sect. Rîşcani:***

executate 02.11.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. C. Vodă, 19/1 -2 curse.

*Montare zidării*: bd. C. Vodă, 19/1 -23 buc.

executate 02-03.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod, C. Orheiului, str. Petricani.

planificate 03.11.2021:

*Montare borduri:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 02.11.2021:

*Frezarea părții carosabile:* str. Cernăuți -70 m2.

*Salubrizarea stațiilor pt. așteptare transportului public:* șos. Muncești.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: Viaduc, șos. Muncești 800, bd. Dacia-Aeroport.

executate 02-03.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Belgrad, str. C. Brâncuși, str. Sarmizegetusa, str. Butucului, bd. C. Vodă, bd. Traian.

planificate 03.11.2021:

*Frezarea părții carosabile:* str. Cernăuți.

*Evacuare gunoi*: str. Cernăuți.

***sect. Ciocana:***

executate 02.11.2021:

*Salubrizare manuală:* str. Otovasca -2 curse.

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. M. Spătaru, str. Bucovinei.

planificate 03.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str. Teilor.

*Frezarea părții carosabile:* str. Teilor.

***sect. OCR:***

executate 02.11.2021:

*Montarea indicatoarelor rutiere:* str. Pietrarilor -3 buc., str. Sprincenoaia -2 buc., Dr. Viilor – 2 buc.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru - 8 buc.

planificate 03.11.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* mun. Chișinău.

*Montarea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 01.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* bd. Șt. Cel Mare -2 recept. rid., str. Ceucari -4 recept. rid., 1 recept. inst., 1 cursă gunoi, str. Sf. Țării -1 recept. inst.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. A. Iulia - 24 buc., bd. A. Iulia, 75/18 -6 buc., 1 cursă gunoi., șos. Muncești (canal pluvial).

*Spălarea canalizării pluviale:* str. A. Russo, 61, str. A. Iulia, 75/18.

planificate 02.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. V. Crucii.

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Muncești (canal pluvial), str. I. Ganea, bd. C. Negruzzi.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 02.11.2021:

*Montare pavaj*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -106 m2.

*Montare zidării:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -3 buc.

*Amenajare beton:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri - 2 m3 (bet. turanat).

*Excavare/ transportare sol:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -1 cursă.

planificate 03.11.2021:

*Montare pavaj*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 02.11.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. G. Coșbuc, 22 -0,5 curse.

*Amenajare pietriș:* str. G. Coșbuc, 22 -5 t.

*Frezarea părții carosabile:* str. G. Coșbuc, 22 -50 m2.

planificate 03.11.2021:

*Plombare:* str. M. Drăgan, str. M. Manole, str. Ceucari.

*Amenajare beton asfaltic:* str. G. Coșbuc, 22.

Ex. 022 47 12 93