

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 03.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse.

*Demolare beton:* șos. Hîncești-3,5m3.

executate 03-04.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

*Frezarea părții carosabile:* Viaduc-1 159m2.

executate 04.09.2021:

*Salubrizarea manuală:* Viaduc-1cursă.

*Frezarea părții carosabile:* Viaduc-350m2.

*Demolare beton*: Viaduc-1,5m3.

*Amenajare beton asfaltic:* Viaduc-2 654m2

planificate 06.09.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Ismail, str. Cărbunarilor.

*Ammenajare beton asfaltic:* Viaduc.

***sect. Buiucani:***

executate 03.09.2021:

*Amenajare pietriș*: str. A. Sciusev, 90(liceu)- 4,9t, str. I. Creangă (racordări)-22,8t.

*Amenajare beton asfaltic:*  str. A. Sciusev, 90(liceu)-96m2, str. I. Creangă (racordări)-43m2.

executate 03-04.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* PMAN, bd. Șt. cel Mare, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, Piața D. Cantemir, C. Ieșilor.

executate 04.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:*str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu.

planificate 06.09.2021:

*Amenajare pietriș*: str. I. Creangă (racordări).

*Amenajare beton asfaltic:* str. I. Creangă (racordări).

***sect. Rîşcani:***

executate 03.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Florilor, str. Dimo, str. Studenților.

*Salubrizare manuală:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-1cursă.

*Consolidare sol:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-4m3.

*Amenajare pietriș*: str. Albișoara-Renașterii (tr.)-6t.

*Montare zidării:* str. Albișoara-Renașterii (tr.)-56buc.

executate 03-04.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Petricani, C. Orheiului, bd. Moscova, str. Kiev, str. B. Voievod, str. A. Russo, bd. Renașterii.

planificate 06.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic*: bd. C. Vodă, 13-Dacia, 39.

***sect. Botanica:***

executate 03.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Dacia, 52-863m2, 7t str. egaliz.

executate 03-04.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, bd. Decebal, str. Zelinski, str. Independenții, str. Hr. Botev, str. Burebista, șos. Muncești.

executate 04.09.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Muncești, str. Minsk, str. Pandurilor, str. Pădurii, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii.

*Montare bordure:* str. Teilor-66buc.

planificate 06.09.2021:

*Montare bordure:*str. Teilor.

*Amenajare beton asfaltic:* str. Varșovia.

***sect. Ciocana:***

executate 03.09.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/1-4curse.

*Salubrizarea manuală:* str. P. Zadnipru, 14/1-1cursă.

*Săpătură manuală:* str. P. Zadnipru, 14/1-4m3.

*Montare bordure:*str. P. Zadnipru, 14/4-16buc.

*Montare zidării:* str. P. Zadnipru, 14/1-20buc.

*Amenajare pietriș*: str. P. Zadnipru, 14/1-10t.

executate 03-04.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. P. Zadnipru, str. M. Sadoveanu, str. Studenților.

executate 04.09.2021 :

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. M. Spătarul, str. Bucovina.

executate 05-06.09.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Voluntarilor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

planificate 06.09.2021:

*Evacuare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4.

*Montare bordure:* str. P. Zadnipru, 14/4.

*Frezarea părții carosabile:* str. P. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 03-04.09.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Grenoble-108m2, str. Ismail-135m2.

executate 05-06.09.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Ismail-150m2, str. Uzinelor-Ismail-Varnița (sens giratoriu)-120m2.

planificate 06.09.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Grenoble, str. P. Halippa, str. Ismail.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 03.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Bot. Veche-4fînt. rid., 1cursă gunoi, str. Columna-M. Viteazul-12m.l. taiere cu bara a b/a (receptoare).

*Curățirea canalizării pluviale*: rîul Durlești-10m3 săp. man., str. Albișoara, 76/7-1cursă gunoi.

*Spălarea rețelei canalizării pluviale*: str. Albișoara, 76/7.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale:* str. Petricani.

executate 05.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Columna-M. Viteazul (colector)-reparare.

planificate 06.09.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*bd. Renașterii-C. Orheiului.

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. Renașterii.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Ismail, 27 (parcare).

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 03.09.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Ismail, 27 (parcare)-4curse.

*Amenajare pietriș:*  str. Ismail, 27 (parcare)-23,9t.

planificate 06.09.2021:

*Amenajare pietriș*: str. Ismail, 27 (parcare).

*Frezarea părții carosabile:* com. Țînțăreni.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 03.09.2021:

*Decapare b/a uzat:* str. Grenoble, 259-250m2.

*Excavare/transportare gunoi:* bd. C. Vodă, 19/1-3curse.

*Amenajare pietriș*: bd. C. Vodă, 19/1-5t.

*Montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1-20bord.noi, 9bord. vechi.

planificate 06.09.2021:

*Amenajare pietriș*: str. Grenoble, 259.

*Montare bordure*: bd. C. Vodă, 19/1.

Ex. 022 47 12 93