

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 03.11.2021:

*Salubrizare manuală:* str. V. Dokuceaev -0,5 curse, str. Academiei -0,5 curse, str. L. Kaczynski -1 cursă.

*Amenajare beton asfaltic:* șos. Hîncești -Sihastrului -265 m2.

*Decapare b/a uzat:* șos. Hîncești -Sihastrului -200 m2.

*Frezarea părții carosabile:* șos. Hîncești -Sihastrului -60 m2.

executate 03-04.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. I. Gagarin, bd. C. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

planificate 04.11.2021:

*Salubrizare manuală:* str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia.

*Montare borduri:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Decapare b/a uzat:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești -Sihastrului.

*Amenajare beton asfaltic:* șos. Hîncești -Sihastrului.

***sect. Buiucani:***

planificate 04.11.2021:

*Montare pavaj*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Amenajarea pietriș:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Rîşcani:***

executate 03.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. C. Moșilor, str. Albișoara, str. T. Vladimirescu, C. Moșilor, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor.

*Salubrizarea manuală:* bd. C. Vodă, 19/1 -2 curse.

*Montare zidării*: bd. C. Vodă, 19/1 -37 buc.

*Demolarea beton:* bd. C. Vodă, 19/1 -0,5 m3.

*Amenajarea pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1 -4,8 t.

planificate 04.11.2021:

*Montare borduri:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 03.11.2021:

*Evacuare gunoi*: str. Cernăuți -5 curse.

*Frezarea părții carosabile:* str. Cernăuți -300 m2.

executate 03-04.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Muncești, str. Burebista, str. Independenței, str. Hr. Botev, str. N. Zelinski, str. Titulescu, bd. Decebal, bd. Traian.

planificate 04.11.2021:

*Frezarea părții carosabile:* str. Cernăuți, str. Gr. Botanică.

*Evacuare gunoi*: str. Cernăuți.

*Amenajare pietriș:* com. Țînțăreni, str. I. Creangă.

*Demontarea beton:* str. Gr. Botanică.

***sect. Ciocana:***

executate 03.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Teilor, bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo.

*Frezarea părții carosabile:* str. Teilor -20 m2.

*Amenajare beton asfaltic:* str. Teilor- 3580 m2.

executate 03-04.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. M. Sadoveanu, str. Studenților.

planificate 04.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str. Teilor.

***sect. OCR:***

executate 03-04.11.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* șos. Muncești -1100 m2.

planificate 04.11.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* șos. Muncești.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 03.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. V. Crucii -8 recept. inst., 3 m3 dezb. bet., 3,m3 sapt. man., 1 cursă gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. C. Negruzzi -33 buc., șos. Muncești (canal pluvial) -6 m3 sapat. man., 2 curse gunoi.

*Spălarea canalizării pluviale:* str. I. Ganea, bd. C. Negruzzi, str, V. Crucii.

planificate 04.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. V. Crucii, bd. C. Vodă, str. Gr. Botanică, șos. Muncești, 208.

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Muncești (canal pluvial), str. Petricani.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 03.11.2021:

*Montare pavaj*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -78 m2.

*Săpătură manuală:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -0,75 m3.

*Excavare/ transportare sol:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -2 curse.

planificate 04.11.2021:

*Montare pavaj*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Amenajarea pietriș:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 03.11.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. L. Rebreanu -2,5 t, str. M. Drăgan -1,5 t.

*Amenajare beton asfaltic:* str. G. Coșbuc, 22 -73 m2, 5 t (str. egaliz.), str. Ceucari -4 m2, str. M. Drăgan -7 m2.

planificate 04.11.2021:

*Plombare:* bd. Șt. Cel Mare.

*Lichidarea situației de avariere:* str. Pajurii.

Ex. 022 47 12 93