

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 04.10.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Costiujeni, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. L. Kaczynski, str. Ciocîrliei, str. Trifan Baltă.

*Decapare/transportare b/a uzat:* șos. Hîncești, 176 (pasaj. subt.)- 8curse.

*Amenajare pietriș:* șos. Hîncești, 176 (pasaj. subt.)- 17,5t.

*Montare bordure:* șos. Hîncești, 176 (pasaj. subt.)- 29buc.

*Montare zidării*: șos. Hîncești, 176 (pasaj. subt.)- 16buc.

*Săpătură manuală:* șos. Hîncești, 176 (pasaj. subt.)-2,5m3.

*Amenajarea betonului:* șos. Hîncești, 176 (pasaj. subt.)-0,73m3.

executate 04.-05.10.2021(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Bd. Șt. Cel Mare, bd. I. Gagarin, bd. C. Negrzzi, str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

planificate 05.10.2021:

*Decapare/transportare b/a uzat:* șos. Hîncești-Spicului (pasaj. subt.).

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești -Spicului (pasaj. subt.).

***sect. Buiucani:***

executate 04.10.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Columna, Piața D. Cantemir, bd. A. Iulia, str. V.Belinski.

*Amenajare beton asfaltic*: str. I. Pelivan-131.8t b/a fin.

*Excavarea și transportarea pămîntului:* str. I. Pelivan -1cursă.

planificate 05.10.2021:

*Frezarea părții carosabile:* bd. A. Iulia.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. A. Iulia.

***sect. Rîşcani:***

executate 04.10.2021:

*Salubrizarea manuală:* C. Orheiului, 90A (mină)- 1cursă.

*Frezare denivelări*: C. Orheiului, 90A (mină)-125m2.

*Demolarea b/a uzat*: C. Orheiului, 90A (mină)-0.5m3.

planificate 05.10.2021:

*Excavare/transportare b/a uzat:* C. Orheiului, 90A (mina).

*Amenajarea stratului de egalizare:* C. Orheiului, 90A (mina).

***sect. Botanica:***

executate 04.10.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Căușeni -21,4m2, str. Dumitriu -8,5m2, str. Frumușica -21,4m2, str. Titulescu- 33m2.

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Muncești, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. Valea Crucii, str. Grenoble, str. Gr. Botanică.

executate 04-0.5.10.2021(în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Burebista, str. Independenței, str. Hristo Botev, str. Zelinski, str. Titulescu.

executate 02.10.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Muncești, str. Gr. Botanică, C. Basarabiei, str. Sarmizegetusa, bd. Dacia-Aeroport, str. Băcioii Noi.

planificate 05.10.2021:

*Frezarea părții carosabile:* access. Crețoaia.

*Decaparea/ transportarea b/a uzat :*  s. Țînțăreni str. I. Creangă.

***sect. Ciocana:***

executate 04.10.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

planificate 05.10.2021:

*Frezarea părții carosabile:* bd. A. Iulia.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. A. Iulia.

***sect. OCR:***

executate 04-05.10.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* bd. Decebal-650m2, str. Tighina -80m2.

planificate 05.10.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* bd. Decebal.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 04.10.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* A. Gării- 2gril.inst., str. Grenoble 163/7 -4m3 săp.man., 3m3 demol. bet.

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Hîncești- 54 buc., 1 cursă, C. Basarabiei.

planificate 05.10.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Grenoble, 163/7, șos. Hîncești- str. Spicului..

*Curățirea canalizării pluviale*: C. Basarabiei.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 04.10.2021:

*Amenajare/compactare pietriș:* com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-15,5t.

*Montare bordure*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-77buc.

planificate 05.10.2021:

*Montare bordure*: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 04.10.2021:

*Săpătură manuală:* bd. C. Vodă, 19/1-4m3.

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1-5t.

*Montare zidării:* bd. C. Vodă, 19/1-43buc.

planificate 05.10.2021:

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Montare bordure*: bd. C. Vodă, 19/1.

*Reparația canalizării pluviale:* bd. C. Vodă, 19/1.

Ex. 022 47 12 93