

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 05.08.2021 :

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncesti-2cursa;

*Salubrizarea mecanizată:*  str. Ismail; str. Halipa; bd. Cantemir; bd. Gagarin; bd. Negruzzi; A.Gări; bd. Ștefan cel Mare; str. Ciuflea; Viaduct;

*Lichidarea situați de avarie:* str. Grenoble,157-T. Strisca -43m2 ; str.Industriala-88m2.

planificate 06.08.2021:

*Curatirea canalizării pluviale*: sec. Centru.

*Salubrizarea manuală*: sec. Centru.

***sect. Buiucani:***

executate 05.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Bleinski;

*Salubrizarea manuală*: str. V. Belinski-2curse;

*Amenajare pietriș:* str. V. Belinski-16t.;

*Amenajare betonului asfaltic:* str. V. Belinski-40,7t;

*Frezarea părții carosabile*: str. V. Bleinski-48m2;

*Demolare betonului:* str. V. Belinski-2m3.

*Excavare/transportare gunoi*: str. V. Belinski-3curse;

planificate 06.08.2021:

*Curatirea canalizării pluviale*: sec. Buicani.

*Salubrizarea manuală*: sec. Buicani.

***sect. Rîşcani:***

executate 05.08.2021 :

*Amenajare pietriș anrobat:* str.A. Renasterii-Florilor -136m2;

*Amenajare betonului asfaltic:* str.A. Renasterii-Florilor -136m2 mășcat;

*Salubrizarea manuală*: str.A. Renasterii-Florilor -1 curse.

planificate 06.08.2021:

*Curatirea canalizării pluviale*: sec. Rîșcani.

*Salubrizarea manuală*: sec. Rîșcani.

***sect. Botanica:***

executate 05.08.2021:

*Frezarea părții carosabile*: com. Tințăreni, str. Morii-800m2;

*Salubrizarea manuală*: com. Tințăreni, str. Morii-2curse.

*Curatirea canalizării pluviale*:bd. Dacia-100; șos. Muncești-80; bd. Decebal-80; str. Trandafirilor-10: str. Sarmisegetuza-20; str. Zelinski-40; bd. Trăian-40; str. C. Vodă-80; str.G. Botanica-20; str. V. Cruci-20; str. Teilor-10.

planificate 06.08.2021:

*Curatirea canalizării pluviale*: sec. Botanica.

*Salubrizarea manuală*: sec. Botanica.

***sect. Ciocana:***

executate 05.08.2021 :

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Mătrîn; str. G. Latină, str. i. Vieru; str. A. Russo; str. H. Spataru; str. M. Manole. Str. Sargidava; str. Dumeniuc; str. M Sadoveanu.

*Salubrizarea manuală*: str. P. Zadnipru 14/4 -1cursa.

*Montarea zidarii:* str. P. Zadnipru 14/4 -12buc.

*Reparatia canalizari pluviale:* str. P. Zadnipru 14/4 -2fint.inst., 1elemente.

executate 05-06.08.2021(noapte) :

*Salubrizarea mecanizată:* str. G. Latină; str. Zinilor; str. V. Vodă; str. Otovasca.

planificate 06.08.2021:

*Curatirea canalizării pluviale*: sec. Ciocana

*Salubrizarea manuală*: sec. Ciocani

***sect. OCR:***

executate 05.08.2021

*Aplicarea marcajului rutier*: sec. Rîșcani-80m2

Instalarea indicatorilor rutiere: str. Gr. Ureche-2buc.

planificate 06.08.2021:

*Aplicarea marcajului rutier*: str. V. Lupu, str. Asachi, str.Halippa, str.Tighina, str. Columna, str. Alecsandrii.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 05.08.2021:

*Curatirea canalizarii pluviale:*str. Sarmisegetuza-46 receptor.;

*Salubrizarea manuală*: str. Sarmisegetuza-1curs; str. Petricani-1curs; str. Gr. Botabica-1cursa.

*Spalarea canalizare pluviale:*str. Botanica veche, Calea Orheiului; str. Petricani;

executate 05-06.08.2021(noapte) :

*Repararea canalizarii pluviale:*str. Uzinilor 80 (repararea colectorului cu diametru 500)-1fîn.inst.; str. Uzinilor 80- 1 capac fontă.

Montarea capac fontă:str. Uzinelor.

Verificarea zonilor cu risc sporit de inundație: str. Uzinilor; str. Albisoara; Calea Ieșilor; str. Petricani; șos. Muncești; str. Gr. Botanica.

planificate 06.08.2021

*Curatirea canalizării pluviale*:în zona cu risc sporit de inundație;

*Salubrizarea manuală*: mun.Chișinău.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 05.08.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Ismail, 27 (parcare)-109m3/12curse

*Sapare manuala:* str. Ismail,27 (parcare)- 2m3.

planificate 06.08.2021:

*Curatirea canalizării pluviale*:în zona cu risc sporit de inundație;

*Salubrizarea manuală*: mun.Chișinău.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 05.08.2021:

*Excavare/transportare gunoi*: *bd. Cuză Vodă 19/1 -3curse;*

*Frezarea părții carosabile: bd. Cuză Vodă 19/1 -150m3;*

*Salubrizarea manuală*: *bd. Cuză Vodă 19/1- 1m3;*

*Demolare betonului: bd. Cuză Vodă 19/1 -20 bord.*

planificate 06.08.2021:

*Curatirea canalizării pluviale*:în zona cu risc sporit de inundație;

*Salubrizarea manuală*: mun.Chișinău.

Tel: 47 12 93