

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 05.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* șos. Hîncești.

*Salubrizare pasajelor subterane:* șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse.

*Decapare /transportare gunoi:* șos. Hîncești-Sihastrului- 8 curse.

*Săpătură manuală:* șos. Hîncești-Sihastrului-1m3.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești-Sihastrului-27 t.

*Montarea borduri:*  șos. Hîncești-Sihastrului-19 buc.

*Reparația canalizării pluviale*: șos. Hîncești-Sihastrului-1fînt.inst., 2fînt. rid.

planificate 08.11.2021:

*Montare borduri:*  șos. Hîncești -Spicului.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești -Sihastrului.

***sect. Buiucani:***

executate 06.11.2021 :

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Cornului, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. E. Coca.

executate 07-08.11.2021(în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată:* C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia, Piața D. Cantemir.

planificate 08.11.2021:

*Evacuarea gunoi:* str. V. Lupu, 55.

*Amenajare pietriș*: str. V. Lupu, 55.

*Montare borduri:* str. V. Lupu, 55.

***sect. Rîşcani:***

executate 05.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. T. Vladimirescu, str. Florilor, str. Dimo, str. Studenților, str. Socoleni, str. Ceucari.

*Salubrizarea manuală*: str. Florilor (cerc), str. C. Orheiului (cerc)-1cursă.

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1-6,5m3.

*Montare zidării*: bd. C. Vodă, 19/1-10buc.

*Reparația canalizării pluviale:* bd. C. Vodă, 19/1-1fînt. inst., 4fînt. rid.

planificate 08.11.2021:

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Reparația canalizării pluviale:* bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 05.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Gr. Botanică, șos. Muncești, str. V. Crucii, str. Grenoble, bd. Dacia-Aeroport, estacada Sîngera.

*Excavare gunoi*: str. Cernăuți -7 curse

*Frezarea părții carosabile:*  str. Cernăuți -30 m2.

planificate 08.11.2021:

*Montarea borduri:*  str. Cernăuți.

*Amenajare pietriș:* com. Țînțăreni, str. I. Creangă.

***sect. Ciocana:***

executate 05.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:*  bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu.

*Amenajare acostament:* str V. lui Vodă-20t b/a suprimat.

*Amenajarea acces:* str. Varnița, 24-250t b/a suprimat.

executate 05-06.11.2021 (în noapte):

 *Salubrizarea mecanizată:*  str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

planificate 08.11.2021:

*Frezarea racordări și trotuare:* str. Teilor.

*Amenajarea beton asfaltic:* str. Teilor.

***sect. OCR:***

executate 05-06.11.2021 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* str. I. Creangă-350m2.

planificate 08.11.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. I. Creangă.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 05.11.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Petricani -35 buc., 2 curse gunoi, șos. Muncești (canal pluvial).

planificate 08.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Mesager, str. Armenească, str. Dimo, bd. A. Iulia.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Petricani, șos. Muncești (canal pluvial).

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 05.11.2021:

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-68m2.

*Compactare manuală:* s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-2,2m3.

*Săpătură manuală:* s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-0,75m3.

*Montare bordure:* s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-21buc.

*Montare zidării:* s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-3buc.

planificate 08.11.2021:

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Amenajarea borduri:* s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

planificate 08.11.2021:

*Lichidarea situației de avariere:*  str. Pajurii.

*Amenajarea betonului asfaltic:* bd. Șt. Cel Mare.

Ex. 022 47 12 93