

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 06.05.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Inculeț-1cursă, șos. Hîncești-2curse.

*Excavare/transportare sol:* str. Inculeț-10curse.

*Săpătură manuală:* str. Inculeț-2m3.

*Amenajare pietriș:*str. Inculeț-60,3t.

*Amenajare sol*: str. Inculeț-11m3.

planificate 07.05.2021:

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncești.

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executate 06.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată.:* str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, B. Sculeni, str. 27 Martie.

*Montare/betonare elemente de metal p/u cîntar (ANTA):* str. Uzinelor, str. M. Manole, șos. Muncești.

*Vopsirea parapetului de protecție:* str. M. Viteazul-87m.l.

planificate 07.05.2021:

*Instalarea beri de protecție:* Calea Ghidighici.

*Vopsirea parapetului de protecție:* str. M. Viteazul.

***sect. Rîşcani:***

executate 06.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Putnei, str. B. Bodoni.

*Salubrizarea pasajului subteran:* str. A. Russo-Moscova-630m 2.

*Compactare sol:*str. Teilor.

*Demolare beton*: str. Teilor-1,5m3.

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor-4curse.

*Amenajare pietriș*: str. Teilor-10,5t.

executate 06-07.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată* : bd. Moscova, str. A. Russo, str. Kiev, str. B. Voievod, bd. Renașterii, str. T. Vladimirescu, C. Orheiului.

planificate 07.05.2021:

*Excavare/transportare sol:*str. Teilor.

*Profilarea părții carosabile*: str. Sf. Andrei.

***sect. Botanica:***

executate 06.05.2021:

*Vopsirea parapetului de protecție:* C. Basarabiei-1 000m.l.

*Excavar/transportare sol:* com. Țînțăreni-8curse.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni-15t.

executate 06-07.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată* : bd. Dacia, Viaduc, str. Burebista, str. Independenții, str. Hr. Botev, bd. Decebal, str. Titulescu, str. Zelinski.

planificate 07.05.2021:

*Vopsirea parapetului de protecție:* C. Basarabiei.

*Excavar/transportare sol:* com. Țînțăreni.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana:***

executate 06.05.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. P. Zadnipru, 14/4-1cursă.

*Amenajare pietriș:* str. P. Zadnipru, 14/4-38,1t.

*Montare zidării*: str. P. Zadnipru, 14/4-10buc.

*Montare bordure*: str. P. Zadnipru, 14/4-8buc.

planificate 07.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. P. Zadnipru, 14/4.

*Reparația canalizării pluviale:* str. P. Zadnipru, 14/4.

***sect. OCR:***

executate 06.05.2021:

*Spălarea barei de protecție*: C. Basarabiei-1 000m.l.

*Deservirea indicatoare rutiere*: sect. Rîșcani-34buc.

planificate 07.05.2021:

*Spălarea parapetului de protecție:* str. L. Bîcului (pod).

*Montare indicatoare rutiere*: mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 06.05.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Teilor-6buc.

*Reparația canalizării pluviale:*bd. A. Iulia,204-reparare conducta 6m.l., 1gril.inst., 1fînt. rid., 2curse gunoi.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: bd. Șt. cel Mare, bd. Negruzzi, str. Albișoara.

planificate 07.05.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. G. Latină, 9, bd. M. cel Bătrîn, 23.

*Reparația canalizării pluviale*: C. Basarabiei (canal pluvial).

*Verificare rețellor canalizării pluviale:* str. Teilor, str. Sarmizegetusa, str. Burebista, str. G. Latină, 9.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 06.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor-45buc, 1,25m3 bet. turnat.

planificate 07.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 06.05.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Colonița-40t.

*Amenajare pietriș:* str. Colonița-215t.

planificate 07.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Colonița.

*Decaparea/evacuarea gunoi:* str. Colonița.

*Profilare/compactare p/c:* str. Colonița.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93