

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

*Salubrizarea pasajelor subterane:*bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse.

*Salubrizarea mnauală:*  str. An. Crihan-0,5curse, str. T. strișcă-0,5curse, str. P. Halippa-0,5curse.

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. Gagarin-6buc., str. Ismail-11buc., bd. Negruzzi-8buc., str. P. Halippa-10buc., str. G. Meniuc-19buc., str. C. Vîrnav-2buc., str. T. strișcă-6buc., str. Frumoasa-14buc., Dr. Viilor-6buc., str. V. Alecsandri-8buc.

executate 07.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. T. Strișcă, str. C. Vîrnav-0,5curse, str. Inculeț-0,5curse, str. Gh. Cașu-0,5curse, str. Lomonosov, str. Korolenco-0,5curse, str. Academiei, Dr. Viilor-0,5curse, str. Ismail-1cursă.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. T. Strișcă-6buc., str. C. Vîrnav-4buc., str. Gh. Cașu-2buc., str. Gh. Asachi-7buc., str. Academiei-1buc., str. Armenească-9buc., str. Pușkin-7buc., str. București-18buc., str. Vl. Pîrcălab-9buc., str. V. Alecsandri—15buc., str. 31 August-8buc., str. V. Micle-4buc., bd. Șt. cel mare-7buc., str. Bulgară-5buc., str. Ismail-6buc., bd. Negruzzi-7buc., bd. Gagarin-7buc.

planificate 09.08.2021:

*Frezarea părții carosabile*: str. P. Halippa; str. Ismail.

*Salubrizarea manuală*: str. Ismail.

*Lichidarea situatiri de avariere:*str. Industrială

***sect. Buiucani :***

executat 06-07.08.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*bd. Șt. cel Mare, C. Ieșilor.

executat 06.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. M. Viteazul, C. Ieșilor, str. E. Coca, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. O. Ghibu, bd. A. Iulia, str. Belinski, str. V. Lupu, str. C. Stere, str. I. Neculce, str. I. Creangă-2curse.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. M. Viteazul-28buc., C. Ieșilor-62buc., str. E. Coca-26buc., str. I. Pelivan-5buc., str. N. Costin-21buc., str. L. Deleanu-26buc., str. O. Ghibu-12buc., bd. A. Iulia-34buc., str. Belinski-14buc., str. V. Lupu-7buc., str. C. Stere-9buc., str. I. Neculce-8buc., str. I. Creangă-36buc.

executat 07.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, bd. A. Iulia, str. E. Coca.

*Salubrizarea manuală:*str. Gh. Codreanu-1cursă, str. I. Radu, str. Șt. Neaga, str. E. Coca-1cursă.

planificate 09.08.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. I. Creanga; str. Belinski.

*Frezarea părții carosabile*: str. Belinski.

*Amenajare betonului asfaltic:* str. Belinski.

***sect. Rîşcani :***

executate 06.08.2021:

*Salubrizare manuală:* str. Albișoara, str. Zaikin, str. Petricani, C. Orheiului, bd. Renașterii, str. Ceucari, str. Socoleni, str. Studenților, str. Florilor, str. Dimo, str. T. Vladimirescu, bd. Moscova-4curse.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Albișoara-136buc., str. Zaikin-30buc., str. Petricani-52buc., C. Orheiului-39buc., bd. Renașterii-87buc., str. Ceucari-220buc., str. Socoleni-40buc., str. Studenților-23buc., str. Florilor-86buc., str. Dimo-105buc., str. T. Vladimirescu-44buc., bd. Moscova-73buc.

executate 07.08.2021:

*Salubrizare manuală:*str. Albișoara, str. Pușkin, str. P. Rareș, str. Petricani-2curse.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Pușkin-70buc., str. P. Rareș-16buc.

planificate 09.08.2021:

*Amenajare betonului asfaltic:* str.A. Renasterii-Florilor; str.A. Renasterii.

***sect. Botanica:***

executate 06.08.2021:

*Salubrizarea manuală:*șos. Muncești-1cursă, str. Sarmizegetusa-1cursă, bd. Dacia, str. Independenții, str. Gr. Botanică-1cursă.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Dacia-100buc.,str. Gr. Botanică-40buc., str. V. Crucii-40buc., str. Grenoble-20buc., bd. C. Vodă-80buc., bd. Traian-40buc., bd. Decebal-80buc., str. Trandafirilor-12buc., str. Sarmizegetusa-20buc., str. Zelinski-30buc., str. Titulescu-10buc., șos. Muncești-90buc.

executate 07.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. Dacia, str. Gr. Botanică, str. V. Crucii, str. Grenoble, bd. C. Vodă, bd. Traian, bd. Decebal, str. Trandafirilor, str. Sarmizegetusa, str. Zelinski, str. Titulescu, șos. Muncești-2curse.

*Curățirea canalizării pluviale*: bd. Dacia-100buc.,str. Gr. Botanică-40buc., str. V. Crucii-40buc., str. Grenoble-20buc., bd. C. Vodă-80buc., bd. Traian-40buc., bd. Decebal-80buc., str. Trandafirilor-12buc., str. Sarmizegetusa-20buc., str. Zelinski-30buc., str. Titulescu-10buc., șos. Muncești-90buc.

planificate 09.08.2021:

*Amenajare betonului asfaltic:* com. Tințăreni, str. Morii.

***sect. Ciocana :***

executate 06.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Uzinelor-2curse, str. Uzinelor, str. Voluntarilor, str. Otovasca, str. M. Manole, bd. M. Cel Bătrîn, str. A. Russo, str. M. Sadoveanu, str. M. Spătarul, str. I. Dumeniuc, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. M. Drăgan-1cursă.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Uzinelor-100buc., str. Voluntarilor-15buc., str. Otovasca-12buc., str. M. Manole-75buc., bd. M. Cel Bătrîn-52buc., str. A. Russo-25buc., str. M. Sadoveanu-63buc., str. M. Spătarul-45buc., str. I. Dumeniuc-13buc., str. P. Zadnipru-10buc., str. I. Vieru-7buc., str. M. Drăgan-27buc.

executate 07.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Uzinelor-4curse, str. Otovasca-1cursă.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Uzinelor-43buc., str. Otovasca-5buc.

planificate 09.08.2021:

*Curatirea canalizării pluviale*: sec. Ciocana

*Salubrizarea manuală*: sec. Ciocani

***sect. OCR:***

executate 06.08.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:*

planificate 09.08.2021:

*Aplicarea marcajului rutier*:

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 06.08.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Uzinelor-14buc., str. L. Bîcului-24buc., C. Orheiului-6buc., str. Albișoara-24buc.

executate 07.08.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. București-1gril.inst., str. Braniștei, 11-1gril.inst.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Albișoara, 80/4, bd. C. Vodă, 25.

*Pompare nămol*: str. Albișoara, 80/4, bd. C. Vodă, 25-9curse.

planificate 09.08.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Uzinilor; str. Rebreanu.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj) :***

executate 06.08.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Columna-16buc., str. Mit. Dosoftei-4buc., str. M. Kogălniceanu-8buc., str. București-12buc., bd. Șt. cel Mare-30buc.

planificate 09.08.2021:

*Excavare/transportare gunoi*: str. Ismail, 27.

*Montarea zidarii:* str. Ismail, 27.

*Demolare betonului:* str. Ismail, 27.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 06.08.2021:

*Decapare/transportare b/a uzat:* bd. C. Vodă, 19/1-6curse *.*

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Pușkin-20buc., str. M. Eminescu-15buc., str. București-20buc., str. M. Kogălniceanu-10buc., str. Ismail-20buc., str. B. Bodoni-15buc.

planificate 09.08.2021:

*Montarea zidarii:* șos Muncesti

*Demolare betonului:* bd. C. Voda19/1

Tel: 47 12 93