

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 07.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Miorița, str. Grenoble, str. Inculeț, str. Gh. Asachi, Dr. Viilor, str. An. Crihan, șos. Hîncești, str. P. Halippa.

*Salubrizarea pasajelor subterane:* bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse.

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncești-2curse.

*Excavare/transportare sol:* str. Inculeț-6curse.

*Săpătură manuală:*str. Inculeț-2,5m3.

*Amenajare pietriș:*str. Inculeț-24,5t.

*Amenajare sol*: str. Inculeț-14,5m3.

executate 07-08.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată* : str. Ismail, str. Mit. Varlaam, str. Columna, bd. D. Cantemir, Aleea Gării, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești.

executate 10.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată* : Centru instoric.

planificate 11.05.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executate 06-07.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată* : bd. Șt. cel Mare, PMAN, str. Pușkin, C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

executate 07.05.2021:

*Instalarea parapetului de protecție:* Calea Ghidighici-24m.l.

*Vopsirea parapetului de protecție:* str. M. Viteazul (pod)-77m2, Calea ghidighici (podeț)-12m2.

executate 07-08.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată* : C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

executate 08.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată* : str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. E. Coca, str. T. Vladimirescu, B. Sculeni, str. Mesager.

executate 10.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată* : str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

*Lichidarea urmărilor în urma incendiului*: Calea Ghidighici-50curse gunoi.

planificate 11.05.2021:

*Vopsirea parapetului de protecție:* str. M. Viteazul (pod).

***sect. Rîşcani:***

executate 07.05.2021:

*Salubrizarea pasajului subteran:* str. A. Russo-Moscova-630m2.

*Compactare sol:* str. Teilor-53m2.

*Demolare beton*: str. Teilor-1m3.

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor-8curse.

*Amenajare pietriș*: str. Teilor-13,9t.

executate 08.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată* : str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Ceucari, str. Socoleni.

executate 10-11.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată* : bd. Renașterii, str. T. Vladimirescu, bd. Gr. Vieru, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. Ierusalim, str. Tănase, C. Moșilor.

*Lichidarea situației de avariere*: str. A. Russo-Moscova-0,8t b/a suprimat.

planificate 11.05.2021:

*Excavare/transportare sol:*str. Teilor.

*Amenajare pietriș*: str. Teilor.

***sect. Botanica:***

executate 07.05.2021:

*Vopsirea parapetului de protecție:* C. Basarabiei-250m.l.

*Excavar/transportare sol:* com. Țînțăreni-5curse.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni-15t.

executate 07-08.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Decebal, bd. Dacia, Viaduc, str. Hr. Botev, str. Independenții, str. Burebista, str. Zelinski.

executate 09.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată* : str. Hr. Botev, str. V. Crucii, str. Grenoble, bd. Dacia-Aeroport.

planificate 11.05.2021:

*Excavar/transportare sol:* com. Țînțăreni.

*Amenajare pietriș*: com. Țîmțăreni.

***sect. Ciocana:***

executate 07.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. Bucovinei.

*Salubrizarea manuală:* str. P. Zadnipru, 14/4-1cursă, str. Uzinelor-1cursă.

*Amenajare pietriș:* str. P. zadnipru, 14/4-21,6t.

*Lichidarea situației de avariere*: str. Industrială (gunoiște)-10,7t b/a suprimat.

executate 07-08.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. M. Drăgan.

executate 10.05.2021 :

*Salubrizarea mecanizată*: bd. M. cel Bătrîn, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo, str. M. Sadoveanu, str. P. Zadnipru.

executate 10-11.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*:str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă.

planificate 11.05.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. M. Manole, str. A. Russo (tr. tehnic).

*Spălarea/vopsirea parapetului de protecție:* str. M. Spătarul.

***sect. OCR:***

executate 07.05.2021:

*Spălarea barei de protecție*: str. L. Bîcului-180m.l.

*Deservirea indicatoare rutiere*: sect. Rîșcani-48buc.

planificate 11.05.2021:

*Spălarea parapetului de protecție:* str. L. Bîcului (pod).

*Montare indicatoare rutiere*: mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 07.05.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Spătarul-38buc., bd. M. cel Bătrîn, 23-5buc., bd. M. cel Bătrîn-1cursă gunoi, bd. Traian-1cursă gunoi.

*Reparația canalizării pluviale:* C. Basarabiei (can.pluv.)-6,3t pietriș, 10m3 săp.man., 4m3 demol. beton.

planificate 11.05.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Muncești (canal pluvial), str. Uzinelor.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Inculeț.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 07.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor-43,5buc.

*Beton turnat*: str. Teilor-2,2m3.

planificate 11.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 07.05.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Colonița-3curse.

*Amenajare pietriș:* str. Colonița-72t.

planificate 11.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Colonița.

*Profilare/compactare p/c:* str. Colonița.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93