

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 oameni) :***

executate 09.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* Viaduc tr.-2020m2/2 000m2, str. Ismail tr. 400m2/400m2, str. Miorița (pod)-76m2/76m2.

planificate 10.02.2021:

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* în sector.

***sect. Buiucani (5 oameni):***

executat 09.02.2021:

*Curățirea de zăpadă a trecerilor pietonale:* bd. A. Iulia-25m2, str. Belinski-20m2, str. I. Creangă-15m2, C. Ieșilor-20m2.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor*: bd. A. Iulia-29buc., str. Belinski-24buc., str. I. Creangă-53buc., C. Ieșilor-40buc.

planificate 10.02.2021:

*Curățirea de zăpadă a receptorelor:* în sector.

*Curățirea de zăpadă a trecerilor pietonale:* în sector.

***sect. Rîşcani (6 oameni):***

executate 09.02.2021:

 *Salubrizarea mecanizată:* bd. Renașterii, bd. Moscova, str. Albișoara, C. Orheiului, str. Petricani, C. Moșilor.

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant*: bd. Renașterii tr.-200m2.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor*: str. Albișoara-45buc., str. Ismail-15buc., bd. D. Cantemir-6buc., str. V. Alecsandri-16buc., str. Pușkin-14buc., bd. Gr. Vieru-18buc., str. B. Bodoni-6buc., str. P. Rareș-8buc., str. Zaikin-6buc., bd. Renașterii-22buc., str. Kiev-10buc., str. Petricani-44buc., str. Mircești-20buc., C. Moșilor-15buc., C. Orheiului-48buc., str. Ceucari-46buc., str. Socoleni-20buic., str. Studenților-4buc., bd. Moscova-22buc., str. Dimo-38buc., str. Florilor-40buc., str. T. Vladimirescu-6buc., str. Doga-8buc.

planificate 10.02.2021:

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:*bd. Gr. Vieru, bd. Renașterii.

*Salubrizare manuală:* bd. Gr. Vieru, bd. Renașterii.

***sect. Botanica (7 oameni):***

executate 09.02.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, bd. Traian, str. Independenții, str. Hr. Botev.

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* Viaduc tr. -3 000m2.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor*: șos. Muncești-100buc., str. Gr. Botanică-70buc., str. V. Crucii-40buc., str. Sarmizegetusa-28buc., str. Burebista-40buc., str. Independenții-45buc.

*Curățirea trotuarelor pasajelor subterane*: bd. Dacia-Teilor-50m.l. bd. Dacia-Traian-50m.l., bd. Dacia-Aeroport-50m.l., bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1)-50m.l., șos. Muncești, 800-50m.l.

planificate 10.02.2021:

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* în sector.

*Curățirea canalului pluvial:* bd. Dacia-Muncești.

***sect. Ciocana (5 oameni):***

executate 09.02.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. A: Russo, str. M. Sadoveanu, str. M. Spătarul.

 *Presurarea manuală a materialului antiderapant:* str. L. Bîcului tr.-200m2.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor*: str. A: Russo-27buc., bd. M. Cel Bătrîn-22buc., str. M. Spătarul-40buc., str. M. Sadoveanu-18buc., str. M. Manole-30buc., str. Voluntarilor-4buc., str. M. Drăgan-36buc., str. Otovasca-18buc., str. Uzinelor-53buc., str. L. Bîcului-6buc.

planificate 10.02.2021:

 *Salubrizare manuală:* bd. M. Cel Bătrîn.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:*str. Uzinelor, str. L. Bîcului, str. Otovasca, str. M. Manole, str. M. Sadoveanu, str. M. Spătarul.

***sect. OCR (14 oameni):***

executate 09.02.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* bd. Dacia-Teilor-4buc., C. Orheiului-Ceucari-4buc., șos. Muncești-Minsk-2buc., str. Testimițeanu-Korolenco-2buc.

planificate 10.02.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. V. Alecsandri-31 August, str. Bernadazzi-Tighina, str. L. Tolstoi-București, str. Independenții-Hr. Botev.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (7 oameni):***

executate 09.02.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. A: Russo-1fînt.rid., str. Al. Cel bun-Pușkin-1gril.inst., bd. M. Cel bătrîn-Dumeniuc-1gril.inst., str. A: Russo-reparație colector Ø400mm, str. Dimo-reparație colector Ø300mm, 1cursă gunoi, str. Ceucari, 2/6-1cursă excavare/transportare sol.

planificate 10.02.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Ceucari, 2/6.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj) (4 oameni):***

planificate 10.02.2021:

*Restabilirea săpăturii:* sect. Centru.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

planificate 10.02.2021:

*Salubrizare manuală*: Viaduc (pod).

09-10.02.2021:

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarna: 17,5t (nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc