

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 09.04.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse.

*Excavare/transportare sol:* str. Inculeț-11curse.

*Montare bordure*: str. Inculeț-51buc.

*Săpătură manuală*: str. Inculeț-3m3.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț-11t.

*Lichidarea situației de avariere în b/a suprimat:* str. Cărvbunarilor-45t.

executate 09.04.2021-10.04.2021 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată* : str. Ismail, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. str. Gh. Asachi, str. V. Docuceaeev, str. Academiei, str. Miorița, str. Testimițeanu, str. Ciuflea, bd. Negruzzi, bd. Gagarin.

planificate 12.04.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executat 09.04.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan, 30/2-4curse.

*Montare bordure*: str. I. Pelivan, 30/2-9buc.noi, 11buc.vechi.

*Montare stîlpi:* Calea Ghidighici-7buc. (săpare).

planificate 12.04.2021:

*Montare bordure:* str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani:***

executate 09.04.2021:

*Excavare sol:* str. Voluntar Filip Lupașcu-5curse.

*Încărcare/transportare sol:* str. Voluntar Filip Lupașcu-2curse.

*Amenajare pietriș*: str. Voluntar Filip Lupașcu-9t.

*Montare bordure*: str. Voluntar Filip Lupașcu-62buc.

*Demolare beton*: str. Voluntar Filip Lupașcu-1,5m3.

planificate 12.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Petricani.

*Excavare sol*: str. Voluntar Filip Lupașcu.

*Montare bordure*: str. Voluntar Filip Lupașcu.

*Amenajare pietriș*: str. Voluntar Filip Lupașcu.

***sect. Botanica:***

executate 09.04.2021:

*Montare bordure*: str. Varșovia, 2-38buc.

*Desfacere bordure:* bd. Dacia, 52-1cursă.

*Lichidarea situației de avariere în b/a suprimat*: Estacada Sîngera-0,5t.

executate 09.04.2021-10.04.2021 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată* :bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, bd. Traian, str. Independenții, str. Hr. Botev.

executate 10.04.2021:

*Salubrizare mecanizată* : str. Gr. Botanica, șos. Muncești, str. Zelinski, str. Titulescu, bd. c. Vodă.

planificate 12.04.2021:

*Desfacere bordure*: str. Zelinski, 29.

*Montare bordure:* bd. Dacia, 52.

*Lichidarea situației de avariere*: șos. Muncești, Dr. Băcioi.

***sect. Ciocana:***

executate 09.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-1cursă.

*Montare zidării*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-21buc.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-0,5m3.

*Amenajare pietriș*: str. Eroii Neamului-13,9t.

*Profilare/compactare b/a frezat*: C. Dacilor-268t.

executate 09.04.2021-10.04.2021 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată* : str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. M. Sadoveanu, str. M. Drăgan, str. Otovasca.

executate 10.04.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Spătarul, str. Bucovinei.

planificate 12.04.2021:

*Desfacere bordure:* str. P. Zadnipru, 14/4.

*Montare bordure*: bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Amenajare pietriș*: bd. M. cel Bătrîn (aleea).

*Amenajare/compactare b/a frezat*: Calea Dacilor.

***sect. OCR :***

executate 09.04.2021:

*Instalare indicatoare rutiere:* str. Bolgară-Șt. cel Mare-1buc., str. Pușkin-M. Kogălniceanu-6buc., str. M. Kogălniceanu-Vl. Pîrcălab-8buc.

*Spălarea barei de protecție*: Viaduc-210m.l.

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: sect. Buiucani-8buc., sect. Rîșcani-6buc.

planificate 12.04.2021:

*Instalare indicatoare rutiere:* bd. Renașterii, str. Bernadazzi-V. Alecsandri.

*Spălarea barei de protecție*: Viaduc.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 09.04.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Albișoara-Zaikin-3gril.inst., 4elem.beton, 1cursă gunoi, str. T. Vladimirescu-2fînt.inst., 2elem.beton, 1cursă gunoi.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. T. Vladimirescu, str. Albișoara.

planificate 12.04.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*:

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 09.04.2021:

*Transportare gunoi*: str. Inculeț-1cursă.

*Compactare manuală*: str. Inculeț-24,5m3.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț-9,5t.

*Montare bordure*: str. Inculeț-78buc.

planificate 12.04.2021:

*Reparație trotuar*: str. Inculeț.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 09.04.2021:

*Amenajare pirtriș*: str. Haiduc Bujor-75t.

*Profilare acostament*: str. Haiduc Bujor-1 000m2.

planificate 12.04.2021:

*Excavare/transportare sol*: str. Haiduc Bujor.

*Amenajare pirtriș*: str. Haiduc Bujor.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

 Inginer SP A. Bodnariuc