

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 oameni) :***

executate 10.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Vl. Pîrcălab-1cursă.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* bd. Gagarin-145buc., bd. Negruzzi-183buc., str. Albișoara-21buc., str. Ciuflea-20buc., Viaduc-11buc., str. V. Alecsandri-13buc., str. București-36buc., str. V. Micle-12buc., str. Tighina-23buc., str. Vl. Pîrcălab-38buc., str. Ismail-79buc., Aleea Gării-119buc., bd. D. Cantemir-12buc., str. Pușkin-23buc., str. P. Halippa-22buc., str. 31 August-32buc., str. Columna-8buc., str. L. Tolstoi-4buc.

planificate 11.02.2021:

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* în sector.

***sect. Buiucani (5 oameni):***

executat 10.02.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, C. Ieșilor, bd. A. Iulia, str. V. Lupu, str. L. Deleanu, str. I. Creangă.

*Salubrizarea manuală*: str. Prunului-1cursă, str. Mesager-1cursă.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor*: str. N. Costin-10buc., str. L. Deleanu-13buc., str. O. Ghibu-12buc., str. Belinski-6buc., bd. A. Iulia-28buc.

*Curățirea de zăpăda a trecerilor de pietoni*: str. N. Costin-15m2, str. L. Deleanu-20m2, bd. A: Iulia-15m2.

executat 10-11.02.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:*str. M Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, bd. A. Iulia, str. L. Deleanu, str. I. Creangă, C. Ieșilor, bd. Șt. cel Mare.

planificate 11.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* C. Ieșilor, str. Prunului

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* în sector.

***sect. Rîşcani (6 oameni):***

executate 10.02.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. B. Voievod, bd. Moscova, str. Kiev.

*Salubrizarea manuală:* bd. Gr. Vieru-2curse, bd. Renașterii-1cursă.

executat 10-11.02.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Moscova, str. B. Voievod, C. Orheiului, str. Petricani, C. Moșilor, str. Albișoara.

planificate 11.02.2021:

*Salubrizarea manuală*: C. Orheiului, bd. Renașterii.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* în sector.

***sect. Botanica (7 oameni):***

executate 10.02.2021:

*Curățirea canalului pluvial:* bd. Dacia Aeroport, Dr. Băcioiului, or. Sîngera, șos. Muncești.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor*: bd. Dacia-120buc., str. Titulescu-20buc., str. Pădurii-40buc.

planificate 11.02.2021:

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* în sector.

***sect. Ciocana (5 oameni):***

executat 09-10.02.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. A: Russo, str. M. Sadoveanu, str. M. Spătarul.

executate 10.02.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. G. Latină, str. A.Russo, bd. M. cel Bătrîn, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților.

*Salubrizarea manuală*: bd. M. cel Bătrîn-1cursă, str. M. Spătarul-2curse.

*Salubrizarea bordurii cu autogreiderul*: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. Otovasca, str. M. Manole, str. M. Spătarul, str. M. Sadoveanu.

planificate 11.02.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. Uzinelor.

*Curățirea de zăpadă a receptoarelor:* în sector.

***sect. OCR (14 oameni):***

executate 10.02.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. V. Alecsandri-31 August-2buc., str. Bernadazzi-Tighina-4buc., str. L. Tolstoi-București-2buc., str. Independenții-Hr. Botev-2buc.

planificate 11.02.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. V. Alecsandri-31 August, str. Ismail (str. Gr. Ureche-M. Kogălniceanu).

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (7 oameni):***

executate 10.02.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Ceucari, 2/6 (canal pluvial)-6placi de betn, 6m3 demol.beton, 10m3 săp.man.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Albișoara-62buc., 2curse gunoi.

planificate 11.02.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Uzinelor.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Ceucari.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj) (4 oameni):***

planificate 11.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Varnița.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 10.02.2021:

*Curățirea canalului de scurgere a apelor pluviale*: Viaduc (pod)-2curse.

planificate 11.02.2021:

*Restabilirea săpăturilor*: sect. Centru.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc