

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 10.08.2021 :

*Salubrizarea manuală*: str. P. Halippa-1cursă, str. Ismail-1cursă.

*Demolare beton*: str. P. Halippa-1m3.

*Amenajare beton asfaltic:* str. P. Halippa-71,8m2, 1,29t str. egaliz., str. Ismail-160,6m2, 2,21t str. egaliz.

executate 10-11.08.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată*: str. Ismail, bd. Șt. cel Mare, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, bd. D. Cantemir, str. Ciuflea, Viaduc, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Ascahi, str. V. Alecsandri.

*Frezarea părții carosabile*: bd. Gagarin-40m2, bd. Șt. cel Mare-60m2, Viaduc-500m2.

planificate 11.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Ismail, bd. Gagarin.

*Amenajare beton asfaltic:* str. Ismail, bd. Gagarin.

***sect. Buiucani:***

executate 10.08.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. V. Belinski.

*Salubrizarea manuală:* str. V. Belinski-1cursă.

*Amenajare beton asfaltic:*  str. V. Belinski-318,7t b/a masc.

planificate 11.08.2021:

*Frezarea părții carosabile:* str. V. Belinski.

*Reparația canalizării pluviale:* str. V. Belinski.

***sect. Rîşcani:***

executate 10.08.2021 :

*Salubrizarea manuală:*bd. Renașterii-1cursă, str. Pruncul-1cursă.

*Demolare beton:* str. Pruncul-1m3.

*Amenajare beton asfaltic:*  bd. Renașterii, 6-36m2.

*Lichidarea situației de avariere*: str. Pruncul-17m2.

planificate 11.08.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* bd. C. Vodă-Dacia, 39.

*Frezarea părții carosabile:* bd. C. Vodă-Dacia, 39.

*Demolare beton*: bd. C. Vodă-Dacia, 39.

***sect. Botanica:***

executate 10.08.2021:

*Frezarea părții carosabile:* com. Țînțăreni, str. Morii-20m2.

*Amenajare beton asfaltic:* com. Țînțăreni, str. Morii-7,7t b/a masc., 112,6t b/a fin.

executate 10-11.08.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, bd. Traian, str. Zelinski, bd. C. Vodă.

planificate 11.08.2021:

*Salubrizarea manuală:* com. Țînțăreni, str. Morii.

*Amenajare beton asfaltic:* com. Țînțăreni, str. Morii.

***sect. Ciocana:***

executate 10.08.2021 :

*Salubrizarea manuală*: bd. M. cel Bătrîn-1cursă, str. I. Creangă-1cursă.

executate 10-11.08.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată*: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, bd. M. cel Bătrîn.

planificate 11.08.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str. I. Creangă (racordări).

***sect. OCR:***

planificate 11.08.2021:

*Aplicarea marcajului rutier*: Instituții de învățămînt sect. Centru, sect. Buiucani.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 10.08.2021:

*Reparația canalizarii pluviale:* str. I. Creangă-2curse excav/transp.gunoi, 10m2 comp.man., 3,8t pietris, 3jgheab bet., 4m3 demol.bet., 3m3 săp.man.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. I. Ganea-2curse gunoi, 4curse pompare nămol, Rîul Durlești-curățire.

planificate 11.08.2021

*Reparația canalizarii pluviale:* sttr. V. Belinski, str. I. Creangă.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. I. Creangă.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 10.08.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Ismail, 27 (parcare)-130m3/9curse.

*Amenajare pietriș*: str. Ismail, 27 (parcare)-12,2t.

*Montare bordure:* str. Ismail, 27 (parcare)-49buc.

planificate 11.08.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. Ismail, 27 (parcare).

*Montare bordure*: str. Ismail, 27 (parcare).

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 10.08.2021:

*Săpătură manuală:*bd. C. Vodă, 19/1-4m3.

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1-5t.

planificate 11.08.2021:

*Desfacere/montare bordure:* bd. C. Vodă, 19/1.

Tel: 47 12 93