

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 11.05.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse.

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncești-1cursă.

*Demontare bară protecție*: str. Inculeț-21m.l.

*Excavare/transportare sol:* str. Inculeț-5curse.

*Săpătură manuală:*str. Inculeț-2,5m3.

*Desfacere bordure:*str. Inculeț-60buc.

*Frezare p/c:* str. Inculeț-71m.l.

executate 11-12.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată* : bd. Gagarin, bd. Negruzzi, bd. Șt. cel Mare, str. Mit. Varlaam, Aleea Gării, str. Ismail, str. P. Halippa, str. Gh. Asachi, șos. Hîncești.

planificate 12.05.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executate 11.05.2021:

*Vopsirea parapetului de protecție:* str. M. Viteazul (pod)-70m.l.

executate 11-12.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată* : bd. Șt. cel Mare, PMAN, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, Piața D. Cantemir, C. Ieșilor.

*Frezare p/c*: C. Ieșilor (parcul Alunelul)-1 100m2.

planificate 12.05.2021:

*Vopsirea parapetului de protecție:* str. M. Viteazul (pod), str. Sciusev, str. Codreanu.

*Betonare stîlpi*: Calea Ghidighici (podeț).

***sect. Rîşcani:***

executate 08.05.2021:

*Salubrizarea manuală* : bd. Renașterii-Albișoara-1t.

executate 11.05.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Ceucari, str. Studenților, str. Dimo, str. T. Vladimirescu.

*Reprofilare p/c*: str. Sf. Andrei-350m2.

*Salubrizarea pasajului subteran:* str. A. Russo-Moscova-630m2.

*Compactare sol:* str. Teilor-45m2.

*Demolare beton*: str. Teilor-1,5m3.

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor-7curse.

*Încărcare sol*: str. Teilor-4curse.

planificate 12.05.2021:

*Compactare sol:*str. Teilor.

*Amenajare pietriș*: str. Teilor.

***sect. Botanica:***

executate 11.05.2021:

*Salubrizare mecanizată:* str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble, bd. C. Vodă, bd. Dacia.

*Amenajare pietriș*: com. Țînțăreni-32t.

planificate 12.05.2021:

*Montare bordure:* com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana:***

executate 11.05.2021:

*Spălarea parapetului de protecție:* str. M. Spătarul-850m2.

*Salubrizarea manuală:* str. M. Manole-2curse, str. A. Russo (tr. tehnic)-2curse.

planificate 12.05.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. M. Manole.

*Excavare/transportare gunoi:* str. Belinski.

*Frezare sub bordură*: str. Belinski.

***sect. OCR:***

executate 11.05.2021:

*Deservirea indicatoare rutiere*: sect. Centru-64buc.

planificate 12.05.2021:

*Spălarea parapetului de protecție:* str. Albișoara.

*Montare indicatoare rutiere*: mun. Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 11.05.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Manole-60buc, 3curse gunoi.

*Reparația canalizării pluviale:* bd. Traian, 18-20-1gril.inst., str. Inculeț (sistem de drenaj)-10m2 săp.man., 5m3 demol.beton, 1cursă gunoi.

*Pompare nămol*: str. Inculeț-6curse.

planificate 12.05.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Muncești-Pandurilor (can. pluv.), str. Transnistria (can. pluv.).

*Reparația canalizării pluviale*: str. Inculeț.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 11.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor-80buc.

*Beton turnat*: str. Teilor-2,76m3.

planificate 12.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 11.05.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Colonița-2curse.

*Amenajare pietriș:* str. Colonița-84t.

planificate 12.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Colonița.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93