

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 11.11.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. P. Halippa-1cursă.

*Excavare/transportare sol*: șos. Hîncești-Sihastrului-4curse.

*Amenajare pietriș:* șos. Hîncești-Sihastrului-36,4t.

executate 11-12.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. I. Gagarin, bd. C. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.

planificate 12.11.2021:

*Salubrizare manuală:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Montare borduri:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Frezarea părții carosabile:* șos. Hîncești -Sihastrului.

*Amenajare beton asfaltic*: șos. Hîncești -Sihastrului.

***sect. Buiucani:***

executate 10-11.11.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată:* C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia, Piața D. Cantemir.

executate 11-12.11.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată:* PMAN, bd. Șt. cel Mare, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. Mesager.

***sect. Rîşcani:***

executate 11.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, str. T. Vladimirescu, str. Dimo, str. Studenților, str. Florilor, C. Moșilor.

*Salubrizarea manuală:* bd. C. Vodă, 19/1- 1cursă.

*Frezarea părții carosabile:* bd. C. Vodă, 19/1-76,2m2.

*Demolare beton:* bd. C. Vodă, 19/1 -1m3.

*Consolidare bordure*: bd. C. Vodă, 19/1-40m.l.

planificate 12.11.2021:

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Frezarea părții carosabile:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Reparația canalizării pluviale:* bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 11.11.2021:

*Montarea borduri:*str. Cernăuți - 40buc.

*Amenajare pietriș:* str. Cernăuți -5,6 t.

planificate 12.11.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane:* Viaduc (Spit. nr.1), șos. Muncești, 800, bd. Dacia –Aeroport.

*Montarea borduri:* str. Cernăuți.

*Demolare beton:* str. Cernăuți.

***sect. Ciocana:***

executate 11.11.2021:

*Salubrizare manuală:* str. Teilor-1cursă.

*Frezarea părții carosabile:* str. Teilor-25m2.

*Amenajare beton asfaltic:* strTeilor-1 500m2.

executate 11-12.11.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

***sect. OCR:***

executate 11.11.2021 :

*Montarea indicatoarelor rutiere:* str. I. Creangă-18buc.

executate 11-12.11.2021 (în noapte) :

*Aplicarea marcajului rutier:* str. I. Creangă-350m2.

planificate 12.11.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. I. Creangă.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 11.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Ismail-1fînt. inst., str. P. Halippa-1gril.inst., bd. C. Vodă-1gril.inst., șos. Muncești-2gril.inst, 1cursă gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Viteazul, 19/1 (canal pluvial)-10m3 săp.man., 6curse pompare nămol.

planificate 12.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* bd. C. Vodă, 35/2, str. Ismail.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Petricani, str. M. Viteazul, 19/1 (canal pluvial).

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 11.11.2021:

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-72m2.

*Amenajare pietriș*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-30,7t.

planificate 12.11.2021:

*Amenajare pietriș:* s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 11.11.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. A. Iulia, 93/2-1cursă.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. A. Iulia, 93/2-6fînt. rid.

*Amenajare beton asfaltic:* bd. A. Iulia, 93/2 - 255m2, 10t str. egaliz. b/a măș., bd. A. Iulia, 97/2-4m2.

*Lichidarea situației de avariere*: str. Mușatinilor-25m2.

Ex. 022 47 12 93