

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru (6 oameni) :***

executate 12.02.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Gagarin, bd. Negruzzi, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halappa, bd. D. Cantemir, str. Ciuflea, str. Ismail.

*Lichidarea situației de avariere:* șos. Hîncești-2m2, str. Ciuflea-1m2, str. Inculeț-1,5m2, Viaduc-3,5m2, str. Grenoble-2m2, str. Miorița-5,5m2, str. A. Mateevci-1,5m2.

planificate 15.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a mat. antiderapant (pasaje subterane):* șos. Hîncești, 176, șos. Hîncești-Spicului, șos. Hîncești-Sihastrului, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea.

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant, curățire:* str. Ismail (pod), str. Miorița (pod), Viaduc tr.

***sect. Buiucani (5 oameni):***

executat 12.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* C. Ieșilor-3m2, bd. A. Iulia-5m2, str. I. Creangă-5m2.

planificate 15.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a mat. antiderapant:* str. I. Creangă (Flacara) (pasaje subterane), str M. Viteazul.

*Curățirea/presurarea manuală a stațiilor de așteptare a transportului public:* în sector.

***sect. Rîşcani (6 oameni):***

executate 12.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* bd. Renașterii-0,3m2, C. Moșilor-1,9m,2, str. Petricani-3,2m2, str. Doina-11,1m2.

planificate 15.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant, curățire:* bd. Renașterii tr. (pod).

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant , curățire*: bd. Renașterii (Circ)(pasaj subteran), str. A. Russo-Kiev(pasaj subteran)

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public*: str. Dimo-M. Basarab, str. Petricani-C. Moșilor, str. Petricani, 25-33, bd. Renașteri (pod).

***sect. Botanica (7 oameni):***

executate 12.02.2021:

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Dacia-Teilor.

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* Viaduc tr.-3 000m2, bd. Dacia (treceri pietonale)-400m2.

*Lichidarea situației de avariere*: bd. Decebal-1m2, bd. Dacia-5m2, Viaduc-5m2, str. Gr. Botanică-2m2.

planificate 15.02.2021:

*Curățire/presurare material antiderapant manual a a stațiilor de transport public:ș*os. Muncești.

*Curățire/presurare material antiderapant manual:* Viaduc tr., str. L. Bîcului tr. (pod).

*Curățire/presurare material antiderapant manual (pasaje subterane):* bd. Dacia-Teilor, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.

***sect. Ciocana (5 oameni):***

executate 12.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* str. Varnița-3m2, str. Bucovina-6m2, str. A. Russo-2m2.

planificate 15.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* str. L. Bîcului tr. (pod), str. Varnița tr. (pod).

***sect. OCR (14 oameni):***

executate 12.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru-32buc., sect. Rîșcani-48buc.

planificate 15.02.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* mun Chișinău.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale (7 oameni):***

executate 12.02.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. Transnistria-4cap.beton.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale*: bd. Gr. Vieru, str. I. Creangă, C. Ieșilor.

planificate 15.02.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: bd. Gr. Vieru.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj) (4 oameni):***

executate 12.02.2021:

*Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:* str. Ismail (pod)-960m2.

planificate 15.02.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Varnița.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 13.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* C. Orheiului-11m2, str. I. Creangă-Șt. cel Mare-2m2, bd. A. Iulia-3m2, str. V. Lupu-Coca-2m2, str. Albișoara-2m2.

executate 14.02.2021:

*Lichidarea situației de avariere:* bd. Dacia buz.-22m2, Dr. Băcioi-17,5m2.

12-13.02.2021:

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant-17,9t(sare), 193,8t(nisip-sare).

14-15.02.2021:

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant-20,2t(sare), 443t(nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc