

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 12.04.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Miorița, str. Grenoble, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor, str. Academiei, str. Pietrarilor, str. Spicului, str. Ialoveni.

*Salubrizarea manuală*: str. Inculeț-1cursă.

*Excavare/transportare sol:* str. Inculeț-9curse.

*Montare bordure*: str. Inculeț-45buc.

*Săpătură manuală*: str. Inculeț-4m3.

*Desfacere pavaj:* str. Inculeț-87m2.

*Desfacere bordure*: str. Inculeț-45buc.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț-25,1t.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Inculeț-2fînt.rid., 1fînt.inst.

executat 12.04.2021-13.04.2021 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* str. Ismail, str. Mit. Varlaam, bd. Șt. cel Mare, str. Pușkin, str. Vl. Pîrcălab, str. M. Eminescu, str. V. Alecsandri, str. Armenească.

planificate 13.04.2021:

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executat 12.04.2021:

*Excavare/transportare gunoi:* str. I. Pelivan, 30/2-5curse.

*Montare bordure*: str. I. Pelivan, 30/2-40buc.

planificate 13.04.2021:

*Montare bordure:* str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani:***

executate 11.04.2021-12.04.2021 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. B. Voievod, str. A. Russo, str. Petricani, bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. B. Bodoni, str. Pușkin, str. Ierusalim, C. Orheiului.

executate 12.04.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Voluntar Filip Lupașcu-11curse.

*Amenajare pietriș*: str. Voluntar Filip Lupașcu-4,6t.

planificate 13.04.2021:

*Excavare sol*: str. Voluntar Filip Lupașcu.

*Amenajare pietriș*: str. Voluntar Filip Lupașcu.

***sect. Botanica:***

executate 11.04.2021-12.04.2021 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată:* bd. Dacia, Viaduc, șos. Muncești, str. Burebista, str. Independenții, str. Hr. Botev, bd. Decebal.

executate 12.04.2021:

*Montare bordure*: bd. Dacia, 52-38buc.

*Evacuare gunoi:* bd. Dacia, 52-1cursă.

*Lichidarea situației de avariere în b/a suprimat*: str. Băcioii Noi-4,8t, Dr. Băcioi-4t.

planificate 13.04.2021:

*Desfacere bordure*: str. Titulescu, 18.

*Montare bordure:* bd. Dacia, 52.

*Lichidarea situației de avariere*: Estacada Sîngera.

***sect. Ciocana:***

executate 12.04.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. A. Russo.

*Salubrizarea manuală:* bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2curse.

*Montare zidării*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)—12buc.

*Săpătură manuală*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-0,5m3.

*Amenajare pietriș*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-10,2t.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-1fînt.inst.

*Profilare/compactare b/a frezat*: Calea Dacilor-222,3t.

planificate 13.04.2021:

*Desfacere bordure:*str. P. Zadnipru, 14/2.

*Amenajare/compactare b/a frezat*: Calea Dacilor.

***sect. OCR :***

executate 12.04.2021:

*Instalare indicatoare rutiere:* C. Moșilor-C. Orheiului-2buc., str. M. Kogălniceanu-M. Eminescu-8buc., str. M. Kogălniceanu-V. Alecsandri-8buc. str. Pietrăriei-2buc., str. Hr. Botev-Dacia-5buc., str. Trandafirilor-Dacia-1buc.

*Spălarea barei de protecție*: Viaduc-250m.l.

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: sect. Botanica-10buc.

planificate 13.04.2021:

*Instalare indicatoare rutiere:* bd. Dacia-Băcioii Noi, str. Otovasca-P. Înalt, str. M. Eminescu-V. Micle.

*Spălarea barei de protecție*: Viaduc.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 12.04.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* bd. Gagarin-2gril.inst., 3elem.beton, bd. Negruzzi-1gril.rid., 2elem.beton, str. M. Drăgan-2gril.rid., 2elem.beton, str. M. Manole-1gril.rid., 1cursă gunoi.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Grenoble-28buc., str. Miorița-10buc., 1cursă gunoi.

planificate 13.04.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Zaikin, str. Belinski, 59, str. I. Neculce.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Grenoble, str. Miorița.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 12.04.2021:

*Transportare gunoi*: str. Inculeț-4curse.

*Săpătură manuală*: str. Inculeț-2m3.

*Săpătură mecanizată*: str. Inculeț-24m3.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț-24,2t.

*Montare bordure*: str. Inculeț-35buc.

planificate 13.04.2021:

*Reparație trotuar*: str. Inculeț.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 12.04.2021:

*Amenajare pirtriș*: str. Haiduc Bujor-95t.

*Profilare acostament*: str. Haiduc Bujor-500m2.

planificate 13.04.2021:

*Excavare/transportare sol*: str. Haiduc Bujor.

*Amenajare pirtriș*: str. Haiduc Bujor.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

 Inginer SP A. Bodnariuc