

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 12.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Costiujeni, str. Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. L. Kaczynski, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă.

*Salubrizarea pasajelor subterane:* șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse.

*Excavare/transportare sol*: șos. Hîncești-Sihastrului-5curse.

*Frezarea părții carosabile:* șos. Hîncești-Sihastrului-150m2.

*Amenajare pietriș*: șos. Hîncești-Sihastrului-17,4t.

*Amenajare beton asfaltic:* șos. Hîncești-Sihastrului-37m2, 16t b/a mășc. str. egaliz., 0,7t b/a fin str. egaliz.

planificate 15.11.2021:

*Salubrizare manuală:*  șos. Hîncești.

*Montare borduri:*  șos. Hîncești-Sihastrului.

*Amenajare pietriș:* șos. Hîncești-Sihastrului.

*Amenajare beton asfaltic:* șos. Hîncești-Sihastrului.

***sect. Buiucani:***

executate 12.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. 27 Martie, str. V. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, B. Sculeni, str. Mesager.

executate 14-15.11.2021 (în noapte) :

*Salubrizarea mecanizată:* PMAN, bd. Șt. cel Mare, str. Columna, str. Mit. Dosoftei, Piața D. Cantemir, C. Ieșilor.

planificate 15.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic*: str. Teilor (racordări).

***sect. Rîşcani:***

executate 12.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:*  str. Albișoara, C. Moșilor, str. T. Vladimirescu, str. Florilor, str. Dimo, str. Studenților, str. Socoleni, str. Ceucari.

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1 -7t.

*Reparația canalizării pluviale*: bd. C. Vodă, 19/1-5fînt. rid., 1fînt. inst., 1gril.rid.

executate 12-13.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* C. Orheiului, str. Petricani, bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. P. Rareș.

executate 14-15.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod, bd. Gr. Vieru, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. P. Rareș, C. Orheiului.

planificate 15.11.2021:

*Amenajare pietriș:* bd. C. Vodă, 19/1.

*Frezarea părții carosabile:* bd. C. Vodă, 19/1.

***sect. Botanica:***

executate 12.11.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Cernăuți-3curse.

*Demolare beton*: str. Cernăuți-3m3.

*Amenajare pietriș:* str. Cernăuți-4t.

executate 13.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Cernăuți, bd. Dacia, str. V. Crucii, str. Grenoble, bd. Traian, bd. C. Vodă, bd. Decebal, Viaduc.

*Salubrizarea manuală*: str. Cernăuți-2curse.

*Amenajare pietriș*: str. Cernăuți-7,3t.

*Amenajare beton asfaltic*: str. Cernăuți-261,5t b/a mășc. str. egaliz.

planificate 15.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic*: str. Cernăuți ***.***

***sect. Ciocana:***

executate 12-13.11.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. M. Spătarul, str. Bucovinei.

executate 13.11.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu.

planificate 15.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic*: str. Teilor (racordări).

***sect. OCR:***

executate 12-13.11.2021 (în noapte) :

*Aplicarea marcajului rutier:* str. I. Creangă-150m2.

planificate 15.11.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Creangă.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 12.11.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Viteazul, 19/1 (canal pluvial)-10m3 săp. man., str. M. Viteazul-24buc., 2curse gunoi.

*Verificarea rețelei canalizării pluviale*: bd. C. Vodă, 19/2.

planificate 15.11.2021:

*Reparația canalizării pluviale:* str. M. Spătarul.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. M. Viteazul, 19/1 (canal pluvial), bd. C. Vodă, 19/2.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

execuatet 12.11.2021:

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-68m2.

*Montare zidării*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-1,7buc.

planificate 15.11.2021:

*Amenajare pietriș:* s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri*.*

*Amenajare nisip:* s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri*.*

*Montare bordure*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

*Montare pavaj*: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 12.11.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* bd. Șt. cel Mare-2,5m2 (grilaje), str. Petricani-5m2 (fînt.).

*Lichidarea situației de avariere*: B. Sculeni-13m2.

planificate 15.11.2021:

*Amenajare pietriș:*  str-la O. Vrabie.

Ex. 022 47 12 93