

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 14.04.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Inculeț-6curse.

*Demolare beton*: str. Inculeț-1m3.

*Montare bordure*: str. Inculeț-40buc.

*Săpătură manuală*: str. Inculeț-3m3.

*Amenajare pietriș*:str. Inculeț-41,6t.

*Amenajare/compactare sol*: str. Inculeț-20m3.

planificate 15.04.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Ismail, str. P. Halippa, str. I. Ganea, str. Inculeț, str. Gh. Cașu, str. Korolenco, str. Lomonosov.

*Amenajare trotuar:* str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executat 14.04.2021:

*Evacuare gunoi:* str. I. Pelivan, 30/2-3curse.

*Montare bordure*: str. I. Pelivan, 30/2-30bord.noi, 4bord.vechi.

planificate 15.04.2021:

*Excavare sol:* str. I. Pelivan, 30/2.

*Montare bordure:* str. I. Pelivan, 30/2.

***sect. Rîşcani:***

executate 13.04.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. T. Vladimirescu, str. Ceucari, str. Doina, str. Socoleni.

executate 13.04.2021-14.04.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecan izată:* bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, C. Orheiului, str. Petricani, str. Doina (str. Socoleni-Cimitir Doina), bd. Moscova, C. Moșilor.

executate 14.04.2021:

*Evacuare gunoi:* str. Albișoara-3curse.

*Amenajare sol*: str. Voluntar Filip Lupașcu-7,5m3.

*Montare bordure*: str. Voluntar Filip Lupașcu-28buc.

planificate 15.04.2021:

*Montare bordure*: str. Voluntar Filip Lupașcu.

*Excavare sol*: str. Voluntar Filip Lupașcu.

***sect. Botanica:***

executate 14.04.2021:

*Montare zidării*: str. Titulescu, 18-104buc.

*Evacuare gunoi:* str. Titulescu, 18-4curse.

planificate 15.04.2021:

*Desfacere bordure*: str. Zelinski, 26/3.

*Montare bordure:* str. Titulescu, 18.

***sect. Ciocana:***

executate 14.04.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților.

*Excavare/transportare gunoi:* str. P. Zadnipru, 14/4-7curse.

*Săpătură manuală*: str. P. Zadnipru, 14/4-0,3m3.

*Amenajare pietriș*: str. P. Zadnipru, 14/4-11t.

*Montare bordure*: str. P. Zadnipru, 14/4-34buc.

*Amenajare/compactare b/a frezat*: Calea Dacilor-128,9t, str. Eroii Neamului-65,6t.

planificate 15.04.2021:

*Desfacere bordure:* str. P. Zadnipru, 14/4.

*Montare bordure*: str. P. Zadnipru, 14/4.

*Amenajare/compactare b/a frezat*: str. Eroii Neamului.

***sect. OCR :***

executate 14.04.2021:

*Instalare indicatoare rutiere:* str. Mit. Dosoftei-M. Cibotari-16buc., str. Tighina, 6-2buc.,

str. Albișoara-Ismail-4buc., str. Albișoara (Apă-Canal)-2buc., str. Albișoara-Feredeului-1buc.,

str. Albișoara-P.Rareș-4buc., șos. Muncești-Revaca-2buc., șos. Muncești-Zarzar-1buc., bd. Moscova-M. Basarab-1buc.

*Spălarea barei de protecție*: str. M. Viteazul-250m.l.

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: sect. Ciocana-8buc.

planificate 15.04.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere*: sect. Centru.

*Spălare parapet*: str. M. Viteazul.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 14.04.2021:

*Reparația canalizării pluviale:*str. Dimo-1gril.inst., C. Ieșilor-2cap.beton.

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Miorița-2buc., 1cursă gunoi, șos. Hîncești-24buc., 1cursă gunoi,

bd. M. cel Bătrîn, 31/3-6buc., str. Belinski, 59-1cursă gunoi.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Belinski, 59, str. Testimițeanu, str. C. Vîrnav.

planificate 15.04.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: șos. Hîncești.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale*: str. I. Creangă.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 14.04.2021:

*Săpătură manuală*: str. Inculeț-3m3.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț-13,5t.

*Demolare beton*: str. Inculeț-2,3m3.

*Reparația canalizării pluviale*: str. Inculeț-5fînt.rid.

planificate 15.04.2021:

*Amenajare trotuar*: str. Inculeț, str. Albișoara-Zaikin.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 14.04.2021:

*Excavare/transportare sol*: str. Alcedar-3curse.

*Amenajare pirtriș*: str. Alcedar-45t.

*Profilare acostament/pietriș*: str. Alcedar-500m2.

planificate 15.04.2021:

*Amenajare pirtriș*: str. Alcedar.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:

* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Inginer SP A. Bodnariuc