

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 14.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Miorița, str. Grenble, str. L. Kaczynski, Dr. Viilor, str, Academiei,

str. Pietrarilor, str. Spicului, str. Ialoveni, șos. Hîncești Intr. Veche.

*Salubrizarea manuală:* str. Odessa-0,5curse, str. Melestiu-0,5curse, Viaduc-1cursă, str. Ismail-0,5curse, str. V. Trandafirilor-0,5curse.

*Salubrizarea pasajelor subterane*: bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse.

*Frezare p/c:* str. Inculeț-120m2.

*Montare zidării:* str. Inculeț-11buc.

*Amenajare beton*: str. Inculeț-0,11m3.

*Amenajare pietriș*: str. Inculeț-50t.

planificate 17.05.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Tăbăcăria Veche, str. Haltei.

*Desfacere bordure*: str. Inculeț.

*Amenajare pietriș:*  str. Inculeț.

***sect. Buiucani:***

executate 13-14.05.2021 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată*: C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

executate 14.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. Belinski, str. I. Pelivan,

str. N. costin, str. L. Deleanu.

*Salubrizarea manuală:* str-la Călărași-1cursă.

*Vopsirea parapetului de protecție:* str. M. Viteazul (pod)-61m.l.

*Curățirea canalizării pluviale*: C. Ieșilor-20buc., str. Mesager-5buc., str. M. Viteazul-5buc.

executate 14-15.05.2021 (în noapte):

*Salubrizare mecanizată*: bd. Șt. cel Mare, PMAN, Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. Columna,

 str. Mit. Dosoftei.

executate 15.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Viteazul, str. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. E. Coca,

str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului.

planificate 17.05.2021:

*Vopsirea parapetului de protecție:* str. M. Viteazul (pod).

***sect. Rîşcani:***

executate 14.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Albișoara, C. Moșilor, str. Ceucari, str. Studenților, str. Florilor,

str. Dimo.

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor-1cursă.

*Compactare sol:* str. Teilor-70m2.

*Demolare beton*: str. Teilor-1,5m3.

*Încărcare sol*: str. Teilor-4curse.

executate 14-15.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată* : str. Albișoara, C. Moșilor, str. V. Alecsandri, str. Petricni, C. Orheiului.

executate 15.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* C. Moșilor, str. Ceucari, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor,

str. T. Vladimirescu, bd. Renașterii.

executate 16-17.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată* : str. T. Vladimirescu, str. A. Russo, str. B. Voievod, bd. Moscova,

bd. Renașterii. C. Orheiului, str. Petricani.

planificate 17.05.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Teilor.

*Compactare sol:* str. Teilor.

*Amenajare pietriș*: str. Teilor.

***sect. Botanica:***

executate 14.05.2021:

*Evacuare gunoi:* com. Țînțăreni-2curse.

*Montare bordure*: com. Țînțăreni-113buc.

executate 14-15.05.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată*: bd. Dacia, Viaduc, str. Independenții, bd. C. Vodă, bd. Decebal,

 șos. Muncești.

planificate 17.05.2021:

*Montare bordure:* com. Țînțăreni.

***sect. Ciocana:***

executate 14.05.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. M. Manole-2curse.

*Excavare/transportare gunoi*: str. Belinski-9curse.

*Încărcare b/a suprimat*: str. Belinski-12,7t.

executate 15.05.2021:

*Salubrizarea mecanizată* : str. A. Russo, bd. M. cel Bătrîn, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. G. Latină, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. M. Sadoveanu.

planificate 17.05.2021:

*Excavare/transportare sol*: str. V. Belinski.

***sect. OCR:***

executate 14.05.2021:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Buiucani-68buc.

planificate 17.05.2021:

*Spălarea parapetului de protecție:* C. Basarabiei.

*Montare indicatoare rutiere*: sect. Buiucani.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 14.05.2021:

*Curățirea canalizării pluviale*: str. Transnistria-7buc.

*Spălarea rețelelor canalizării pluviale*: str. Burebista, str. Pușkin.

*Reparația canalizării pluviale:* C. Ieșilor (parcul La izvor)-2fînt.inst., șos. Muncești-Pandurilor-2curse gunoi.

planificate 17.05.2021

*Curățirea canalizării pluviale*: C. Moșilor.

*Reparația canalizării pluviale*: str. L. Tolstoi, str. Inculeț.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 14.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor-73,5buc.

*Beton turnat*: str. Teilor-1,1m3.

planificate 17.05.2021:

*Montare bordure*: str. Teilor.

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 14.05.2021:

*Excavare/transportare sol:* str. Colonița-3curse.

*Amenajare pietriș:* str. Colonița-45t.

planificate 17.05.2021:

*Amenajare pietriș:* str. Colonița.

*Profilare p/c*: str. Colonița.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

Ex. 022 47 12 93