

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 15.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* șos. Hîncești-1cursă, șos. Hîncești Intrarea Veche-1cursă, str. Ialoveni-2curse.

planificate 16.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Ialoveni.

*Lichidarea situației de avariere*: str. Ismail (pod).

***sect. Buiucani:***

executate 14-15.03.2021 (în noapte):

*Salubrizarea mecanizată:* str. Columna, str. Mit. Dosoftei, bd. Șt. cel Mare, str. B. Bodoni, str. N. Iorga, str. M. Cibotari, str. Sf. Țării, str. S. Lazo.

executat 15.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. A. Mateevici-0,5curse, str. M. Kogălniceanu, str. A. Sciusev-2curse.

planificate 16.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. București, str. 31 August.

***sect. Rîşcani:***

executate 15.03.2021:

*Salubrizarea manuală*: str. Petricani-4curse.

planificate 16.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Petricani.

***sect. Botanica:***

executate 15.03.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. V. Crucii, str. Grenoble, str. Trandafirilor, bd. Dacia, Viaduc.

*Salubrizarea manuală*: bd. Dacia-3curse.

planificate 16.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* bd. Dacia-Aeroport.

***sect. Ciocana:***

executate 15.03.2021:

*Salubrizarea mecanizată:* str. M. Sadoveanu, bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților.

*Salubrizarea manuală*: str. M. Drăgan-1cursă.

*Reprofilarea și compactarea pietrișului*: str. Eroii Neamului-1 500m2.

planificate 16.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. M. Drăgan, str. P. Înalt.

*Amenajare în pietriș :* str. Eroii Neamului.

***sect. OCR :***

planificate 16.03.2021:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Albișoara.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 15.03.2021:

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. Negruzzi-46buc., bd. Șt. cel Mare-58buc., 2curse gunoi.

*Verificarea rețelelor canalizării pluviale*: str. M. Sadoveanu.

planificate 16.03.2021:

*Reparația canalizării pluviale*: str. București.

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. Șt. cel Mare.

***sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):***

executate 15.03.2021:

*Amenajare pavaj:* bd. Dacia, 39-C. Vodă, 13/1-31,4m2 demont./mont.pavaj vechi, 9t pietriș.

planificate 16.03.2021:

*Amenajare pavaj:* bd. C. Vodă, 13.

***sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 15.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Ismail-C. Basarabiei-4curse.

*Reprofilarea acostamentului*: s. Ceroborta-2 000m2.

planificate 16.03.2021:

*Salubrizarea manuală:* str. Ismail-C. Basarabiei.

*Amenajare în pietriș*: s. Ceroborta.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:

1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
* mască de protecţie;
* mănuşi de protecţi;
* dezinfectant.

 Inginer SP A. Bodnariuc