

## *Notă informativă*

***cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere***

***sect. Centru:***

executate 14-15.09.2021 :

*Salubrizare mecanizata:* Valea Trandafirilor, str. Melestiu ,str. Inculet , str. Testemetianu, str. G, Casu, str. Malina Mica,str. Korolenco,str. Constantin Virnav, I.C. Surceanu, P.Ungureanu, Grinobli,Miorita

*Demolare b/a uzat:*str.V.Alexandri – 1,5m3

*Amenajare beton asfaltic:* str.V.Alexandri – 279 m2 - 8,17 t str.egaliz.

planificate 16.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* str.V.Alexandri

*Demolare b/a uzat:*str.V.Alexandri

*Lichidarea situatiei de avariere:* str.Tepes, str.Costesti, str.Vinatorilor.

***sect. Buiucani:***

executate 14-15.09.2021 :

*Salubrizare mecanizata:* P.M.A.N.,bd.St.cel Mare, str.Columna, str.Dosoftei, P.D.Cantemir, C.Iesilor.

executate 15.09.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.M.Viteazul, str.C.Stere, str.V.Lupu, str.Coca, str.T.Vladimirescu, str.Constitutiei, str.Cornului.

*Excavare/transportare gunoi:*str.I.Pelivan 30/2 - 9 curse

*Reparatia canalizarii pluviale*: str.I.Pelivan 30/2 – 3 buc.

*Amenajare pietris:* str.I.Pelivan 30/2 – 21,1 t

*Demolare b/a uzat:* str.I.Pelivan 30/2 – 2 m3

planificate 16.09.2021:

*Excavare/trans. gunoi:*str.I.Pelivan 30/2

*Montare pavaj:* str.I.Pelivan 30/2

*Lichidarea situatiei de avariere :*str.Tarinei.

*Reparatia canalizării pluviale*: bd.St.cel Mare .

***sect. Rîşcani:***

executate 15.09.2021 :

*Salubrizare mecanizata:* bd.Renasterii, str.G.Vieru, str.C.Tanase, str.Ierusalimului, str.B.Bodoni, str.Puskin, str.P.Rares, str.Petricani , str.T.Vladimirescu.

*Amenajare pietris:*str.Albisoara – Renasterii(tr) – 10,6 t

*Amenajare beton asfaltic:* str.Albisoara – Renasterii (tr) – 260 m2

*Salubrizare manuala:*str.Albisoara – 1cursa

executate 15-16.09.2021 :

*Salubrizare mecanizata:* bd.Renasterii, str.T,Vladimirescu, str.A.Russo, str.B.Voevod, C.Orheiului, str.Petricani, bd.Moscova.

planificate 16.09.2021:

*Amenajare pietris:* str.Albisoara(tr)

*Amenajare beton asfaltic:* str.Albisoara(tr)

*Excavare/trans. gunoi:* str.Albisoara(tr)

***sect. Botanica:***

executate 15.09.2021:

*Amenajare beton asfaltic:* com.Tintereni, str.Morii – 260 t

planificate 16.09.2021:

*Amenajare beron asfaltic:* com.Tintereni, str.Morii.

***sect. Ciocana:***

executate 15.09.2021:

*Salubrizare mecanizata:* str.Voluntarilor, str.M.Manole, str.Sargidava, str.M.Dragan, str.N.Spataru, str.Bucovinei.

*Montare borduri:* str.P.Zadnipru 14/4 – 10 buc.

*Montare zidarii:* str.P.Zadnipru 14/4 – 11 buc.

*Sapatura manuala:* str.P.Zadnipru 14/4 – 4m3

*Salubrizare manuala*: str.P.Zadnipru 14/4 – 1 cursa

*Excavare/trans. gunoi:* P.Zadnipru 14/4 – 4 curse

*Amenajare pietris:* P.Zadnipru 14/4 – 11 t

planificate 15.09.2021:

*Decapare b/a uzat:*str.P.Zadnipru 14/4

*Excavare/trans. gunoi:* str.P.Zadnipru 14/4

*Amenajare/compactare pietris:* str.P.Zadnipru 14/4

***sect. OCR:***

executate 15-16.09.2021(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:*str.M.Viteazul – 1100m2

planificate 16.09.2021:

*Aplicarea marcajului rutier:* str.M.Viteazul, str.Petricani.

***sect. Întreținerea canalizării pluviale*** ***:***

executate 15.09.2021:

*Amenajare pietris:* str.M.Viteazul – Columna – 4t

*Reparația canalizării pluviale:* str.M.Viteazul – Columna -48 m2 plasa, 24 m/l – armatura, 4,5 t beton, 2 curse gunoi.

*Curatirea canalizării pluviale*: C.Basarabiei 5m3 sap.man.

planificate 16.09.2021

*Reparația canalizării pluviale:* str.M.Viteazul - Columna

*Curatirea canalizării pluviale*: str.D.Cantemir , Negruzzi, C.Basarabiei.

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 15.09.2021:

*Excavare/trans. gunoi:* com.Tintereni str.Al cel Bun – 104 m3

planificate 16.09.2021:

*Excavare/trans. gunoi:* com.Tintereni str.Al cel Bun

***sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 15.09.2021:

*Montare borduri:* bd.C.Voda 19/1 – 32 buc.

*Decapare b/a uzat:* bd.C.Voda 19/1 – 4 curse

planificate 16.09.2021:

*Montare borduri:* Str.Grenoble, bd.C.Voda

Tel: 47 12 93